**Ақсу АЭЖА-ның 2025 жылдың мамыр айындағы**

**негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет №** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Учаске** | **Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар** | **Ажыратылу уақыты** |
| **1** | ӘЖ-10кВ № -3 ҚС-192 | Ағымдағы жөндеу | 01.05.2025-09.05.2025 | Жасүгіров | Сағабиөн | 8:30-17:00 |
| **2** | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -92-03 | Ағымдағы жөндеу | 12.05.2025-23.05.2025 | Жасүгіров | Сағабиөн | 8:30-17:00 |
| **3** | КТП 10/0,4 кВ № -92-03 | Ағымдағы жөндеу | 26.05.2025-31.05.2025 | Жасүгіров | Сағабиөн | 8:30-17:00 |
| **4** | ӘЖ-10кВ № -2 ҚС-26 | Ағымдағы жөндеу | 01.05.2025-09.05.2025 | Жасүгіров | Еңбек | 8:30-17:00 |
| **5** | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ № -26-02 | Ағымдағы жөндеу | 12.05.2025-23.05.2025 | Жасүгіров | Еңбек | 8:30-17:00 |
| **6** | КТП 10/0,4 кВ № -26-02 | Ағымдағы жөндеу | 26.05.2025-31.05.2025 | Жасүгіров | Еңбек | 8:30-17:00 |
| **7** | ӘЖ-10кВ №-7 ҚС-173 | Ағымдағы жөндеу | 01.05.2025-09.05.2025 | Ақсу | Өнім | 8:30-17:00 |
| **8** | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-73-07 | Ағымдағы жөндеу | 12.05.2025-23.05.2025 | Ақсу | Өнім | 8:30-17:00 |
| **9** | КТП 10/0,4 кВ №-73-07 | Ағымдағы жөндеу | 26.05.2025-31.05.2025 | Ақсу | Өнім | 8:30-17:00 |
| **10** | ӘЖ-10кВ № -2 ҚС-23 | Ағымдағы жөндеу | 01.05.2025-09.05.2025 | Қаракөз | Қаракөз | 8:30-17:00 |
| **11** | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №23-02 | Ағымдағы жөндеу | 12.05.2025-23.05.2025 | Қаракөз | Қаракөз | 8:30-17:00 |
| **12** | КТП 10/0,4 кВ № 23-02 | Ағымдағы жөндеу | 26.05.2025-31.05.2025 | Қаракөз | Қаракөз | 8:30-17:00 |
| **13** | ӘЖ-10кВ № -1 ҚС-171 | Ағымдағы жөндеу | 01.05.2025-09.05.2025 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| **14** | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №71-01 | Ағымдағы жөндеу | 12.05.2025-23.05.2025 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| **15** | КТП 10/0,4 кВ № 71-01 | Ағымдағы жөндеу | 26.05.2025-31.05.2025 | Қапал | Қапал | 8:30-17:00 |
| **16** | ӘЖ-10кВ № -2 ҚС-117 | Ағымдағы жөндеу | 01.05.2025-09.05.2025 | Қапал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| **17** | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №17-02 | Ағымдағы жөндеу | 12.05.2025-23.05.2025 | Қапал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| **18** | КТП 10/0,4 кВ № 17-02 | Ағымдағы жөндеу | 26.05.2025-31.05.2025 | Қапал | Баласаз | 8:30-17:00 |
| **19** | ӘЖ-10кВ №-1 ҚС-1Т | Ағымдағы жөндеу | 01.05.2025-09.05.2025 | Қызыл-ағаш | Егінсу | 8:30-17:00 |
| **20** | ӘЖ-0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ №-1Т-01 | Ағымдағы жөндеу | 12.05.2025-23.05.2025 | Қызыл-ағаш | Егінсу | 8:30-17:00 |
| **21** | КТП 10/0,4 кВ №-1Т-01 | Ағымдағы жөндеу | 26.05.2025-31.05.2025 | Қызыл-ағаш | Егінсу  | 8:30-17:00 |

**Ақсу ЭЖА бастығының .м.а. Космилианов А.Т.**

**Алакөл АЭЖ Филиалының 2025 жылдың мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.****№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10кВ №3 ҚС-193 | Ағымдағы жөндеу | 05.05.2025 – 06.05.2025 | Үшарал | Қарабұлақ а. | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ-10кВ №6 ҚС-197 | Ағымдағы жөндеу | 23.05.2025 – 26.05.2025 | Үшарал | Выезд, дача | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10кВ №4 ҚС-182 | Ағымдағы жөндеу | 05.05.2025 – 06.05.2025 | Бескөл | Бескөл а/о Загатзерно а. | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ-10кВ №5 ҚС-182 | Ағымдағы жөндеу | 22.05.2025 – 23.05.2025 | Бескөл | Бескөл а. | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ-10кВ №1 ҚС-195 | Ағымдағы жөндеу | 12.05.2025 – 15.05.2025 | Көктұма | Ақши а. | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ-10кВ №1 ҚС-81 | Ағымдағы жөндеу | 27.05.2025 – 28.05.2025 | Көктұма | Көктұма а. | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ-0,4кВ №1930301 | Ағымдағы жөндеу | 08.05.2025 – 06.05.2025 | Бескөл | Қарабұлақ а. | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-0,4кВ №1970601 | Ағымдағы жөндеу | 27.05.2025 | Көктұма  | Выезд, дача | 900-1700 |
| 9 | ӘЖ-0,4кВ №1820401 | Ағымдағы жөндеу | 12.05.2025 – 16.05.2025 | Үшарал | Бескөл а/о Загатзерно а. | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-0,4кВ №1820501 | Ағымдағы жөндеу | 26.05.2025 – 28.05.2025 | Бескөл | Бескөл а. | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ-0,4кВ №1950101 | Ағымдағы жөндеу | 16.05.2025 – 21.05.2025 | Көктұма | Ақши а. | 900-1700 |
| 12 | ӘЖ-0,4кВ №810101 | Ағымдағы жөндеу | 29.05.2025 – 30.05.2025 | Көктұма | Көктұма а. | 900-1700 |
| 13 | КТП-10/0,4 кВ №1930101 | Ағымдағы жөндеу | 19.05.2025 – 22.05.2025 | Үшарал | Қарабұлақ а. | 900-1700 |
| 14 | КТП -10/0,4 кВ №1970601 | тексеру жұмыстары | 28.05.2025 – 30.05.2025 | Үшарал | Выезд, дача | 900-1700 |
| 15 | КТП -10/0,4 кВ №1820401 | Ағымдағы жөндеу | 19.05.2025 – 21.05.2025 | Бескөл | Бескөл а/о Загатзерно а. | 900-1700 |
| 16 | КТП -10/0,4 кВ №1820501 | Ағымдағы жөндеу | 29.05.2025 – 30.05.2025 | Бескөл | Бескөл а. | 900-1700 |
| 17 | КТП -10/0,4 кВ №1950101 | Ағымдағы жөндеу | 22.05.2025 – 26.05.2025 | Көктұма | Ақши а. | 900-1700 |
| 18 | КТП -10/0,4 кВ №810101 | Ағымдағы жөндеу | 05.05.2025 – 08.05.2025 | Көктұма | Көктұма а. | 900-1700 |
| 19 | ЭБЖ – 110 кВ №164 Қарабұлақ - Үшарал | Күрделі жөндеу | 12.05.2025 – 16.05.2025 | топ ЭБЖ | Үшарал қ. | 900-1700 |
| 20 | ЭБЖ – 35 кВ №69 Аэродром - Жанама  | Ағымдағы жөндеу | 05.05.2025 – 06.05.2025 | топ ЭБЖ | Өшірілмейді | 900-1700 |
| 21 | ЭБЖ – 35 кВ №72 Көктұма - Тохты | Ағымдағы жөндеу | 19.05.2025 – 23.05.2025 | топ ЭБЖ | Тоқты а, шекара заставасы | 900-1700 |
| 22 | ЭБЖ – 35 кВ №83 Қарабұлақ - Еңбекші | Ағымдағы жөндеу | 26.05.2025 – 29.05.2025 | топ ЭБЖ | Өшірілмейді | 900-1700 |
| 23 | ҚС – 35 кВ №81 Көктұма | Ағымдағы жөндеу | 12.05.2025 – 16.05.2025 | топ ҚС | Көктұма а. | 900-1700 |
| 24 | ҚС – 35 кВ №195 Ақши | Ағымдағы жөндеу | 19.05.2025 – 23.05.2025 | топ ҚС | Ақши а. | 900-1700 |

Алакөл АЭЖ Филиал бастығы Аханов Д.Д

**Панфилов АЭЖ-ның 2025 жылдың мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.****№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ҚС 35/10кВ №86 "Шатрак" | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2025 | ҚС | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 2 | ҚС 35/10кВ №97 "Алтуй" | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2025 | ҚС | Өшірусіз басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 3 | ӘЖ 110кВ №174 | Күрделі жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2025 | ЛЭП | басқа әуе желілеріне ауыстыру арқылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 4 | ҚС-134 ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №42  | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2025 | Қала | Жаркент қ. батыс бөлігі | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 5 | ҚС-86 ӘЖ-10кВ №111  | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2025 | Қала | Өшірусіз | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 6 | ҚС-86 ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №113  | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2025 | Қала | Головацкий ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 7 | ҚС-86 ӘЖ-10кВ №114  | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2025 | Қала | Оңалту орталығы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 8 | ҚС-90 ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №124  | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2025 | Көктал | Сарпұлдақ, Қаратөбе ауылдары, КерімАғаш санаториясы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 9 | ҚС-97 ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №4  | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2025 | Шығыс2 | Үлкен Шыған, Қырыққұдық, Ақкент ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 10 | ҚС-97 ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №5  | Ағымдағы жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2025 | Шығыс1 | Ават ауылы | 9-00 ден 17-00 дейін |
| 11 | ҚС-97 ӘЖ-10/0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3  | Күрделі жөндеу жұмыстары | 01-31.05.2025 | Шығыс1 | Нәдек, Алтыуй, Сүптай, Шежін ауылдары | 9-00 ден 17-00 дейін |

 **«Панфилов АЭЖ»**

**Филиалының бастығы Сарсембаев Б.Т.**

**Қарабұлақ АЭЖФ 2025 жылдың ақпан айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.****№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№5106ТП-10/0,4кВ -№5106 | Эксплуатация | 10-20.02.2025 | Қарабұлақ | Қарабулақ ауылы | 900-1700 |
| 2 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№4807ТП-10/0,4кВ -№4807 | Эксплуатация | 10-20.02.2025 | Алдаберген | Бақтыбай ауылы | 900-1700 |
| 3 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№4604ТП-10/0,4кВ -№4604 | Эксплуатация | 10-20.02.2025 | Көкжазық | Көкжазық | 900-1700 |
| 4 | АӘЖ-10/0,4 кВ -№5402ТП-10/0,4кВ -№5402 | Эксплуатация | 10-20.02.2025 | Ақ Ешкі | Ақынсара ауылы | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Қарабұлақ АЭЖФ бастығы Шарипов М.К.**

|  |
| --- |
| **Көксу АЭЖФилиалының 2025 жылдың мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын**  |
| **жөндеу жұмысына шығару кестесі.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар** | **Ажыратылу уақыты**  |
| 1 | ӘЖ-10кВ №01 от ҚС-47 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.01.2025 | Көксу участкесі | 10 жылдық Қазақстан ауылы:Габдулина,Оспанова,Нурманбета Жансугурова көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-01-01--04 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.01.2025 | Көксу участкесі | 10 жылдық Қазақстан ауылы:Габдулина,Оспанова,Нурманбета Жансугурова көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4кВ №47-01-01--04 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.01.2025 | Көксу участкесі | 10 жылдық Қазақстан ауылы:Габдулина,Оспанова,Нурманбета Жансугурова көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ӘЖ-10кВ №01 от ҚС-49 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.01.2025 | Балпық би участкесі | Ақтекше ауылы:Кабылиса,Койшыбеков,Макулбеков,Сугуров көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ӘЖ-10кВ №02 от ҚС-49 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.01.2025 | Балпық би участкесі | Актекше ауылы:Жамбыла, Абая,Койшыбекова,Шаган көшелері. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | ӘЖ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №49-02-01--10 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.01.2025 | Балпық би участкесі | Актекше ауылы:Жамбыла, Абая,Койшыбекова,Шаган көшелері... | 09:00 - 17:00 |
| 7 | КТП-10/0,4кВ №49-02-01--10 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.01.2025 | Балпық би участкесі | Актекше ауылы:Жамбыла, Абая,Койшыбекова,Шаган көшелері.. | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ӘЖ-10кВ №04 от ҚС-49 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.01.2025 | Балпық би участкесі |  Актекше ауылы: Филиал АО Казтелерадио. | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4кВ №49-04-01--01 | Ағымдағы жөндеу | 01-31.01.2025 | Балпық би участкесі | Актекше ауылы: Филиал АО Казтелерадио. | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Көксу АЭЖ Филиалының бастығы Нургудыр Б.М.** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Кербұлақ АЭЖ филиалының 2025 жылдың Мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | **нысан атауы** | **жөндеу түрі** | **күн** | **учаске** | **Элекутр энергиясынан ажыратылатын тұтынушылар** | **ажыратылу уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10кв от ҚС-146 габ.35кв №3 | Ағымдағы жұмыстар | 20.05.2025 | ВЛ-10кв от ПСТ-146 габ.35кв | Сарыөзек | 900-1700 |
| 2 | ЭБЖ 35кВ №95 | Ағымдағы жұмыстар | 19.05.2025 | Желдіқара | Сарыөзек | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ-10кв от ҚС-136 габ.35кв №3 | Ағымдағы жұмыстар | 22-23.05.2025 | ВЛ-10кв от ПСТ-136 габ.35кв | Сарыөзек | 700-1700 |
| 4 | ҚС 35/10 кВ №136 | Күрделі жұмыстар | 12-16.05.2025 | Сарыбулак | Сарыөзек | 900-1700 |
| 5 | ҚС 35/10 кВ №146 | Ағымдағы жұмыстар | 5.05.2025 | Желдікара | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ҚС 110/10 №107 | Ағымдағы жұмыстар | 19-23.05.2025 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ҚС 35/10 №137 | Ағымдағы жұмыстар | 26.05.2025 | Кызылжар | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ-10кВ №05 от ҚС №126  | Ағымдағы жұмыстар | 03.05.2025 | Сарыозек | Сарыөзек | 900-1700 |
| 9 | ТП-10/0,4кВ №260501-8  | Ағымдағы жұмыстар | 13-14.05.2025 | Сарыозек | Сарыөзек | 900-1700 |
| 10 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260501 (подрезка деревьев) | Ағымдағы жұмыстар | 19-23.05.2025 | Сарыозек | Сарыөзек | 900-1700 |
| 11 | ӘЖ-10кВ №5 от ҚС №139 | Ағымдағы жұмыстар | 2.05.2025 | Карашокы | Сарыөзек | 900-1700 |
| 12 | КТП-10/0,4кВ №390501-2  | Ағымдағы жұмыстар | 12-16.05.2025 | Карашокы | Сарыөзек | 900-1700 |
| 13 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390501  | Ағымдағы жұмыстар | 19-30.05.2025 | Карашокы | Сарыөзек | 900-1700 |
| 14 | ӘЖ-10кВ №04 от ҚС №138 | Ағымдағы жұмыстар | 2.05.2025 | Амангелді | Сарыөзек | 900-1700 |
| 15 | КТП-10/0,4кВ №380401-3  | Ағымдағы жұмыстар | 12-16.05.2025 | Амангелді | Сарыөзек | 900-1700 |
| 16 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380401 | Ағымдағы жұмыстар | 19-30.05.2025 | Амангелді | Сарыөзек | 900-1700 |
| 17 | ӘЖ-10кВ №04 от ҚС №111 | Ағымдағы жұмыстар | 2.05.2025 | Каспан | Сарыөзек | 900-1700 |
| 18 | КТП-10/0,4кВ №110401-1 | Ағымдағы жұмыстар | 12-16.05.2025 | Каспан | Сарыөзек | 900-1700 |
| 19 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110401  | Ағымдағы жұмыстар | 19-30.05.2025 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 20 | ӘЖ-10кВ №01 от ҚС №127  | Ағымдағы жұмыстар | 2.05.2025 | Алтынэмель | Қоғалы | 900-1700 |
| 21 | КТП-10/0,4кВ №270101-07 | Ағымдағы жұмыстар | 12-16.05.2025 | Алтынэмель | Қоғалы | 900-1700 |
| 22 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270101 | Ағымдағы жұмыстар | 19-30.05.2025 | Алтынэмель | Қоғалы | 900-1700 |
| 23 | ӘЖ-10кВ №06 от ҚС №127  | Ағымдағы жұмыстар | 2.05.2025 | Бостан | Қоғалы | 900-1700 |
| 24 | КТП-10/0,4кВ №270601-04 | Ағымдағы жұмыстар | 12-16.05.2025 | Бостан | Қоғалы | 900-1700 |
| 25 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270601 | Ағымдағы жұмыстар | 19-30.05.2025 | Бостан | Қоғалы | 900-1700 |
| 26 | ӘЖ-10кВ №05 от ҚС №128 | Ағымдағы жұмыстар | 2.05.2025 | Қоғалы | Қоғалы | 900-1700 |
| 27 | КТП-10/0,4кВ №280501-05 | Ағымдағы жұмыстар | 12-16.05.2025 | Қоғалы | Қоғалы | 900-1700 |
| 28 | ӘЖ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280501 | Ағымдағы жұмыстар | 19-30.05.2025 | Қоғалы | Қоғалы | 900-1700 |
| 29 | ҚС-10кВ №03 от ҚС №130 | Ағымдағы жұмыстар | 2.05.2025 | Коксу | Қоғалы | 900-1700 |
| 30 | КТП-10/0,4кВ №300301-06 | Ағымдағы жұмыстар | 12-16.05.2025 | Коксу | Қоғалы | 900-1700 |
| 31 | ҚС-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300301  | Ағымдағы жұмыстар | 19-30.05.2025 | Коксу | Қоғалы | 900-1700 |
| **Кербұлақ АЭЖ филиалының бастығы Жұмахметов Е.Е.** |

**Сарқан АЭЖФ 2025 жылдың мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.****№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ӘЖ-10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №8302 | Ағымдық | 02.05.2025 | Сарқан | Сарқан | 900-1700 |
| 2 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-1 | Ағымдық | 05.05.2025-06.05.2025. | Сарқан | Сарқан | 900-1700 |
| 3 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №7407 | Ағымдық | 08.05.2025 | Алмалы | Алмалы | 900-1700 |
| 4 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №8402 | Ағымдық | 12.05.2025-13.05.2025. | Екіаша | Екіаша | 900-1700 |
| 5 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-2 | Ағымдық | 14.05.2025-15.05.2025. | Екіаша | Екіаша | 900-1700 |
| 6 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №2401 | Ағымдық | 16.05.2025-19.05.2025. | Черкасск | Черкасск | 900-1700 |
| 7 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ №2503 | Ағымдық | 21.05.2025-22.05.2025. | Қойлық  | Қойлық | 900-1700 |
| 8 | ӘЖ -10 кВ ӘЖ -04 кВ КТП-10/04 кВ № 3Т02 | Ағымдық | 16.05.2025-19.05.2025. | Лепсі  | Лепсі | 900-1700 |
| 9 | ҚС №23"Каракоз" | Ағымдық | 05.05.2025-06.05.2025. | Қаракөз | Қаракөз | 900-1700 |
| 10 | ҚС №32"Кызылтан" | Ағымдық | 12.05.2025-13.05.2025. | Қызылтан | Қызылтан | 900-1700 |
| 11 | ҚС №31"Бакалы" | Ағымдық | 15.05.2025-16.05.2025. | Бақалы | Бақалы | 900-1700 |
| 12 | ҚС №25"Койлык" | Ағымдық | 19.05.2025-23.05.2025. | Қойлық | Қойлық | 900-1700 |
| 13 | ЭБЖ-35№41 Лепсы- Толебаев | Ағымдық | 05.05.2025-06.05.2025. | Лепсі- Төлебаев | Лепсі- Төлебаев | 900-1700 |
| 14 | ЭБЖ -35№4 Матай-Кураксу | Ағымдық | 12.05.2025-13.05.2025. | Матай-Құраксу | Матай-Құраксу | 900-1700 |
| 15 | ЭБЖ -35 №24 Алмалы-Кенжыра | Пайдалану жұмыстары | 14.05.2025. | Алмалы-Кенжыра | Алмалы-Кенжыра | 900-1700 |
| 16 | ЭБЖ -35№39Саркан-Алмалы | Пайдалану жұмыстары | 15.05.2025. | Сарқан-Алмалы | Сарқан-Алмалы | 900-1700 |
| 17 | ЭБЖ -35№45 Кызылу-Кызылтан | Пайдалану жұмыстары | 16.05.2025. | Қызылту-Қызылтан | Қызылту-Қызылтан | 900-1700 |
| 18 | ЭБЖ -35№49ПС-25- Бакалы | Пайдалану жұмыстары | 19.05.2025. | Бақалы | Бақалы | 900-1700 |

**Сарқан АЭЖФ бастығы Орумбаев С.Т.**

**«Тқ ҚЭЖ» филиалының 2025 жылдың мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.****№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | КЛ-10 кВ №85 от ПС-152 | Ағымдағы жөндеу | 02.05.2025 | Аблайхана көшесінен «Уйтас» саябағына дейін | Аблайхана көшесінен «Уйтас» саябағына дейін | 900-1700 |
| 2 | КЛ-10 кВ №98 от ПС-150 | Ағымдағы жөндеу | 05.05.2025 | Шахворостова көшесі,Чкалова көшесі | Шахворостова көшесі,Чкалова көшесі | 900-1700 |
| 3 | КЛ-10 кВ №14 от РП-1 | Ағымдағы жөндеу | 06.05.2025 | Толебаева көшесі,Казахстан көшесі | Толебаева көшесі,Казахстан көшесі | 900-1700 |
| 4 | КЛ-10 кВ №20 от РП-1 | Ағымдағы жөндеу | 12.05.2025 | Толебаева көшесі | Толебаева көшесі | 900-1700 |
| 5 | КЛ-10 кВ №4 от РП-2 | Ағымдағы жөндеу | 13.05.2025 | Аблайхана көшесі Мешіт манайы | Аблайхана көшесі Мешіт манайы | 900-1700 |
| 6 | КЛ-10 кВ №22 от РП-3 | Ағымдағы жөндеу | 14.05.2025 | Жетысу шағын аудан Политех. Колледж манайында | Жетысу шағын аудан Политех. Колледж манайынд | 900-1700 |
| 7 | КЛ-10 кВ №51 от РП-3 | Ағымдағы жөндеу | 15.05.2025 | Воен.гос учерд. Юрид.колледж манайында | Воен.гос учерд. Юрид.колледж манайында | 900-1700 |
| 8 | КЛ-10 кВ №52 от РП-3 | Ағымдағы жөндеу | 16.05.2025 | Толебаева көшесі Оркен манайында | Толебаева көшесі Оркен манайында | 900-1700 |
| 9 | КЛ-10 кВ №107 от РП-3 | Ағымдағы жөндеу | 19.05.2025 | заң колледжінің аумағында | заң колледжінің аумағында | 900-1700 |
| 10 | КЛ-10 кВ №114 от РП-12 | Ағымдағы жөндеу | 20.05.2025 | Қаратал шағын ауданында Каблиса жырау көшесі | Қаратал шағын ауданында Каблиса жырау көшесі | 900-1700 |
| 11 | КЛ-10 кВ №117 от РП-12 | Ағымдағы жөндеу | 21.05.2025 | Қаратал шағын ауданында  | Қаратал шағын ауданында  |  |
| 12 | ВЛ-10 кВ №4 от ПС-155 | Ағымдағы жөндеу | 22.05.2025 | әскери бөлім арқылы саяжай Қазақстанға | әскери бөлім арқылы саяжай Қазақстанға |  |

 **Талдықорған ҚЭЖ филиалының бастығы Чильменбетов А.Д.**

**Текелі ҚЭЖның 2025 жылдың мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6701 | Ағымды жұмыс | 01.04.2025,18.04.2025 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4 кВ №670179 | Ағымды жұмыс | 02.04.2025, 22.04.2025 | Текелі | Ул. Алматинская | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ №670133 | Ағымды жұмыс | 03.04.2025,23.04.2025 | Текелі | Ул. Достық, Керімбек | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ №670199 | Ағымды жұмыс | 04.04.2025,24.04.2025 | Текелі | Ул.Караталькая | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0,4кВ №670138 | Ағымды жұмыс | 07.04.2025,25.04.2025 | Текелі | Ул.Караталькая, Береговая | 900-1700 |
| 6 | День ТБ | ТҚ күні | 08.04.2025 | Текелі |  | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №670136 | Ағымды жұмыс | 09.04.2025,21.04.2025 | Текелі | Ул. Достық, Пушкина | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-6кВ №6704 | Ағымды жұмыс | 10.04.2025,15.04.2025 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №670442 | Ағымды жұмыс | 11.04.2025,28.04.2025 | Текелі | Ул.Жалайыри, Жансугурова | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №670435 | Ағымды жұмыс | 14.04.2025 | Текелі | Ул.Л Асанова | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-6кВ №6302 | Ағымды жұмыс | 16.04.2025,30.04.2025 | Текелі | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ, ТП-6/0.4кВ №630210 | Ағымды жұмыс | 17.04.2025,29.04.2025 | Текелі | Мкр.Металург  | 900-1700 |

**Текелі ҚЭЖ филиалының бастығы Бакенбаев Н.С.**

**Үйгентас ЭЖАФ 2025 жылдың Мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына**

**шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Рет.****№** | **Нысан атауы** | **Жөндеу түрі** | **Күні** | **Бөлімше** | **Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар** | **Өшіру уақыты** |
|  | **ҚС-181 Қабанбай Т-2** | Ағымды жөндеу | 02.05.2025 | Кабанбай | Өшірілмейді |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  | **АБЖ** |  |  |  |  |  |
| 15 | ӘЖ-110 №161 | Ағымдық жөндеу |  | Қабанбай-Карабулак | Ушарал |  |
| 16 | ӘЖ-35 №28 | техникалық қызмет корсету | 05.06.2025 | Бибакан-Токжайлау | Өшірілмейді |  |
| 17 | ӘЖ-35 №74 | техникалық қызмет корсету | 12-13.05.2025 | Токжайлау-Ушбулак | Өшірілмейді |  |
| 18 | ӘЖ-35 №76 | техникалық қызмет корсету | 14-16.05.2025 | Ушбулак-Коктума | Өшірілмейді |  |
|  | **ТЖП** |  |  |  |  |  |
| 19 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ № 1810601,02,03,05,06 | Ағымдық жөндеу | 02-05.05.2025 | Кабанбай ауылы | Ғ.Мұратбаев,Абылайхан,Ескелдіби,Жамбыл Жабаев, Д.Қонаев, Кахала, Пушкин ,Ғ.Хусаинов көшелеріңде, Дәріханалар, Береке кафесі,Қуаныш бәбекжайы  | 8.00-17.00 |
| 20 | ӘЖ-0,4кВ және КТП10/0,4кВ №1810610,12,14,15 | Ағымдық жөндеу | 06-08.05.2025 | Кабанбай ауылы | Занды тұлғалар Қабанбай ауылы,Бөгенбай,Борша,Ғ.Хусайнов,Жансүгіров,Мұсағалиев,Т.Рысқұлов,Шоқан Уалиханов, Д.Қонаев, Зоя Космодемьянская, М.Әуезов, Қорқыт Ата,О.Молдағожин.Емхана,Қазақ автодор,Акимбеков ШҚ, ЖШСТаусамал  | 8.00-17.00 |
| 21 | ӘЖ-10 кВ №6 ҚС № 181 | Ағымдық жөндеу | 12-13.05.2025 | Кабанбай ауылы | Жеке тұлғалар.Қабанбай ауылы,Ғ.Мұратбаев,Абылайхан,Ескелді би, Жамбыл Жабаев,Д.Қонаев, Кахала, Пушкин,Ғ.Хусайнов,Бөгенбай, Борша,Қорқыт Ата, О.Молдағожин, көшелерінде,Дәріхана,Береке дәмханасы,Шуақ емханасында, Көрмеде, Қабанбай КПБ, Емхана, Акимбеков ШҚ,ЖШС Таусамал, Мектеп №1,2 | 8.00-17.00 |
| 22 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ № 250401 | Ағымдық жөндеу | 14.05.2025 | Алемды ауылы | Әлемды ауылы  | 8.00-17.00 |
| 23 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ № 250402,15 | Ағымдық жөндеу | 15.05.2025 | Бұдырр ауылы | Бұдыр ауылы | 8.00-17.00 |
| 24 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ № 250403,04,05 | Ағымдық жөндеу | 16,19.05.2025 | Кольбай ауылы | Казахстан,Курманова,Жетысу көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 25 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ № 250406,10 | Ағымдық жөндеу | 20-23.05.2025 | Көлбай ауылы | Қазахстан,Курманова,Жетысу көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 26 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ № 250407,08 | Ағымдық жөндеу | 26-27.05.2025 | Қызылқайың ауылы | Қызылқайын, Абая.Алтынсарина,Заречная, Кирова ,Токаш Бокин көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 27 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ № 250409 | Ағымдық жөндеу | 28.05.2025 | Қызылқайың ауылы | Кызылкайын,Ы.Алтынсарина,Жамбула, Абая көшелерінде | 8.00-17.00 |
| 28 | ӘЖ-10 кВ№4 ҚС25 | Ағымдық жөндеу | 29.05.2025 | Қызылқайың,Көлбай ауылы |  Көлбай, Қызылқаиң ауыла | 8.00-17.00 |
| 29 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1770201 | Ағымдық жөндеу | 02-06.05.2025 | Тоқжайлау ауылы | Қайыңды лагері  | 8.00-17.00 |
| 30 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1770202 | Ағымдық жөндеу | 08-13.05.2025 | Тоқжайлау ауылы | Тоқжайлау сүт фермасы | 8.00-17.00 |
| 31 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1770203 | Ағымдық жөндеу | 14-20.05.2025 | Тоқжайлау ауылы | Айпара ауылы | 8.00-17.00 |
| 32 | ӘЖ-10кВ №2 ҚС177 | Ағымдық жөндеу | 21-26.05.2025 | Тоқжайлау ауылы | Жеке тұлғалар Айпара ауылы,Тоқжайлау сүт фермасы,Қайыңды лагері  | 8.00-17.00 |
| 33 | ӘЖ-0,4кВ және КТП10/0,4кв № 1810102,03,06 | техникалық қызмет корсету | 30.05.2025 | Қабанбай ауылы | Жеке, тұлғалар Қабанабай ауылы Ә.Әлімжанов,С.Жұбандықов Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нырымбаев,Т.Рысқұлов көшелерінде |  |
| 34 | ӘЖ-0,4кВ және КТП10/0,4кв № 1810107,08 | техникалық қызмет корсету | 30.05.2025 | Қабанбай ауылы | Жеке тұлғалар Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нырымбаев,Т.Рысқұлов көшелерінде |  |
| 35 | ӘЖ-0,4кВ және КТП10/0,4 кВ №1810114,15,17,18,23,25,26 | техникалық қызмет корсету | 30.05.2025 | Қабанбай ауылы | Жеке тұлғалар Теректі ауылы Қ.Баянбаев, Ы.Нырымбаев,Беспакан жоғарғы ,Сапақ ауылы Д.А.Қонаев,Бейбітшілік ,Абай көшелерінде |  |
| 36 | ӘЖ-10 кВ №1ҚС № 181 | техникалық қызмет корсету | 30.05.2025 | Қабанбай ауылы | Жеке тұлғалар Теректі ауылы Сапақ телемұнарасы,Сапақ ауылы ШҚ Беков, ШҚ Байгужанов |  |
| 37 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1760301,02 | техникалық қызмет корсету | 02.05.2025 | Тонкурус ауылы | Майқан тұрғындары |  |
| 38 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1760303,04 | техникалық қызмет корсету | 5-8.05.2025 | Тонкурус ауылы | Шынжалы тұрғындары |  |
| 39 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4кВ №1760305,06,07 | техникалық қызмет корсету | 12-16.05.2025 | Тонкурус ауылы |  Кокжар, Голубев запор ауылы |  |
| 40 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1760308,09 | техникалық қызмет корсету | 19-23.05.2025 | Тонкурус ауылы |  Жұнжүрек ауылы |  |
| 41 | ӘЖ-10 кВ№3 ҚС 176 | техникалық қызмет корсету | 26-30.05.2025 | Тонкурус ауылы | Застава, Майқан, Шынжылы, Көкжар, Жүнжүрек, Шымбұлақ ауылы, Ақтымбай ШҚ, ТВ Лепсинск, фермасы |  |
| 42 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №17703,04,05 | техникалық қызмет корсету | 27.05.2025 г | Токжайлау ауылы | Абай, Ер Тарғын, Бөгенбай Батыр, Аманжщлов, Тойжанов көшелерінде |  |
| 43 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1770306,07,08 | техникалық қызмет корсету | 28.05.2025 | Токжайлау ауылы | Тойжанов, Абай, Бөгенбай Батыр, Қарасай, Гагарин көшелерінде |  |
| 44 | ӘЖ-0,4 кВ және КТП10/0,4 кВ №1770309,11 | техникалық қызмет корсету | 29.05.2025  |  Токжайлау ауылы |  Бөгенбай Батыр, Абай, Д.Рақышев, Нұркен Әбдір, Тойжанова көшелерінде |  |
| 45 | ӘЖ-10 кВ№3 ҚС177 | техникалық қызмет корсету | 30.05.2025 | Токжайлау ауылы | Тоқжайлау ауылы |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Үйгентас АЭЖФ бастығы К.К.Оспанбеков**

**Қаратал АЭЖ-ның 2025 жылдың мамыр айындағы негізгі электрлік жабдықтарын жөндеу жұмысына шығару кестесі.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Рет.№ | Нысан атауы | Жөндеу түрі | Күні | Бөлімше | Электр жарығынан ажыратылатын тұрғындар | Өшіру уақыты |
| 1 | ӘЖ-10/0,4кВ № -03 -151 Үштөбе ҚС-ы | ағымдық жөндеу | 05-06.05.25ж | Уштөбе | Үштөбе қаласы Абдрахман Акын, Сайланбай, Байсаков, Толе БИ, Кабанбай батыр, Каблис Акын, Крылов, Митченко көшелері | 08 30-1630 |
| 2 | ӘЖ-10/0,4кВ № -11 -151 Үштөбе ҚС-ы | ағымдық жөндеу | 02-08.05.25ж | Уштөбе | Бастөбе ауылы Айманов көшесі, Стрела комбинаты, 55078 ә/бөлімшесі | 08 30-1630 |
| 3 | ӘЖ-10/0,4кВ № -05 -№ 16 Батыс ҚС-ы | ағымдық жөндеу | 12-16.05.25ж | Уштөбе |  Орта төбе ауылы  | 08 30-1630 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4кВ № -08 -№ 16 Батыс ҚС-ы | ағымдық жөндеу | 19-23,26-28.05.25ж | Кәлпе | Үштөбе қаласы Толебаев, Алдабергенов, Вавилов, Казбек Би, АкынСар, Верещагин, Тынышбаев, Молдагулов, Айту Би, Бухар Жырау, Бейсеков, Береговой, Каратальский, Белинский, Котовский, Маяковский , Курманғазы көшелері | 08 30-1630 |
| 5 | ӘЖ-10/0,4кВ № -01 - №8 Бәйшегір ҚС-ы | ағымдық жөндеу | 12-16,19-23.05.25ж | Бәйшегір |  Байшегір, Ақиық, Дөнши ауылдары | 08 30-1630 |

**Қаратал АЭЖ бастығы Байбулатов Қ.Қ.**