**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС в июль месяце 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-180 | РТР | 01.07.2022-08.07.2022 | Жансугуров | с.Жансугурова | 08:30-17:00 |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №80-01-01-09 | РТР | 11.07.2022-22.07.2022 | Жансугуров | с.Жансугурова | 08:30-17:00 |
| 3 | КТП-10/0.4кВ  №80-01-01-09 | РТР | 25.07.2022-29.07.2022 | Жансугуров | с.Жансугурова | 08:30-17:00 |
| 4 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-22 | ЭО 1-ЭО 2 | 01.07.2022-08.07.2022 | Аксу | с.Кызылту, Копа | 08:30-17:00 |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №22-01-01-03 | ЭО 1-ЭО 2 | 11.07.2022-22.07.2022 | Аксу | с.Кызылту, Копа | 08:30-17:00 |
| 6 | КТП-10/0.4кВ  №22-01-01-03 | ЭО 1-ЭО 2 | 25.07.2022-29.07.2022 | Аксу | с.Кызылту, Копа | 08:30-17:00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №4 от ПС-171 | ЭО 1-ЭО 2 | 01.07.2022-08.07.2022 | Капал | с.Капал | 08:30-17:00 |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №71-04-01-11 | ЭО 1-ЭО 2 | 11.07.2022-22.07.2022 | Капал | с.Капал | 08:30-17:00 |
| 9 | КТП-10/0.4кВ  №71-04-01-11 | ЭО 1-ЭО 2 | 25.07.2022-29.07.2022 | Капал | с.Капал | 08:30-17:00 |
| 10 | ВЛ-10кВ №3 от ПС-117 | ЭО 1-ЭО 2 | 01.07.2022-08.07.2022 | Капал | с.Арасан, Суыксай | 08:30-17:00 |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №17-03-01-05 | ЭО 1-ЭО 2 | 11.07.2022-22.07.2022 | Капал | с.Арасан, Суыксай | 08:30-17:00 |
| 12 | КТП-10/0.4кВ  №17-03-01-05 | ЭО 1-ЭО 2 | 25.07.2022-29.07.2022 | Капал | с.Арасан, Суыксай | 08:30-17:00 |
| 13 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-64 | ЭО 1-ЭО 2 | 01.07.2022-08.07.2022 | Кызылагаш | с.Кызылагаш | 08:30-17:00 |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №64-02-01-05 | ЭО 1-ЭО 2 | 11.07.2022-22.07.2022 | Кызылагаш | с.Кызылагаш | 08:30-17:00 |
| 15 | КТП-10/0.4кВ  №64-02-01-05 | ЭО 1-ЭО 2 | 25.07.2022-29.07.2022 | Кызылагаш | с.Кызылагаш | 08:30-17:00 |

**И.О.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в июле месяце 2022года** | | | | | | | |
|  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  | |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ЛЭП** | | | | | | | |
| 1 | ЛЭП 110 кВ №175 | Эксплуатационное обслуживание | | 01-18.07.2022 | ЛЭП | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | ЛЭП 35кВ №66 | Эксплуатационное обслуживание | | 19-31.07.2022 | ЛЭП | с.Лесновка, с.Енбекши, население, школа, детсад, акимат | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.ПС** | | | | | | | |
| 3 | ПС-35/10кВ № 87 «Турпан» | Расширинно-текущий ремонт | | 01-18.07.2022 | ПС | с.Турпан,с.Садыр, с.Сарыбел население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 4 | ПС-110/10кВ №132 «Коныролен» | Эксплуатационное обслуживание | | 19-31.07.2022 | ПС | с.Коныролен,с.Борибай би, с.Ынталы население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** | | | | | | | |
| 5 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ № 21 от ПС-132 | Эксплуатационное обслуживание | 01-11.07.2022 | | коныролен | с.Коныролен, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №22 от ПС-132 | Эксплуатационное обслуживание | 12-19.07.2022 | | коныролен | с.Коныролен, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 7 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/0,4кВ №24 от ПС-132 | Эксплуатационное обслуживание | 20-31.07.2022 | | коныролен | с.Коныролен, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 8 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/0,4кВ №49 от ПС-134 | Эксплуатационное обслуживание | 01-31.07.2022 | | Восток 2 | с.Малый Чиган, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 9 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/0,4кВ №101 от ПС-87 | Эксплуатационное обслуживание | 01-11.07.2022 | | городской | с.Турпан, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 10 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/0,4кВ №102 от ПС-87 | Эксплуатационное обслуживание | 12-19.07.2022 | | городской | Садыр, Сарыбел население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 11 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/0,4кВ №103 от ПС-87 | Эксплуатационное обслуживание | 20-31.07.2022 | | городской | с.Турпан, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 12 | ВЛ-10кВ КТП10/0,4кВ №92 от ПС-89 | Эксплуатационное обслуживание | 01-31.07.2022 | | Восток 1 | с.Алмалы, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| **Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.** | | | | | | | |

График выводов в ремонт

основного электрооборудование Карабулақского РЭС на июль месяц 2022 года

группа распредсеть

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта | | | Дата | | Участок | | Время отключения | | Потребители которые будут отключены от эл.сети | |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №5106  ТП-10/0,4кВ №5106 | Подрезка деревьев,  обход и осмотр  Материалы не требуются | | | 01-15.07.2022 | | Карабулакский | | 8.30-17.00 | | Магазин Витязь, школа Уалиханова, Шестакова  Пекарня Кыдырманов Магазин Смайл, кафе Хан - Танири | |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №5401  ТП-10/0,4кВ №5401 | Подрезка деревьев,  обход и осмотр  Материалы не требуются | | | 01-10.07.2022 | | Акешкинский | | 8.30-17.00 | | с. Ак Ешки, школа Трехлетка, ФАП, ул. Загорная, ул. Подгорная,ул. Жибек Жолы | |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ №4809  ТП-10/0,4кВ №4809 | Расширенно-текущий  Ремонт  Материалы согласно сметы | | | 01-29.07.2022 | | Алдабергеновский | | 8.30-17.00 | | магазины "Айдана, Байктыбай, Диас", Амбулатория Ельтай, шк.Бактыбай, ЧП Ким, Почта | |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ №4602  ТП-10/0,4кВ №4602 | Подрезка деревьев,  обход и осмотр  Материалы не требуются | | | 01-10.07.2022 | | Кокжазыкский | | 8.30-17.00 | | Школа Балпык би, Амбулатория  с Кокжазык. Дет сад Кунщуак, Почта. Акимат. Магазин Гузаль, Макпал, Кокжазык | |
|  | **И.о Начальника**  **Карабулакского РЭС** | |  |  | |  | | **Шарипов М.К.** | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт** | | | | | | |
| **по распредсетям Коксуского РЭС на июль месяц 2022 года.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ТП-10/0,4 кВ №165-05-01 | расширенный текущий ремонт | 01.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Қойлық. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-01 | расширенный текущий ремонт | 01.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Қойлық. | 09:00 - 17:00 |
| 3 | ТП-10/0,4 кВ №165-05-02 | расширенный текущий ремонт | 04.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Байтұрбай би, ул.Молдабергенова. | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-02 | расширенный текущий ремонт | 04.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Байтұрбай би, ул.Молдабергенова. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ТП-10/0,4 кВ №165-05-03 | расширенный текущий ремонт | 05.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаева, ул.Ақын-Сара, ул.Шагирова. | 09:00 - 17:00 |
| 6 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-03 | расширенный текущий ремонт | 05.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаева, ул.Ақын-Сара, ул.Шагирова. | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ТП-10/0,4 кВ №165-05-04 | расширенный текущий ремонт | 07.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаева, ул.Амангелды, ул.Алтынсарина, ул.Орақты батыр. | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-04 | расширенный текущий ремонт | 07.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаева, ул.Амангелды, ул.Алтынсарина, ул.Орақты батыр. | 09:00 - 17:00 |
| 9 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 5 до ЛР-10 кВ №165-05-01 | расширенный текущий ремонт | 08.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уалиханова, ул.Қазбек би, ул.Әйтеке би, ул.Асан Тәжі. | 09:00 - 17:00 |
| 10 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-05 | расширенный текущий ремонт | 11.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаева, ул.Амангелды, ул.Наурызбай, ул.Тәттібай, ул.Жарокова. | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-05 | расширенный текущий ремонт | 11.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаева, ул.Амангелды, ул.Наурызбай, ул.Тәттібай, ул.Жарокова. | 13:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-07 | расширенный текущий ремонт | 13.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ТОО "Боздақ" | 13:00 - 17:00 |
| 13 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-06 | расширенный текущий ремонт | 14.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Бақай, ул.Нартбай Датқа, ул.Мұсабек, ул.Молдағұлова. | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-06 | расширенный текущий ремонт | 14.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Бақай, ул.Нартбай Датқа, ул.Мұсабек, ул.Молдағұлова. | 09:00 - 17:00 |
| 15 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 5 от ЛР-10 кВ №165-05-01 до ЛР-10 кВ №165-05-02 | расширенный текущий ремонт | 15.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Молдабергенов, ул.Қойлық, ул.Байтұрбай би, ул.Жангелдина, ул.Момышұлы, ул.Тәттібай, ул.Тазабұлақ, ул.Байсейтова, ул.Мұсабек, Нартбай Датқа, ул.Молдағұлова, ул.Наурызбай, ул.Бақтыбай, ул.Мәулембай, ул.Жансугурова, ул.Байсова, ул.Бақай ул.Жамбыл, ул.Ғарышкер, ул.Төлебаева. | 09:00 - 17:00 |
| 16 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-08 | расширенный текущий ремонт | 18.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ. | 09:00 - 17:00 |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-08 | расширенный текущий ремонт | 18.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ. | 09:00 - 17:00 |
| 18 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-09 | расширенный текущий ремонт | 19.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, мкр.Таза-Бұлақ, ул.Жангелдина, ул.Бақтыбай . | 09:00 - 17:00 |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-09 | расширенный текущий ремонт | 19.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, мкр.Таза-Бұлақ, ул.Жангелдина, ул.Бақтыбай . | 09:00 - 17:00 |
| 20 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-10 | расширенный текущий ремонт | 20.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, ул.Байсейтова. | 09:00 - 17:00 |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-10 | расширенный текущий ремонт | 20.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Таза-Бұлақ, ул.Байсейтова. | 09:00 - 17:00 |
| 22 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-11 | расширенный текущий ремонт | 21.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Амангелды, ул.Жарокова, ул.Алдабергенова. | 09:00 - 17:00 |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-11 | расширенный текущий ремонт | 21.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Амангелды, ул.Жарокова, ул.Алдабергенова. | 09:00 - 17:00 |
| 24 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 5 от ЛР-10 кВ №165-05-02 | расширенный текущий ремонт | 22.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Жангелдина, ул.Момышұлы, Тәттібай, Тазабұлақ, Байсейтова, Мұсабек, Нартбай Датқа, Бақай, Молдағұлова, Наурызбай, Бақтыбай, Мәулембай, Байсова, Жансүгіров,, Жамбыл, Ғарышкер,Төлебаева. | 09:00 - 17:00 |
| 25 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-12 | расширенный текущий ремонт | 25.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Жангелдина, ул.Момышұлы, ул.Байсова, ул.Ғарышкер. | 09:00 - 17:00 |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-12 | расширенный текущий ремонт | 25.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Жангелдина, ул.Момышұлы, ул.Байсова, ул.Ғарышкер. | 09:00 - 17:00 |
| 27 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-13 | расширенный текущий ремонт | 26-27.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Маулембай, ул.Жангелдина, ул.Жансүгіров, ул.Жамбыл, ул.Момышұлы, ул.Бақтыбай, ул.Төлебаев, ул.Ғарышкер. | 09:00 - 17:00 |
| 28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-13 | расширенный текущий ремонт | 26-27.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Маулембай, ул.Жангелдина, ул.Жансүгіров, ул.Жамбыл, ул.Момышұлы, ул.Бақтыбай, ул.Төлебаев, ул.Ғарышкер. | 09:00 - 17:00 |
| 29 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-14 | расширенный текущий ремонт | 28.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Әйтеке би, ул.Асан-Тәжі. | 09:00 - 17:00 |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-14 | расширенный текущий ремонт | 28.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Әйтеке би, ул.Асан-Тәжі. | 09:00 - 17:00 |
| 31 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-15 | расширенный текущий ремонт | 29.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, ул.Қазбек би. | 09:00 - 17:00 |
| 32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-15 | расширенный текущий ремонт | 29.07.2022 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, ул.Қазбек би. | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Коксуского РЭС Андакулов Е.Ж.** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | | **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в июль месяце 2022 года** | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | | **№** | **наименование** | **вид ремонта** | | **Дни месяца** | | **участок** | | **откл. Потрибителя** | **Время откл.** | | | | 1 | ПС 110/10кВ № 131 | Экспл.обслуживание | | 04-06.07.2022 | | Сарыозек | | Басши | 900-1700 | | | | 2 | ПС 110/10кВ № 135 | Экспл.обслуживание | | 11-13.07.2022 | | Сарыозек | | Жоламан | 900-1700 | | | | 3 | ВЛ 110кВ № 149 | Экспл.обслуживание | | 05-07.07.2022 | | Сарыозек | | Щеб-завод-Самен | 900-1700 | | | | 4 | ВЛ 110кВ №150 | Экспл.обслуживание | | 13-15.07.2022 | | Сарыозек | | Самен-Кербулак | 900-1700 | | | | 5 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №040601-08 | Экспл.обслуживание | | 04.-07.07.2022 | | Сарыозек | | Майтобе | 900-1700 | | | | 6 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №460701-08 | Экспл.обслуживание | | 12-15.07.2022 | | Сарыозек | | с,Сарыозек СоРЭС | 900-1700 | | | | 7 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №350301-06 | Экспл.обслуживание | | 18-19.07.2022 | | Сарыозек | | Щеб-завод-Самен | 900-1700 | | | | 8 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №390401-15 | Экспл.обслуживание | | 20-22.07.2022 | | Сарыозек | | Карашокы | 900-1700 | | | | 9 | Вл-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №380201-05 | Экспл.обслуживание | | 12-14.07.2022 | | Сарыозек | | Коянкоз | 900-1700 | | | | 10 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №311501-03 | Экспл.обслуживание | | 18-20.07.2022 | | Сарыозек | | Басши | 900-1700 | | | | 11 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №110501-01 | Экспл.обслуживание | | 25-27.07.2022 | | Когалы | | Каспан | 900-1700 | | | | 12 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №280201-10 | Экспл.обслуживание | | 26-28.07.2022 | | Когалы | | Коғалы | 900-1700 | | | | 13 | ВЛ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №280601-11 | Экспл.обслуживание | | 27-29.07.2022 | | Сарыозек | | Сарыбулак | 900-1700 | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | | Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. | | | | | | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за июль месяц2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 8304 | Эксплуатационное обслуживание | 01.07.2022 | Сарканский | Г.Саркан , ул.Абая,Лермонтова | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ РП-101 | Эксплуатационное обслуживание | 04-05.07.2022 | Сарканский | Г.Саркан , ул.Борцы революции, Гоголя | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-10кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04кВ №9903 | Эксплуатационное обслуживание | 07-08.07.2022 | Екашинский | Население п. Аманбухтер | 900-1700 |
| **4** | ВЛ 10кВ-КТП-10/04 ВЛ-04 №7406 | Эксплуатационное обслуживание | 11-12.07.2022 | Алмалинский | Население п. Алмалы | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 2101 | Эксплуатационное обслуживание | 13.07.2022 | Алмалинский | Население п.Пограничника | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 №2803 | Эксплуатационное обслуживание | 14-15.07.2022 | Койлыкский | Население п.Койлык, | 900-1700 |
| **7** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 2804 | Расширенно-текущий ремонт | 18-19.07.2022 | Койлыкский | Население с.Карабогет | 900-1700 |
| **8** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 3104 | Эксплуатационное обслуживание | 20-21.07.2022 | Койлыкский | Население с.Тополевка | 900-1700 |
| **9** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 №2403 | Эксплуатационное обслуживание | 22.07.2022 | Черкасский | Население п. Черкасск. | 900-1700 |
| **10** | ВЛ-10кВ , ВЛ-0,4кВ, КТП 10/,04 №3Т03 | Эксплуатационное обслуживание | 25-27.07.2022 | Лепсинский | Население п. Лепсы. | 900-1700 |
| **11** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 2702 | Эксплуатационное обслуживание | 28-29.07.2022 | Лепсинский | Население с.Мукан Толебаев | 900-1700 |
| **12** | ВЛ-10кВ ,ВЛ-0,4кВ ,КТП-10/04 №2501 | Расширенно-текущий ремонт | 28-29.07.2022 | Койлыкский | Население п.Койлык, | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начальник Сарканского РЭС** |  |  |  | **Орумбаев С.Т.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС в июль месяце 2022 года** | | | | | |  |
| **группа распред. сеть** | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-152, Тп-152,213,108,190,144,263,135,297. | Эксплуатационное обслуживание | 01.07.2022 | ТК РЭС | ул.Каблиса Жырау, ул. Жамбула. ул.Исмайлова, | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №10 от ПС-152, ТП-750,269. | Эксплуатационное обслуживание | 04.07.2022 | ТК РЭС | п. Пригородный | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ №19 от ПС-150, ТП-387,208,295,124,125,241. | Эксплуатационное обслуживание | 05.07.2022 | ТК РЭС | ул.Жаксылык | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10№26 от ПС-150 Тп-877 | Эксплуатационное обслуживание | 07.07.2022 | ТК РЭС | ул Жасталап ,ул, Айтыкова, Пугачева . | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ №27 от Пс-327 | Эксплуатационное обслуживание | 08.07.2022 | ТК РЭС | Сев. зап. жилой район | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10№90 от ПС150 , ТП-484,698. | Эксплуатационное обслуживание | 11.07.2022 | ТК РЭС | ул. Шахворостова ,ул. Айтыкова | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10№91 от ПС150 , ТП-520,422. | Эксплуатационное обслуживание | 12.07.2022 | ТК РЭС | ул. Н.Назарбаев, ул.Кабанбай Батыр. | 900-1700 |
| 8 | КЛ-10кВ №9 от ПС-158,ТП-137,235,511,383. | Эксплуатационное обслуживание | 13.07.2022 | ТК РЭС | Юго восточный | 900-1700 |
| 9 | КЛ-10кВ №51 от РП-3, ТП-374,227,416. | Расширено-текущий ремонт | 14.07.2022 | ТК РЭС | ул. Н.Назарбаев | 900-1700 |
| 10 | КЛ-10кВ №52 от РП-3, ТП-451,226,217,356,339. | Расширено-текущий ремонт | 15.07.2022 | ТК РЭС | Толебаева ул.Алдабергенова | 900-1700 |
| 11 | КЛ-10кВ№65 от РП-3, ТП-242. | Эксплуатационное обслуживание | 18.07.2022 | ТК РЭС | микр. Самал | 900-1700 |
| 12 | КЛ-10кВ №53 отРП-3, ТП-183,186. | Расширено-текущий ремонт | 19.07.2022 | ТК РЭС | микр. Жетысу | 900-1700 |
| 13 | КЛ-10кВ №92 от РП-8, ТП-451,530,529,530,562,517,574. | Эксплуатационное обслуживание | 20.07.2022 | ТК РЭС | микр.Гарышкер, микр. Мушел той. | 900-1700 |

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в июле месяце 2022 года** | | | | | | | | | | | |  | |
| **группа распредсеть** | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |
| № | **Наименование объекта** | | **Вид ремонта** | | | **Дата** | | **Участок** | | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** | |
| 1 | ВЛ-6кВ №6303 | | Расширено-текущий ремонт | | | 01.07.2022 | | Текелі | | Мкр.Горняцкая | 900-1700 | |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | | Расширено-текущий ремонт | | | 04.07.2022 | | Текелі | | Ул.Кошевого,Конаева,пионерская,Горняцкая | 900-1700 | |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от №630305 | | Расширено-текущий ремонт | | | 05.07.2022 | | Текелі | | Ул.Конаева,Джаркентская | 900-1700 | |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630306 | | Расширено-текущий ремонт | | | 07.07.2022 | | Текелі | | Ул.Джандосова,Конаева | 900-1700 | |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | | Расширено-текущий ремонт | | | 08.07.2022 | | Текелі | | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630308 | | Расширено-текущий ремонт | | | 11.07.2022 | | Текелі | | Ул.Конаева,Веселая поляна | 900-1700 | |
| 7 | День ТБ | | Расширено-текущий ремонт | | | 12.07.2022 | | Текелі | |  | 900-1700 | |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | | Расширено-текущий ремонт | | | 13.07.2022 | | Текелі | | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630303 | | Расширено-текущий ремонт | | | 14.07.2022 | | Текелі | | Ул.Кошевого,Конаева,пионерская,Горняцкая | 900-1700 | |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | | Расширено-текущий ремонт | | | 15.07.2022 | | Текелі | | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 11 | ВЛ-6кВ №6303 | | Расширено-текущий ремонт | | | 18.07.2022 | | Текелі | | Мкр.Горняцкая | 900-1700 | |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | | Расширено-текущий ремонт | | | 19.07.2022 | | Текелі | | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630305 | | Расширено-текущий ремонт | | | 20.07.2022 | | Текелі | | Ул.Конаева,Джаркентская | 900-1700 | |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | | Расширено-текущий ремонт | | | 21.07.2022 | | Текелі | | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 15 | ТП-6/0,4кВ №630306 | | Расширено-текущий ремонт | | | 22.07.2022 | | Текелі | | Ул.Джандосова,Конаева | 900-1700 | |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | | Расширено-текущий ремонт | | | 25.07.2022 | | Текелі | | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630308 | | Расширено-текущий ремонт | | | 26.07.2022 | | Текелі | | Ул.Конаева,Веселая поляна | 900-1700 | |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | | Расширено-текущий ремонт | | | 27.07.2022 | | Текелі | | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 19 | ВЛ-6кВ №6303 | | Расширено-текущий ремонт | | | 28.07.2022 | | Текелі | | Мкр.Горняцкая | 900-1700 | |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | | Расширено-текущий ремонт | | | 29.07.2022 | | Текелі | | Ул.Конаева |  | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начальник Текелийского РЭС** |  | **Туганбаев А.Б.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на июль месяц 2022 года** | | | | | |  |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **время отключения** |
|  | ПС № 175 Ушбулак |  |  |  |  |  |
| 1 | В-10 ВЛ-10 №1 | экс. обсл. | 12.07.2022 | Ушбулак | без отключения |  |
| 2 | В-10 ВЛ-10 №2 | экс. обсл. | 11.07.2022 | Ушбулак | а.Ушбулак | 13.00-15.00 |
| 3 | В-10 ВЛ-10 №3 | экс. обсл. | 11.07.2022 | Ушбулак | а.Кенес | 10.00-12.00 |
| 4 | Т-1,ОД,КЗ -35,В-10,ТСН-10 | экс. обсл. | 12.07.2022 | Ушбулак | без отключения |  |
| 5 | 1-СШ-10,ТН-10 №1 | экс. обсл. | 13.07.2022 | Ушбулак | а.Ушбулак,а.Кенес | 9.00-12.00 |
| 6 | ЛР-35 ЛЭП-35 №74 | экс. обсл. | 13.07.2022 | Ушбулак | без отключения |  |
| 7 | IСШ-35,IШР-35,IСР-35 | экс. обсл. | 14.07.2022 | Ушбулак | без отключения |  |
| 8 | СВ-35,2 СР-35 | экс. обсл. | 14.07.2022 | Ушбулак | без отключения |  |
| 9 | 2СШ-35,2ШР-35,ТН-35 | экс. обсл. | 15.07.2022 | Ушбулак | без отключения |  |
| 10 | ЛР-35 -35 №76 | экс. обсл. | 15.07.2022 | Ушбулак | без отключения |  |
| 11 | Т-2,В-10,Од\КЗ-35, ТСН-10 | экс. обсл. | 16.07.2022 | Ушбулак | без отключения |  |
| 12 | СВ-10,СР-10 | экс. обсл. | 16.07.2022 | Ушбулак | без отключения |  |
| 13 | 2-СШ-10,ТН-10 №2 | экс. обсл. | 16.07.2022 | Ушбулак | без отключения |  |
| 14 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770201 | экс. обсл. | 1,4,5.07.2022 | Токжайлау | Лагерь Кайынды | 9.00-17.00 |
| 15 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770202 | экс. обсл. | 7,8.07.2022 | Токжайлау | МТФ Токжайлау, | 9.00-17.00 |
| 16 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1770203 | экс. обсл. | 11-15.07.2022 | Токжайлау | а. Айпара | 9.00-17.00 |
| 17 | ВЛ-10кВ №2 ПС177 | экс. обсл. | 18-22.07.2022 | Токжайлау | а.Айпара,МТФ Токжайлау,Лагерь Кайынды | 9.00-17.00 |
| 18 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760302 | экс. обсл. | 1,4,5,7,8.07. 2022 | Тонкурус | а.Майкан | 9.00-17.00 |
| 19 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760303,04 | экс. обсл. | 11-15.07.2022 | Тонкурус | а.Чинжалы,А.Кокжар | 9.00-17.00 |
| 20 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1760308,09 | экс. обсл. | 18-22.07.2022 | Тонкурус | а. Жунжурек,А.Чимбулак | 9.00-17.00 |
| 21 | ВЛ-10кВ №3 ПС176 | экс. обсл. | 25-29.07.2022 | Тонкурус | Застава,с.Майкан,с.Чинжалы,с.Кокжар, с.Жунжурек.с.Чимбулак,к\х Актымбаев, к\х Маулен,ТВ Лепсинск,ферма | 9.00-17.00 |
| 22 | ВЛ-04кВ от ТП1810201 02,03 | эксплуат. обслужив. | 1,4,5, ,7,8.07.2022 | а.Кабанбай | ул. Р.КошкарбаевС.Муканов.АблайханМусрепова ,Желтоксан | 9.00-17.00 |
| 23 | ВЛ-04от ТП 1810204,05,06,09 | эксплуат. обслужив. | 11-15, 18-19.07.2022 | а. Кабанбай | м-н Арман,Әлімжанов,Маметова,Мусрепова ,Аблайхан,Желтоқсан,Қойшибаева | 9.00-17.00 |
| 24 | ВЛ-10кВ №2 ПС181 | эксплуат. обслужив. | 21-22, 27-28.07.22 | а. Кабанбай | ул. Абылайхана,МусреповаЖелтоксан,Койшибаева, Әлімжанов,Маметова, магазин Искорка,Улан,Акимат, Школа №3,мөн Арман | 9.00-17.00 |
|  | **Начальник УйРЭС:** |  |  | **ОспанбековК.К** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **График** |  |  |  |
| **вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на июль месяц 2022г.** | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от эл. сети** | **время отключения** |
| 1 | ӘЖ - КТП -0,4кВ  № Р1-06-01/10 | **капитальный ремонт** | 13-29.07. 2022г. | Уштобинский | с.Жанаталап, Оян Айту | 08.30-17.00 |
| 2 | ӘЖ и КТП-10/0,4кВ  № 151-11-01 | текущий ремонт | 01,04-05.  07.2022г | Уштобинский | с. Бастөбе ул Айманова,  к-т Стрела, в/ч 55078 | 08.30-17.00 |
| 3 | ӘЖ и КТП-10/0,4кВ  № 151-07-01/04 | текущий ремонт | 07-08, 11-12.07.2022г. | Уштобинский | с. Орта тобе, Кіші тобе | 08.30-17.00 |
| 4 | ӘЖ-10/0,4кВ  КТП-№ 050501/07 | текущий ремонт | 04-05, 07-08,  11-15,  18-22.07.2022г | Кальпинский | с. Калпе ул Ултуғана, Абая, Ленина, Белинского, Унемдинова, Нусипбекова, Орала | 08.30-17.00 |

Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за июль месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | | | **вид ремонта** | | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | | **время отключения** |
| 1 | ПС-№178-Ушарал | | | эксплуатация | | **04-14.07.2022г** | Ушаральский | Население г. Ушарал. | | 900-1700 |
| 2 | ПС-№77-Енбекши | | | эксплуатация | | **18-22.07.2022г.** | Ушаральский | Население с Енбекши | | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №1780701-07 | | | эксплуатация | | **04-08.07.2022г.** | Ушаралський | население г.Ушарал. | | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1780801-12 | | | эксплуатация | | **11-15.07.2022г.** | Ушаралський | население г.Ушарал. | | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1790101-04 | | | эксплуатация | | **18-20.07.2022г.** | Коктуминьский | население с. Акши. | | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №1790201**-**02 | | | эксплуатация | | **21-22.07.2022г.** | Коктуминьский | население с. Акши. | | 900-1700 |
| 7 | ВЛ**-**0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №8402-01 | | | эксплуатация | | **25-27.07.2022г.** | Коктуминьский | население п.Тохты. | | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10/0,4кВ №770301-01 | | | эксплуатация | | **27-29.07.2022г** | Ушаралський | население с Каракум. | | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10кВ от №7 от ПС-110/35/10 кВ №178 | | | эксплуатация | | **04-08.07.2022г.** | Ушаралський | население г.Ушарал. | | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ от №8 от ПС-110/35/10 кВ №178 | | | эксплуатация | | **11-15.07.2022г.** | Ушаралський | население г.Ушарал. | | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ от №1 от ПС-35/10 кВ №179 | | | эксплуатация | | **18-20.07.2022г.** | Коктуминьский | население с. Акши. | | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10кВ от №2 от ПС-35/10 кВ №79 | | | эксплуатация | | **21-22.07.2022г.** | Коктуминьский | население с. Акши. | | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10кВ от №2 от ПС-35/10 кВ №84 | | | эксплуатация | | **25-27.07.2022г.** | Коктуминьский | население п.Тохты. | | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10кВ от №2 от ПС-35/10 кВ №179 | | | эксплуатация | | **27-29.07.2022г** | Ушаралський | население с Каракум. | | 900-1700 |
| 15 | КТП-10/0,4кВ №1780701-07 | | | эксплуатация | | **04-08.07.2022г.** | Ушаралський | население г.Ушарал. | | 900-1700 |
| 16 | КТП-10/0,4кВ №1780801-12 | | | эксплуатация | | **11-15.07.2022г.** | Ушаралський | население г.Ушарал. | | 900-1700 |
| 17 | КТП-10/0,4кВ №1790101-04 | | | эксплуатация | | **18-20.07.2022г.** | Коктуминьский | население с. Акши. | | 900-1700 |
| 18 | КТП-10/0,4кВ №790201 | | |  | | **21-22.07.2022г.** | Коктуминьский | население с. Акши. | | 900-1700 |
| 19 | КТП-10/0,4кВ №840201 | | | эксплуатация | | **25-27.07.2022г.** | Коктуминьский | население п.Тохты. | | 900-1700 |
| 20 | КТП-10/0,4кВ №770301-01 | | | эксплуатация | | **27-29.07.2022г** | Ушаралський | население с Каракум. | | 900-1700 |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
|  | |  |  | |  | |  | |
| **НачальникАлакольского** | |  |  | |  | | **Аханов Д.Д.** | |