**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на июнь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-192 | Тек.рем | 03.06.2024-13.06.2024 | Сагабион | Карашилик | С откл |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № - 92-03 | Тек.рем | 14.06.2024-22.06.2024 | Сагабион | Карашилик | С откл |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № -92-03 | Тек.рем | 23.06.2024-30.06.2024 | Сагабион | Карашилик | С откл |
| 4 | ВЛ-10кВ №-2 от ПС-173 | Тек.рем | 03.06.2024-13.06.2024 | Ақсу | Косагаш | С откл |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-73-02 | Тек.рем | 14.06.2024-22.06.2024 | Ақсу | Косагаш | С откл |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №-73-02 | Тек.рем | 23.06.2024-30.06.2024 | Ақсу | Косагаш | С откл |
| 7 | ВЛ-10кВ №-4 от ПС-32 | Тек.рем | 03.06.2024-13.06.2024 | Ақсу | Кызылтан | С откл |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-32-04 | Тек.рем | 14.06.2024-22.06.2024 | Ақсу | Кызылтан | С откл |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №-32-04 | Тек.рем | 23.06.2024-30.06.2024 | Ақсу | Кызылтан | С откл |
| 10 | ВЛ-10кВ №-3 от ПС-171 | Тек.рем | 03.06.2024-13.06.2024 | Капал | Капал | С откл |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-03 | Тек.рем | 14.06.2024-22.06.2024 | Капал | Капал | С откл |
| 12 | КТП-10/0.4кВТ№- 71-03 | Тек.рем | 23.06.2024-30.06.2024 | Капал | Капал | С откл |
| 13 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-117 | Тек.рем | 03.06.2024-13.06.2024 | Капал | Арасан | С откл |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-01 | Тек.рем | 14.06.2024-22.06.2024 | Капал | Арасан | С откл |
| 15 | КТП-10/0.4кВ №-17-01 | Тек.рем | 23.06.2024-30.06.2024 | Капал | Арасан | С откл |
| 16 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-64 | Тек.рем | 03.06.2024-13.06.2024 | Кызылагаш | Кызылагаш | С откл |
| 17 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 64-01 | Тек.рем | 14.06.2024-22.06.2024 | Кызылагаш | Кызылагаш | С откл |
| 18 | КТП-10/0.4кВ №-64-01 | Тек.рем | 23.06.2024-30.06.2024 | Кызылагаш | Кызылагаш | С откл |

**Начальник Аксуского РЭС Кудайберген А.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС на июнь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-84 | Капитальный | 10.06-13.06 | Тохты |  | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-193 | Текущий | 03.06-06.06 | Ушаралский | Выезд, аэропорт | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС-178 | Текущий | 10.06-13.06 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-77 | Текущий | 24.06-27.06 | Ушаралский | Енбекшы с.о  Жанама с.о | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-182 | Текущий | 10.06-12.06 | Бескольский | с.Булакты, Сахзавод | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №4 от ПС-182 | Текущий | 13.06-14.06 | Бескольский | с.Булакты, Сахзавод | 900-1700 |
| 7 | ЛЭП-35 кВ №17 Ушарал-Бескол-Ынталы | Текущий | 03.06-06.06 | Ушаралский | г.Ушарал | 900-1700 |
| 8 | ЛЭП-35 кВ №75 Бесколь-Уялы | Текущий | 10.06-13.06 | Бескольский | с.Булакты, Сахзавод | 900-1700 |
| 9 | ЛЭП-35 кВ №19 Изенды-Акши | Текущий | 18.06-21.06 | Коктуминский | с.Жайпак, с.Акши | 900-1700 |
| 10 | ЛЭП-35 кВ №72 Коктума-Тохты | Капитальный | 10.06-13.06 | Коктуминский | с. Коктума | 900-1700 |
| 11 | ПС №81 Коктума | Текущий | 18.06-21.06 | Коктуминский | с.Коктума | 900-1700 |
| 12 | ПС №182 Бескол | Текущий | 10.06-13.06 | Бескольский | с.Булакты, Сахзавод | 900-1700 |

**Начальник Алакольского РЭС Аханов Д.Д.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Жаркентского РЭС на июнь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ПС -110/35/10 кВ 91"Айдарлы" | Капитальный ремонт | 03-13.06.2024 | ПС | с.Айдарлы население, школа, детсад,почта, акимат | 900-1700 |
| 2 | ПС - 35/10 кВ №142"Пиджим" | Текущий | 17-28.06.2024 | ПС | Без отключения с переводом питания на другую | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 110 кв №130 | Текущий | 03-07.06.2024 | ЛЭП | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | 900-1700 |
| 4 | ЛЭП 35 кв №93 | Текущий | 13-14.06.2024 | ЛЭП | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №61от ПС-142 | Капитальный ремонт | 03-10.06.2024 | Восток-2 | с.Атамекен население, школа, детсад,почта, акимат | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №21 от ПС-132 | Текущий | 03-07.06.2024 | Коктал | с.Конуролен, с.Ынталы, с.Сатжол, с.Сарытобе , население, школа, детсад, почта, акимат | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ, КТП10/04кВ №22 от ПС-132 | Текущий | 10-14.06.2024 | Коктал | с.Сарытобе, с.Конуролен, население, школа, детсад,почта, акимат | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №24 от ПС-132 | Текущий | 17-21.06.2024 | Коктал | с.Конуролен, население, школа, детсад,почта, акимат | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №62от ПС-142 | Текущий | 11-17.06.2024 | Восток-2 | с.Ынтымак население, школа, детсад,почта, акимат | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №67от ПС-142 | Текущий | 03-14.06.2024 | Шығыс-1 | с.Хоргос,застава население, школа, детсад,почта, акимат | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №2 от ПС-95 | Текущий | 03-07.06.2024 | Город | г.Жаркент(нижняя часть), население, школа, детсад,почта, акимат | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10-0,4кВ, КТП10/04кВ №3 от ПС-95 | Текущий | 10-14.06.2024 | Город | г.Жаркент(нижняя часть), население, школа, детсад,почта, акимат | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10кВ, КТП10/04кВ №75 от ПС-96 | Текущий | 18-24.06.2024 | Шығыс-2 | с.Акдала,Смирновка,Погран часть , база | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10кВ №74 от ПС-96 | Текущий | 25-28.06.2024 | Шығыс-2 | с.Акдала,Смирновка,Погран часть, база | 900-1700 |

**Начальник Жаркентского РЭС Сарсембаев Б.Т.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Карабулакского РЭС на июнь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4 кВ №5907  ТП-10/0,4кВ №5907 | Текущий | 10-20.06.2024 | Карабулакский | с Ешкиульмес Школа О.Кошевого, КТ «Хильниченко», магазины: «Глобус, Аминат, Достар, Медент», ФАП | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10/0,4 кВ №4810  ТП-10/0,4кВ №4810 | Текущий | 10-20.06.2024 | Алдабергеновский | с. Бактыбай, Школа, Магазины; «Аида», Каламкас, Фортуна, Салем, Аптека Самрук, | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10/0,4 кВ №4602  ТП-10/0,4кВ №4602 | Текущий | 10-20.06.2024 | Тройцкий | с Кокжазык, Больница, Школа, Мечеть, Фок  Магазины; Кокжазык, Макпал,Ерасыл, Айнур, Гузель | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4 кВ №5401  ТП-10/0,4кВ №5401 | Текущий | 10-20.06.2024 | Ак Ешкинский | с Тамбала, Магазины;  Нур, Данилова  с Актума ФАП, Маг Батен  Акын Сара Акимат | 900-1700 |

**Начальник Карабулакского РЭС Шарипов М.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт по распредсетям Коксуского РЭС на июнь месяц 2024 года.** | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 5 | Текущий ремонт | 03-07.06.2024 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Уәлиханов, Қазбек би, Әйтеке би, Асан Тәжі, Исабаев, Шағыров, Ақын-Сара, Байтұрбай би, Молдабергенов, Қойлық, Жангелдин, Момышұлы, Тәттібай, Тазабұлақ, Байсейтова, Мұсабек, Нартбай Датқа, Бақай,Молдағұлов, Наурызбай, Бақтыбай, Мәулембай, Жансүгіров, Байсов, Жамбыл, Ғарышкер, Төлебаев. | 09:00 - 17:00 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №165-05-01--15 | Текущий ремонт | 10-11.06.2024 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Амангелді | 09:00 - 17:00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-05-01--15 | Текущий ремонт | 12-14.06.2024 | Балпыкский | с.Балпық би, ул.Исабаев, Амангелді | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-47 | Текущий ремонт | 03-07.06.2024 | Коксуский участок | 10 жыл Қазакстан Поливной | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №47-01-01--04 | Текущий ремонт | 10-11.06.2024 | Коксуский участок | ЧП Гылым | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №47-01-01--04 | Текущий ремонт | 12-14.06.2024 | Коксуский участок | ЧП Гылым | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-170 | Текущий ремонт | 17-19.06.2024 | Коксуский участок | ст.Коксу | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №170-02-01--07 | Текущий ремонт | 20.06.2024 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Орақты батыра | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №170-02-01--07 | Текущий ремонт | 21.06.2024 | Коксуский участок | ст.Коксу ул.Орақты батыра | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Коксуского РЭС Нургудыр Б.М.** | | | | | | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС на июнь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ЛЭП 35кВ №96 | Текущий | 05.06.2024 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №1 | Текущий | 11.06.2024-12.06.2024 | ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №1 | Сарыозек | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №3 | Текущий | 13.06.2024-14.06.2024 | ВЛ-10кв от ПСТ-135 габ.35кв №3 | Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | ПСТ 35/10 кВ №204 | Капитальный | 05.06.2024-14.06.2024 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 5 | ПСТ 35/0,4 кВ №147 | Текущий | 04.06.2024 | Айгул | Сарыозек | 900-1700 |
| 6 | ПСТ 35/0,4 кВ №202 | Текущий | 05.06.2024 | Бетбастау | Сарыозек | 900-1700 |
| 7 | ПСТ 35/0,4 кВ №145 | Текущий | 03.06.2024 | Сазды | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | АСТ-РС ПСТ №107 | Текущий | 18.06.2024-19.06.2024 | Самен | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | АСТ-РС ПСТ №127 | Текущий | 12.06.2024-13.06.2024 | Акбастау | Сарыозек | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280601-11 | Капитальный | 3.06.2024-13.06.2024 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №280601-11 | Капитальный | 17.06.2024-27.06.2024 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №126 (Замена изолятор) | Текущий | 03.06.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 13 | КТП-10/0,4кВ №260101-10 (Осмотр ТП) | Текущий | 04.06.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260101-10 (подрезка деревьев) | Текущий | 05.06.2024-07.06.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №126 (Замена изолятор) | Текущий | 10.06.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260601-7 (подрезка деревьев) | Текущий | 12.06.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 17 | КТП-10/0,4кВ №260601-7 (Осмотр ТП) | Текущий | 13.06.2024-17.06.2024 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-10кВ №7 от ПС №204 (Замена изолятор) | Текущий | 18.06.2024 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 19 | КТП-10/0,4кВ №040701-4 (Осмотр ТП) | Текущий | 19.06.2024 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040701-4 (подрезка деревьев) | Текущий | 20.06.2024 | Майтобе | Сарыозек | 900-1700 |
| 21 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №139 (подрезка деревьев) | Текущий | 3.06.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 22 | КТП-10/0,4кВ №390201-6 (Осмотр ТП) | Текущий | 5.06.2024-14.06.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 23 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390201-6 (подрезка деревьев) | Текущий | 17.06.2024-24.06.2024 | Карашокы | Сарыозек | 900-1700 |
| 24 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №111 (подрезка деревьев) | Текущий | 3.06.2024-4.06.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 25 | КТП-10/0,4кВ №110201-5 (Осмотр ТП) | Текущий | 10.06.2024-14.06.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 26 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110201-5 (подрезка деревьев) | Текущий | 17.06.2024-21.06.2024 | Каспан | Сарыозек | 900-1700 |
| 27 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №127 (подрезка деревьев) | Текущий | 3.06.2024-5.06.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 28 | КТП-10/0,4кВ №270201-6 (Осмотр ТП) | Текущий | 6.06.2024-13.06.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 29 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №270201-6 (подрезка деревьев) | Текущий | 17.06.2024-20.06.2024 | Алтынемель | Сарыозек | 900-1700 |
| 30 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №128 (подрезка деревьев) | Текущий | 3.06.2024 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 31 | КТП-10/0,4кВ №280101-3 (Осмотр ТП) | Текущий | 5.06.2024-7.06.2024 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 32 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280101-3 (подрезка деревьев) | Текущий | 11.06.2024-19.06.2024 | Когалы | Сарыозек | 900-1700 |
| 33 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №130 (подрезка деревьев) | Текущий | 12.06.2024-13.06.2024 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |
| 34 | КТП-10/0,4кВ №300701-6 (Осмотр ТП) | Текущий | 4.06.2024-10.06.2024 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |
| 35 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300701-6 (подрезка деревьев) | Текущий | 17.06.2024-25.06.2024 | Коксу | Сарыозек | 900-1700 |

**Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканского РЭС на июнь 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8303 | Текущий ремонт | 3-4.06.2024 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №7404 | Текущий ремонт | 4-5.06.2024 | Алмалинский | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2902 | Текущий ремонт | 5-6.06.2024 | Алмалинский | Население с. Кокузек | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8401 | Текущий ремонт | 6-7.06.2024 | Екиашинский | Население с.Екиаша | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №РП-201 | Текущий ремонт | 10-11.06.2024 | Екиашинский | Население с.Аманбоктер | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2402 | Текущий ремонт | 11-12. 06.2024 | Черкасский | Население с.Черкасск | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №2501 | Текущий ремонт | 12-13. 06.2024 | Койлыкский | Население с. Койлык | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т01 | Текущий ремонт | 17-18.06.2024 | Лепсинский | Население с.Лепсы | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3104 | Текущий ремонт | 19-20.06.2024 | Койлыкский | Население с. Бакалы | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3Т04 | Текущий ремонт | 21-24.06.2024 | Лепсинский | Население с.Лепсы | 900-1700 |

**Начальник Сарканский РЭС Орумбаев С.Т.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Талдыкорганского РЭС на июнь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС-152 | Текущий | 03.06.2024 | ул.Аблайхана, ул.Майстрюка до дачи Уйтас | ул.Аблайхана, ул.Майстрюка до дачи Уйтас | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №19 от ПС-150 | Капитальный | 04.06.2024 | по ул.Шахворостова до Резиденция до ТП-271 | по ул.Шахворостова до Резиденция до ТП-271 | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10 кВ №19 от ПС-150 | Текущий | 05.06.2024 | по ул.Шахворостова до Резиденция до ТП-271, | по ул.Шахворостова до Резиденция до ТП-271, | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10 кВ №27 от ПС-150 | Текущий | 06.06.2024 | по ул. Кастеева ул. Алдабергенова до РП-3 | по ул. Кастеева ул. Алдабергенова до РП-3 | 900-1700 |
| 5 | КЛ-10 кВ №20 от ПС-150 | Текущий | 07.06.2024 | по ул. Толебаева, ул.Казахстан | по ул. Толебаева, ул.Казахстан | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-158 | Текущий | 10.06.2024 | по ул.до дачи Алмалы и дачи Ащибулак | по ул.до дачи Алмалы и дачи Ащибулак | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10 кВ №9 от ПС-158 | Текущий | 11.06.2024 | через объезд трасса Оскемен через Промбаза до к/х КТП-282 | через объезд трасса Оскемен через Промбаза до к/х КТП-282 | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10 кВ №10 от ПС-158 | Текущий | 12.06.2024 | по ул. Алмалы до масло завод. | по ул. Алмалы до масло завод. | 900-1700 |
| 9 | КЛ-10 кВ №21 от РП-3 | Текущий | 13.06.2024 | мк-н Жетысу общ.мед.колледжа | мк-н Жетысу общ.мед.колледжа | 900-1700 |
| 10 | КЛ-10 кВ №22 от РП-3 | Текущий | 14.06.2024 | мк-н Жетысу территорий Политех. | мк-н Жетысу территорий Политех. | 900-1700 |
| 11 | КЛ-10 кВ №68 от РП-3 | Капитальный | 17.06.2024 | по ул. Толебаева Алдабергенова | по ул. Толебаева Алдабергенова | 900-1700 |
| 12 | КЛ-10 кВ №32 от РП-4 | Текущий | 18.06.2024 | мк-н Самал | мк-н Самал | 900-1700 |
| 13 | КЛ-10 кВ №55 от РП-5 | Текущий | 19.06.2024 | по ул.Акын Сара ул.Северная | по ул.Акын Сара ул.Северная | 900-1700 |
| 14 | КЛ-10 кВ №108 от РП-7 | Текущий | 20.06.2024 | Ч.Валиханова Толебаева Алдабергенова, Каблиса Жырау | Ч.Валиханова Толебаева Алдабергенова, Каблиса Жырау | 900-1700 |
| 15 | КЛ-10 кВ №87 от РП-8 | Текущий | 21.06.2024 | Жастар ТД Даулет ж/д №12 | Жастар ТД Даулет ж/д №12 | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-10 кВ №122 от ПС-102 | Текущий | 24.06.2024 | по ул. Мустафа Озтурик дачи Каратал, дачи Красный камень | по ул. Мустафа Озтурик дачи Каратал, дачи Красный камень | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-10 кВ №123 от ПС-102 | Текущий | 25.06.2024 | до Зария по ул.Пушкина до Енбек | до Зарья по ул.Пушкина до Енбек | 900-1700 |

**Начальник Талдыкорганского РЭС Чильменбетов А.Д.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС на июнь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6802 | Текущий | 03.06.2024 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680218 | Текущий | 04.06.2024 | Текели | Ул.Жамбыла | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680219 | Текущий | 05.06.2024 | Текели | Ул.Ломоносова,Конаева,Абая,  Макатаева, | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680220 | Текущий | 06.06.2024 | Текели | Ул.Конаева,Абая | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680221 | Текущий | 07.06.2024 | Текели | Ул.Есенберлина,Конаева,Пархоменко  пер.Октябрьская,Чехова | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680222 | Текущий | 10.06.2024 | Текели | Ул.Уалиханова,Казахстанская | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680245 | Текущий | 11.06.2024 | Текели | Ул.Мичурина,Калдаякова,Стадионная | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680244 | Текущий | 12.06.2024 | Текели | Ул.Иманова,Конаева, Момышулы | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680215 | Текущий | 13.06.2024 | Текели | Ул.Интернациональная,Шаталова, Титова | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-6кВ №6303 | Текущий | 14.06.2024 | Текели | Мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | Текущий | 17.06.2024 | Текели | Ул.Кошевого,Пионерская,Конаева | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630305 | Текущий | 18.06.2024 | Текели | Ул.Джаркентская,Конаева | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630306 | Текущий | 19.06.2024 | Текели | Ул.Ватутина,Конаева, Джандосова | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630307 | Текущий | 20.06.2024 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630308 | Текущий | 21.06.2024 | Текели | Ул.Конаева,Веселая поляна | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-6кВ №6303 | Текущий | 24.06.2024 | Текели | Мкр.Горняцкая | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680219 | Текущий | 25.06.2024 | Текели | Ул.Ломоносова,Конаева,Абая,  Макатаева, | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-6кВ №6802 | Текущий | 26.06.2024 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680220 | Текущий | 27.06.2024 | Текели | Ул.Конаева,Абая | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680221 | Текущий | 28.06.2024 | Текели | Ул.Есенберлина, Конаева, Пархоменко, пер.Октябрьская, Чехова | 900-1700 |

**Начальник Текелийского РЭС Бакенбаев Н.С.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на июнь месяц 2024 года**

В связи с модернизацией линий плановых отключений не планируется.

**Начальник Уйгентасского РЭС Оспанбеков К.К.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Уштобинского РЭС на июнь месяц 2024 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №-02 от ПС-5 | Капитальный | 03-07, 10-14.06.2024 | Кальпинский | с. Канабек | 8 30-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №-01 от ПС-151 | Текущий | 03-07.06.24г | Уштобинский | с. Бастобе ул Масанчи, Сатпаева, Шаврова, Карбышева, Ли Л, Юна Матросова, Марьесева, Мусабека, Новомирский, С.Датұлы, К.Ибраимова, Беляева, Бондаренко, Гагарина, Гуртьева, Космановтов, Байдукова | 8 30-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ № 06 от ПС-151 | Текущий | 10.06.24г | Уштобинский | г. Уштобе  ТОО Уштобе-Айдын | 8 30-1700 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ №09 от ПС-151 | Текущий | 11-14,18-21.06.24г | Уштобинский | г. Уштобе ул Амангельды, Жолбарыс батыра, Абая, Каблиса Акына, Оспанова, Пронина, Даулетиярова, Толе Би, Кабанбай Батыр | 8 30-1700 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ № 15 от ПС-151 | Текущий | 17.06.24г | Уштобинский | г. Уштобе 24 мкр Горсеть | 8 30-1700 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ №08 от ПС-5 | Текущий | 17-21.06.24г | Кальпинский | с.Тастобе, Бесагаш | 8 30-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ №02 от ПС-8 | Текущий | 03-07,10-14,17-21.06.24г | Байчегирский | с. Копберлик | 8 30-1700 |

**Начальник Уштобинского РЭС Байбулатов К.К.**