**Вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС на январь месяц 2024 год**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | | | **Вид ремонта** | | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4 кВ №1780704 | | | Вырубка деревьев | | **08.01 -11.01.24 г** | Ушаральский | Население г.Ушарал | | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4 кВ №1780804 | | | Вырубка деревьев | | **15.01- 17.01.24 г** | Ушаральский | Население г.Ушарал | | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4 кВ №1820104 | | | Вырубка деревьев | | **22.01.-23.01.24 г** | Бескольский | Население с.Булакты | | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4 кВ №1820408 | | | Вырубка деревьев | | **24.01.-26.01.24 г** | Бескольский | Население с.Булакты | | 900-1700 |
|  | |  |  | |  | |  | |

Начальник Алакольского РЭС Аханов Д.Д.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС на январь месяц 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №9 от ПС-180 | ЭО | 01.01.2024-10.01.2024 | Жансугуров | Жансугуров | Без откл |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № - 80-01 | ЭО | 13.01.2024-22.01.2024 | Жансугуров | Жансугуров | Без откл |
| **3** | КТП-10/0.4кВ  № 80-01 | ЭО | 23.01.2024-30.01.2024 | Жансугуров | Жансугуров | Без откл |
| **4** | ВЛ-10кВ №3 от ПС-22 | ЭО | 01.01.2024-10.01.2024 | Кызыл-ту | Кызыл-ту | Без откл |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № - 22-03 | ЭО | 13.01.2024-22.01.2024 | Кызыл-ту | Кызыл-ту | Без откл |
| **6** | КТП-10/0.4кВ  №- 22-03 | ЭО | 23.01.2024-30.01.2024 | Кызыл-ту | Кызыл-ту | Без откл |
| **7** | ВЛ-10кВ №11 от ПС-171 | ЭО | 01.01.2024-10.01.2024 | Капал | Капал | Без откл |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-04 | ЭО | 13.01.2024-22.01.2024 | Капал | Капал | Без откл |
| **9** | КТП-10/0.4кВ  №71-04 | ЭО | 23.01.2024-30.01.2024 | Капал | Капал | Без откл |
| **10** | ВЛ-10кВ №5 от ПС-117 | ЭО | 01.01.2024-10.01.2024 | Арасан | Арасан | Без откл |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-03 | ЭО | 13.01.2024-22.01.2024 | Арасан | Арасан | Без откл |
| **12** | КТП-10/0.4кВ  №-17-03 | ЭО | 23.01.2024-30.01.2024 | Арасан | Арасан | Без откл |
| **13** | ВЛ-10кВ №5 от ПС-64 | ЭО | 01.01.2024-10.01.2024 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | Без откл |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 64-02 | ЭО | 13.01.2024-22.01.2024 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | Без откл |
| **15** | КТП-10/0.4кВТ№- 64-02 | ЭО | 23.01.2024-30.01.2024 | Кызыл-агаш | Кызыл-агаш | Без откл |

Начальник Аксуского РЭС Кудайберген А.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС на январь месяц 2024год** | | | | | | |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.Р/сети** | | | | | | |
| 1. | КТП-10/0,4кВ №40, №48, №47 от ПС-134 | Подрезка деревьев,чистка трассы | 03-31.01.2024 | Город | г.Жаркент, | с 9-00 до 17-00 |
| 2. | КТП-10/0,4к №61, №62 от ПС-142 | Подрезка деревьев,чистка трассы | 03-31.01.2024 | Восток -2 | с.Ынтымак, с.Пиджим | с 9-00 до 17-00 |
| 3. | КТП-10/0,4кВ №02, №03, №04 от ПС-97, №33, №37 от ПС №133 | Подрезка деревьев,чистка трассы | 03-31.01.2024 | Восток-2 | с.Надек, с.Суптай, с.Шежин, с.Алтыуй. с.Аккенет, с.Кырыккудык, с.Улкеншыган, с.Коктал, с.Акжазык. | с 9-00 до 17-00 |

Начальник Жаркентского РЭС Сарсембаев Б.Т.

**График выводов в ремонт основного электрооборудование Карабулакского РЭС на январь месяц 2024 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Время отключения** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ № 5908 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 09-13.01.2024 | Карабулакский | 8.30-17.00 | ТП- «Комарова» | |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ № 5601 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 09-13.01.2024 | Карабулакский | 8.30-17.00 | Районная больница  маг. «Каратал» | |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ № 5401 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 09-13.01.2024 | Ак Ешкинский | 8.30-17.00 | с Тамбала  Магазины; Нур,  Данилова  с Актума ФАП, Магазин Батен | |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ № 5403 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 09-13.01.2024 | Ак Ешкинский | 8.30-17.00 | Коныр, Акимат  Коктобе. Лагерь | |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ № 4603 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 09-13.01.2024 | Кокжазыкский | 8.30-17.00 | Дом.отдыха, с.Тенлик, Дет.дом «Айналайын»,  Маслобойка,ФАП,КХ «Исагалиев», КХ «Тажекеев» | |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ № 4812 | Подрезка деревьев, обход и осмотр  Материалы не требуются | 09-13.01.2024 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 | С Жастар. Колледж, Мектеп, Общежитие, Учхоз, МТФ | |
| Начальник Карабулакского РЭС Шарипов М.К. | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт по распредсетям Коксуского РЭС на январь месяц 2024 год.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-01 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпық би | с.Балпык би ул.Сейфулина | 09:00-17:00 |
| 2 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-01 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпық би | с.Балпык би ул.Сейфулина | 09:00-17:00 |
| 3 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-02 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпық би | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00-17:00 |
| 4 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-02 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпық би | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00-17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-06 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпық би | с.Балпық би ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, ул.Жапсарбаева, ул.Абая. | 09:00-17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-06 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпық би | с.Балпық би ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, ул.Жапсарбаева, ул.Абая. | 09:00-17:00 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №165-07-07 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпық би | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, Жапсарбаева, ул.Абая | 09:00-17:00 |
| 8 | КТП-10/0,4 кВ №165-07-07 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпық би | с.Балпық би ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса, Жапсарбаева, ул.Абая | 09:00-17:00 |
| 9 | ВЛ-10 кВ №7 от ПС-165 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпық би | с.Балпық би мкр.Нусипова, ул.Нүрпейсова, ул.Қонаева, ул.Жаңа, ул.Байтұрсынова, ул.Сейфулина, ул.Карынбай батыра, ул.Қабылиса | 09:00-17:00 |
| 10 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 165-08-02 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпыкский | с.Теректы ул.Исамберлина | 09:00 - 17:00 |
| 11 | КТП-10/0,4 кВ № 165-08-02 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпыкский | с.Теректы ул.Исамберлина | 09:00 - 17:00 |
| 12 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ № 165-08-03 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпыкский | с.Теректыул. ул. Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова. | 09:00 - 17:00 |
| 13 | КТП-10/0,4 кВ № 165-08-03 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпыкский | с.Теректы ул.Исамберлина, Комунистическая, Маметова, Дүйсенбинов, Алимамедова. | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ ТП-10/0,4 кВ №165-08-06 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпыкский | с.Теректы ул.Қойшыбеков, Қойшыбеков, Дүйсенбинов | 09:00 - 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ № 165-08-06 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпыкский | с.Теректы ул.Қойшыбеков, Қойшыбеков, Дүйсенбинов | 09:00 - 17:00 |
| 16 | ВЛ-10 кВ №8 от ПС-165 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпыкский | с.Теректы | 09:00 - 17:00 |
| 17 | КТП-10/0,4 кВ №47-01-01 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | 10 жыл Қазакстан Поливной | 09:00 - 17:00 |
| 18 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-47 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | 10 жыл Қазакстан Поливной | 09:00 - 17:00 |
| 19 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №47-01-02 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | ЧП Гылым | 09:00 - 17:00 |
| 20 | КТП-10/0,4 кВ №47-01-02 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | ЧП Гылым | 09:00 - 17:00 |
| 21 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №47-01-04 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | 10 жыл Қазакстан ЛСП | 09:00 - 17:00 |
| 22 | КТП-10/0,4 кВ №47-01-04 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | 10 жыл Қазакстан ЛСП | 09:00 - 17:00 |
| 23 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №47-01-05 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | с.10 жыл Қазакстан ул.Габдулина,Джансугурова,Нурманбетова,Оспанова | 09:00 - 17:00 |
| 24 | КТП-10/0,4 кВ №47-01-05 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | с.10 жыл Қазакстан ул.Габдулина,Джансугурова,Нурманбетова,Оспа-нова | 09:00 - 17:00 |
| 25 | КТП-10/0,4 кВ №170-01-01 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | с.Жетыжал ул.Абая ул.Байсыбанов ул.Какенов ул.Токсанбаев | 09:00 - 17:00 |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-01-01 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | с.Жетыжал ул.Абая ул.Байсыбанов ул.Какенов ул.Токсанбаев | 09:00 - 17:00 |
| 27 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС-170 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | с.Жетыжал ул.Абая ул.Байсыбанов ул.Какенов ул.Токсанбаев | 09:00 - 17:00 |
| 28 | КТП-10/0,4 кВ №170-01-04 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | с.Жетыжал ул.Ешкен ул.Кирова | 09:00 - 17:00 |
| 29 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-01-04 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | с.Жетыжал ул.Ешкен ул.Кирова | 09:00 - 17:00 |
| 30 | КТП-10/0,4 кВ №170-07-01 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | станция Коксу "ПТЛ-22" | 09:00 - 17:00 |
| 31 | ВЛ-10 кВ №7 от ПС-170 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | станция Коксу "ПТЛ-22" | 09:00 - 17:00 |
| 32 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-02 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 33 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-02 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 34 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-166 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 35 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-03 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше "Зерноток Каблиса" | 09:00 - 17:00 |
| 36 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-03 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше "Зерноток Каблиса" | 09:00 - 17:00 |
| 37 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-04 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Жамбыла ул.Койшыбеков | 09:00 - 17:00 |
| 38 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-04 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Жамбыла ул.Койшыбеков | 09:00 - 17:00 |
| 39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 49-02-01 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | к/х Мырзахан, Карлыгаш | 09:00-17:00 |
| 40 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-02 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Егинбаева, Жандосова,Каблиса,Койшыбекова | 09:00-17:00 |
| 41 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 49-02-02 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Егинбаева, Жандосова,Каблиса,Койшыбекова | 09:00-17:00 |
| 42 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-03 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Макулбекова,Сугурова | 09:00-17:00 |
| 43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 49-02-03 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Макулбекова,Сугурова | 09:00-17:00 |
| 44 | КТП-10/0,4 кВ №49-02-04 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Егинбаева, Жандосова,Каблиса | 09:00-17:00 |
| 45 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 49-02-04 | Эксплуатация | 01-31.01.2024 | Коксуский участок | с.Актекше ул.Егинбаева, Жандосова,Каблиса | 09:00-17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Вр.и.о начальника Коксуского РЭС Омарбаев М.С.   |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  | | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС на январь месяц 2024 год** | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| **№** | **Наименование** | **Вид ремонта** | **Дни месяца** | **Участок** | **Откл. потрибителя** | **Время откл.** | |
| 1 | ЛЭП 110кВ №149 | Экспл.обслуживание | 01-02.01.2024 | Сарыозек | Щеб.завод- Самен | 900-1700 | |
| 2 | ЛЭП 110кв №150 | Экспл.обслуживание | 06-07.01.2024 | Сарыозек | Самен – Кербулак | 900-1700 | |
| 3 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №204 | Экспл.обслуживание | 05-06.01.2024 | Сарыозек | Майтобе | 900-1700 | |
| 4 | КТП-10/0,4кВ №040601-08 | Экспл.обслуживание | 05-06.01.2024 | Сарыозек | Майтөбе | 900-1700 | |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №040601-8 | Экспл.обслуживание | 05-06.01.2024 | Сарыозек | Майтөбе |  | |
| 6 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №137 | Экспл.обслуживание | 09-10.01.2024 | Сарыозек | Қызылжар | 900-1700 | |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №370401-06 | Экспл.обслуживание | 09-10.01.2024 | Сарыозек | Қызылжар | 900-1700 | |
| 8 | КТП-10/0,4кВ №370401-06 | Экспл.обслуживание | 09-10.01.2024 | Сарыозек | Қызылжар | 900-1700 | |
| 9 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №146 | Экспл.обслуживание | 13-14.01.2024 | Сарыозек | Желдіқара | 900-1700 | |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №460701-08 | Экспл.обслуживание | 13-14.01.2024 | Сарыозек | Желдіқара | 900-1700 | |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №460701-8 | Экспл.обслуживание | 13-14.01.2024 | Сарыозек | Желдіқара | 900-1700 | |
| 12 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №135 | Экспл.обслуживание | 15-16.01.2024 | Сарыозек | Жоламан | 900-1700 | |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №350301-06 | Экспл.обслуживание | 15-16.01.2024 | Сарыозек | Жоламан | 900-1700 | |
| 14 | КТП-10/0,4кВ №350301-6 | Экспл.обслуживание | 15-16.01.2024 | Сарыозек | Жоламан | 900-1700 | |
| 15 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №139 | Экспл.обслуживание | 20-21.01.2024 | Сарыозек | Қарашоқы | 900-1700 | |
| 16 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №390401-15 | Экспл.обслуживание | 20-21.01.2024 | Сарыозек | Қарашоқы | 900-1700 | |
| 17 | КТП-10/0,4кВ №390401-15 | Экспл.обслуживание | 20-21.01.2024 | Сарыозек | Қарашоқы | 900-1700 | |
| 18 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №138 | Экспл.обслуживание | 22-23.01.2024 | Сарыозек | Қоянкөз | 900-1700 | |
| 19 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №380201-05 | Экспл.обслуживание | 22-23.01.2024 | Сарыозек | Қоянкөз | 900-1700 | |
| 20 | КТП-10/0,4кВ №380201-05 | Экспл.обслуживание | 22-23.01.2024 | Сарыозек | Қоянкөз | 900-1700 | |
| 21 | ВЛ-10кВ №15 от ПС №131 | Экспл.обслуживание | 23-24.01.2024 | Сарыозек | Басши | 900-1700 | |
| 22 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №311501-03 | Экспл.обслуживание | 23-24.01.2024 | Сарыозек | Басши | 900-1700 | |
| 23 | КТП-10/0,4кВ №311501-03 | Экспл.обслуживание | 23-24.01.2024 | Сарыозек | Басши | 900-1700 | |
| 24 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №111 | Экспл.обслуживание | 27-28.01.2024 | Сарыозек | Каспан | 900-1700 | |
| 25 | КТП-10/0,4кВ №110501-01 | Экспл.обслуживание | 27-28.01.2024 | Сарыозек | Каспан | 900-1700 | |
| 26 | ВЛ-10кВ №02 от ПС №128 | Экспл.обслуживание | 29-30.01.2024 | Когалы | Когалы | 900-1700 | |
| 27 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №280201-10 | Экспл.обслуживание | 29-30.01.2024 | Когалы | Когалы | 900-1700 | |
| 28 | КТП-10/0,4кВ №280201-10 | Экспл.обслуживание | 29-30.01.2024 | Когалы | Когалы | 900-1700 | |
|  |  |  |  |  |  |  | |
| Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. | | | | | | | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС на январь месяц 2024 год**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8301 | плановое ЭО с отключением | 3.01.2024 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ 10кВ, ВЛ-04 КТП-10/0,4кВ № РП102 | плановое ЭО с отключением | 4.01.2024 | Сарканский | Население с.Саркан | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ,ВЛ-0,4кВ,КТП-10/0,4кВ №7402 | плановое ЭО с отключением | 5. 01.2024 | Алмалинский | Население с. Алмалы | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №7406 | плановое ЭО с отключением | 8-9.01.2024 | Алмалинский | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2103 | плановое ЭО с отключением | 10.01.2024 | Алмалинский | Население с.Шекарашы | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №8401 | плановое ЭО с отключением | 11. 01.2024 | Екиашинский | Население с. Екиаша | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №8404 | плановое ЭО с отключением | 12. 01.2024 | Екиашинский | Население с. Екиаша | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №9903 | плановое ЭО с отключением | 15-16. 01.2024 | Екиашинский | Население с. Тополевка | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2401 | плановое ЭО с отключением | 17-18. 01.2024 | Черкасский | Население с. Черкасск | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2501 | плановое ЭО с отключением | 19. 01.2024 | Койлыкский | Население с. Койлык | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2804 | плановое ЭО с отключением | 22. 01.2024 | Койлыкский | Население с. Карабогет | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3104 | плановое ЭО с отключением | 23. 01.2024 | Койлыкский | Население с. Бакалы | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3Т01 | плановое ЭО с отключением | 24. 01.2024 | Лепсинский | Население с. Лепсы | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2701 | плановое ЭО с отключением | 25. 01.2024 | Лепсинский | Население с. М.Толебаев | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2702 | плановое ЭО с отключением | 26. 01.2024 | Лепсинский | Население с. М.Толебаев | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Сарканского РЭС |  |  |  | Орумбаев С.Т. |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС на январь месяц 2024 год**  **группа распред. сеть** | | | | | |  |
|  |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ от ТП-10/0,4 №646,647,654,657 | Аварийно восстановительные | 01-22.01.2024г | ТК РЭС | Северо-западный жилой район | 09.00-17.00 |

Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС на январь месяц 2024 год** | | | | | | | | | | | |  | |
| **группа распредсеть** | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |
| № | **Наименование объекта** | | **Вид ремонта** | | | **Дата** | | **Участок** | | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** | |
| 1 | ВЛ-6кВ №6303 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 03.01.2024 | | Текели | | Мкр.Горняцкая | 900-1700 | |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 04.01.2024 | | Текели | | Ул.Кошевого, Горняцкая, Конаева | 900-1700 | |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630305 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 05.01.2024 | | Текели | | Ул.Конаева, Джаркентская | 900-1700 | |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630306 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 08.01.2024 | | Текели | | Ул.Конаева,Ватутина | 900-1700 | |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 09.01.2024 | | Текели | | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630308 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 10.01.2024 | | Текели | | Ул.Конаева,Веселая поляна |  | |
| 7 | ВЛ-6кВ №6802 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 11.01.2024 | | Текели | | Мкр.Металург | 900-1700 | |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680219 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 12.01.2024 | | Текели | | Ул.Конаева, Ломаносова, Макатаева, | 900-1700 | |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680220 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 15.01.2024 | | Текели | | Ул.Конаева, Абая | 900-1700 | |
| 10 | День ТБ | | Эксплуатационное обслуживание | | | 16.01.2024 | | Текели | |  | 900-1700 | |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680221 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 17.01.2024 | | Текели | | Ул. Конаева, Бикен Римова, Есенберлина | 900-1700 | |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680244 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 18.01.2024 | | Текели | | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680245 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 19.01.2024 | | Текели | | Ул. Калдаякова, Мичурина | 900-1700 | |
| 14 | ВЛ-6кВ №6802 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 22.01.2024 | | Текели | | Мкр.Металург | 900-1700 | |
| 15 | ВЛ-6кВ №6303 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 23.01.2024 | | Текели | | Мкр.Горняцкая | 900-1700 | |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП-630303 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 24.01.2024 | | Текели | | Ул.Конаеа, Горняцкая, Пионерская | 900-1700 | |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630305 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 25.01.2024 | | Текели | | Ул. Конаева | 900-1700 | |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630306 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 26.01.2024 | | Текели | | Ул.Конаева, Веселая поляна | 900-1700 | |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630307 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 29.01.2024 | | Текели | | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630308 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 30.01.2024 | | Текели | | Ул.Конаева | 900-1700 | |
| 21 | ВЛ-6кВ №6303 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 31.01.2024 | | Текели | | Мкр.Горняцкая | 900-1700 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Начальник Текелийского РЭС |  | Туганбаев А.Б. |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на январь месяц 2024 год** | | | | | |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от электрической сети** |
| 1 | КТП10/0,4кв№ 1810701 | эксплуат. | 8-10.01.2024 | Кабанбай | Улицы Хусаинова, Аблайхана, Абая,Б Момышүлы,Балұан Шопақ,М Төлебаев |
| 2 | КТП10/0,4кв№ 1810702 | эксплуат. | 11-12.01.2024 | Кабанбай | УлицыӘ,Молдогүлова,Аблайхан,Амангельді,Болуан Шопақ,Е Сыпатаев,Кабанбай батыр,М Толебаев |
| 3 | КТП10/0,4кв№ 1810703 | эксплуат. | 15-19.01.2024 | Кабанбай | Улицы Абая,Аблайхана,Момышұлы,Балуан Шопақ,Кабанбай батыр,,Кахала,Садык Ердембеков |
| 4 | КТП 10/04кВ № 1770303 | эксплуат. | 8-12, 15-19.01.2024 | Токжайлау | Улицы Бөгенбай батыр,Ер Тарғын |
| 5 | КТП 10/04кВ № 1760203 | эксплуат. | 8-12,  15-19.01.2024 | с.Жиланды | население с.Жиланды |
| 6 | КТП 10/04кВ № 250405 | эксплуат. | 8-12,  15-19.01.2024 | Кольбай | население с. Кольбай |
| Начальник Уйгентасского РЭС Оспанбеков К.К | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на январь месяц 2024г.** | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ  от ТП № 1511001/09 | подрезка деревьев | 04-05, 08-12, 15-19.22-26.01.01.2024г | Уштобинский | с. Ескельды, кокдала, Кызыл Жар, Кайнар | 08.30-17.00 |

Начальник Уштобинского РЭС Жапаркулов Р.А.