**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за август месяц 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта  | Вид ремонта | Дата | Участок | потребители которые будет отключены от электрической сети | время отключения |
| **1** | КТП-10/0,4 кВ № 1780105,№1780107,1780111,1780108,1780112 | Эксплуатационное обслуживание | 2-10.08.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **2** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1780105,№1780107,1780111,1780108,1780112 | Эксплуатационное обслуживание | 2-10.08.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **3** | Вл-10 кВ №1 от ПС 178 | Эксплуатационное обслуживание | 11.08.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **4** | КТП-10/0,4 кВ №1780205,1780206,1780208,1780209,1780210,1780211,1780212,1780213,1780233,1780215,1780216,1780217,1780227 | Эксплуатационное обслуживание | 12-27.08.21 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **5** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1780205,1780206,1780208,1780209,1780210,1780211,1780212,1780213,1780233,1780215,1780216,1780217,1780227 | Эксплуатационное обслуживание | 12-27.08.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **6** | Вл-10 кВ №2 от ПС 178 | Эксплуатационное обслуживание | 27-31.08.2021 | Ушаральский | г. Ушарал | 900-1700 |
| **7** | КТП-10/0,4 кВ №1820603,1820604,1820605,1820606 | Эксплуатационное обслуживание | 2-10.08.2021 | Бескольский | п. Булакты | 900-1700 |
| **8** | Вл-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №1820603,1820604,1820605,1820606 | Эксплуатационное обслуживание | 10-20.08.2021 | Бескольский | п. Булакты | 900-1700 |
| **9** | Вл-10 кВ №6 от ПС 182 | Эксплуатационное обслуживание | 23-27.08.2021 | Бескольский | п. Булакты | 900-1700 |
| **10** | Вл-10 кВ №3 от ПС 84 | Эксплуатационное обслуживание | 2-13.08.2021 | Тохтинский | п. Тохты | 900-1700 |

**Начальник Алакольского РЭС Аханов Д.Д**.

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС**

**в августе месяце 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ № 4 от ПС-180 | Эксплуатационное обслуживание | 02-11.08.2021 | Жансугуровский | Население с.Есеболатова ,с.Кызылкайн, с. Таусамалы  | 09.00-17.00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №18004 | Эксплуатационное обслуживание | 12-20.08.2021 | Жансугуровский | Население с.Есеболатова ,с.Кызылкайн, с. Таусамалы  | 09.00-17.00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ №-18001-09 | Эксплуатационное обслуживание | 23-31.08.2021 | Жансугуровский | Население с.Есеболатова ,с.Кызылкайн, с. Таусамалы | 09.00-17.00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-22 | Эксплуатационное обслуживание | 02-06.08.2021 | Аксуский (Кызылту) | Население с.Копа. с.КИЗ | 09.00-17.00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №2201 | Эксплуатационное обслуживание | 09-20.08.2021 | Аксуский (Кызылту) | Население с.Копа. с.КИЗ | 09.00-17.00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ №220101-03 | Эксплуатационное обслуживание | 23-31.08.2021 | Аксуский (Кызылту) | Население с.Копа. с.КИЗ | 09.00-17.00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №3 от ПС-23 | Расширенно текущий ремонт | 02-13.08.2021 | Каракозкий  | Население с.Каракоз, с.Кенгарын | 09.00-17.00 |
| **8** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №2301-2304 | Расширенно текущий ремонт | 16-25.08.2021 | Каракозкий | Население с.Каракоз, с.Кенгарын | 09.00-17.00 |
| **9** | КТП-10/0.4кВ №230101-03 | Расширенно текущий ремонт | 26-31.08.2021 | Каракозкий | Население с.Каракоз, с.Кенгарын | 09.00-17.00 |
| **10** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-32 | Эксплуатационное обслуживание | 02-09.08.2021 | Аксуский (Кызылту) | Население с.Кызылтан  | 09.00-17.00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №3204 | Эксплуатационное обслуживание | 10-18.08.2021 | Аксуский (Кызылту) | Население с.Кызылтан  | 09.00-17.00 |
| **12** | КТП-10/0.4кВ №320401-03 | Эксплуатационное обслуживание | 19-31.08.2021 | Аксуский (Кызылту) | Население с.Кызылтан  | 09.00-17.00 |
| **13** | ВЛ-10кВ №4 от ПС-117 | Эксплуатационное обслуживание | 02-13.08.2021 | Капалский (Арасан) | Население с.Ащибулак,с.Актобе  | 09.00-17.00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №1704 | Эксплуатационное обслуживание | 16-24.08.2021 | Капалский (Арасан) | Население с.Ащибулак,с.Актобе  | 09.00-17.00 |
| **15** | КТП-10/0.4кВ №170401-04 | Эксплуатационное обслуживание | 25-31.08.2021 | Капалский (Арасан) | Население с.Ащибулак,с.Актобе  | 09.00-17.00 |
| **16** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-64 | Эксплуатационное обслуживание | 02-13.08.2021 | Кызылагашский | Население с.Кольтабан | 09.00-17.00 |
| **17** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №6406 | Эксплуатационное обслуживание | 16-25.08.2021 | Кызылагашский | Население с.Кольтабан | 09.00-17.00 |
| **18** | КТП-10/0.4кВ №640601 | Эксплуатационное обслуживание | 26-31.08.2021 | Кызылагашский | Население с.Кольтабан | 09.00-17.00 |

**И.О.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в август месяце 2021года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **гр.ПС** |
| **1** | ПС-35/10кВ №142 "Пиджим" | Эксплуатационное обслуживание | 15-31.08.2021 | ПС | С отключения потребителей с.Пиджим с.Ынтымак, детский сад, почта, население | с 9-00 до 17-00 |
| **2** | ПС-110/10кВ №89"Алмалы" | Эксплуатационное обслуживание | 01-15.08.2021 | ПС | С отключения потребителей с.Алмалы с.Баскунчи, В/Ч застава Баскуншы  | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** |
| **3** | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №43 от ПС-134 | Эксплуатационное обслуживание | 1-31.08.2021 | городской | С отключения потребителей г.Жаркент, почта, школа, население | с 9-00 до 17-00 |
| **4** | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №47 от ПС-134 | Эксплуатационное обслуживание | 1-31.08.2021 | городской | С отключения потребителей г. Жаркент, население, з/п, школа, детский сад  | с 9-00 до 17-00 |
| **5** | ВЛ-10-0,4кВ КТП-10/04кВ №61 от ПС-142 | Эксплуатационное обслуживание | 1-31.08.2021 | Восток | с.Пиджим , акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| **6** | ВЛ-10-0,4кВ КТП-10/04кВ №2 от ПС-97 | Расширенный текуший ремонт | 1-31.08.2021 | Восток | с.Алтыуй, акимат, водокачка, почта, детский сад, население | с 9-00 до 17-00 |
| **7** | ВЛ-10/0,4кВ №34 №37 от ПС-133 | Эксплуатационное обслуживание | 1-31.08.2021 | коктал | с.Аулеагаш с.Арасан с.Коктал , школа, население , водокачка, почта, | с 9-00 до 17-00 |
| **гр. Лэп** |
| **8** | ЛЭП-35 кВ №61 | Расширенный текуший ремонт | 15-31.08.2021 | Бригада ЛЭП | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |
| **9** | ЛЭП-35кВ №65 | Эксплуатационное обслуживание | 01-15.08.2021 | Бригада ЛЭП | С отключения потребителей с переводом питания | с 9-00 до 17-00 |

**и.о. Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.**

**График вывода в ремонт**

**основного электрооборудование Карабулақского РЭС на август месяц 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10/0,4кВ №5106, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5106 | Эксплуатационное обслуживание | 01-15.08.2021 | Карабулакский | с.Карабулак | 8.00-17.00 |
| **2** | ВЛ-10/0,4кВ №5909, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5909 | Эксплуатационное обслуживание | 16-22.08.2021 | Карабулакский | с.Карабулак | 8.00-17.00 |
| **3** | ВЛ-10/0,4кВ №5219, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5219 | Эксплуатационное обслуживание | 23-30.08.2021 | Карабулакский | с.Карабулак | 8.00-17.00 |
| **4** | ВЛ-10/0,4кВ №4801, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4801 | Расширенно-текущий ремонт | 01-30.08.2021 | Алдаберген | с.Алдаберген | 8.00-17.00 |
| **5** | ВЛ-10/0,4кВ №4811, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4811 | Эксплуатационное обслуживание | 01-15.08.2021 | Алдаберген | с.Алдаберген | 8.00-17.00 |
| **6** | ВЛ-10/0,4кВ №4603, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №4603 | Эксплуатационное обслуживание | 01-30.08.2021 | Тройцкий | с.Кокжазык | 8.00-17.00 |
| **7** | ВЛ-10/0,4кВ №5404, КТП-10/0,4кВ от ВЛ-10кВ №5404 | Эксплуатационное обслуживание | 01-30.08.2021 | АкЕшкинский | с.Акынсара | 8.00-17.00 |

И.о.начальника Карабулакского РЭС Шарипов М.К.

**График вывода в ремонт**

**по распредсетям Коксуского РЭС на август месяц 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-03-01 | Расширенный тек. рем | 02-03.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Мұқаншы, ул.Жамбыл, Алдабергенов, Шадрина.  | 9:00 до 17:00 |
| **2** | КТП-10/0,4 кВ №47-03-01 | Расширенный тек. рем | 02-03.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Мұқаншы, ул.Жамбыл, Алдабергенов, Шадрина.  | 9:00 до 17:00 |
| **3** | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-03-02 | Расширенный тек. рем | 04-06.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Бостоған, ул.Қыдырали, Құндақбаев. | 9:00 до 17:00 |
| **4** | КТП-10/0,4 кВ №47-03-02 | Расширенный тек. рем | 04-06.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Бостоған, ул.Қыдырали, Құндақбаев. | 9:00 до 17:00 |
| **5** | ПС-47 ВЛ-10 кВ №03 | Расширенный тек. рем | 07-08.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Бостоған, с.Мұқаншы, с.Жарлыөзек. | 9:00 до 17:01 |
| **6** | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-03-03 | Расширенный тек. рем | 09-10.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Бостоған, ул.Сыдықов, Жапсарбаев. | 9:00 до 17:00 |
| **7** | КТП-10/0,4 кВ №47-03-03 | Расширенный тек. рем | 09-10.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Бостоған, ул.Сыдықов, Жапсарбаев. | 9:00 до 17:00 |
| **8** | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-03-04 | Расширенный тек. рем | 11-12.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Жарлыөзек, ул.Идигов, Марден, Мұсабек. | 9:00 до 17:00 |
| **9** | КТП-10/0,4 кВ №47-03-04 | Расширенный тек. рем | 11-12.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Жарлыөзек, ул.Идигов, Марден, Мұсабек. | 9:00 до 17:00 |
| **10** | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-03-05 | Расширенный тек. рем | 13.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Жарлыөзек, ул.Ергалиев, Бейсек. | 9:00 до 17:00 |
| **11** | КТП-10/0,4 кВ №47-03-05 | Расширенный тек. рем | 13.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Жарлыөзек ул.Ергалиев, Бейсек  | 9:00 до 17:00 |
| **12** | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-03-06 | Расширенный тек. рем | 16-17.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Жарлыөзек, ул.Байжуманов, Исабаев, Ергалиев. | 9:00 до 17:00 |
| **13** | КТП-10/0,4 кВ №47-03-06 | Расширенный тек. рем | 16-17.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Жарлыөзек, ул.Байжуманов, Исабаев, Ергалиев. | 9:00 до 17:00 |
| **14** | ВЛ-0,4 кВ от ТП-10/0,4 кВ №47-03-07 | Расширенный тек. рем | 18-19.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Жарлыөзек, ул.Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали | 9:00 до 17:00 |
| **15** | КТП-10/0,4 кВ №47-03-07 | Расширенный тек. рем | 18-19.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Жарлыөзек, ул.Байжуманов, Оразбаев, Жансугуров, Кыдргали | 9:00 до 17:00 |
| **16** | ВЛ-0,4 кВ КТП-10/0,4 кВ №47-03-08 | Расширенный тек. рем | 20.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Жарлыөзек, ул.Сейткожанов, Медетов, Идигов. | 9:00 до 17:00 |
| **17** | КТП-10/0,4 кВ №47-03-08 | Расширенный тек. рем | 20.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Жарлыөзек, ул.Сейткожанов, Медетов, Идигов. | 9:00 до 17:00 |
| **18** | ПС-47 ВЛ-10 кВ №03 | Расширенный тек. рем | 07-08.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Бостоған, с.Мұқаншы, с.Жарлыөзек. | 9:00 до 17:00 |
| **19** | КТП-10/0,4 кВ №47-03-09 | Расширенный тек. рем | 23.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Жарлыөзек | 9:00 до 17:01 |
| **20** | КТП-10/0,4 кВ №47-03-10 | Расширенный тек. рем | 24.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Жарлыөзек | 9:00 до 17:00 |
| **21** | КТП-10/0,4 кВ №47-03-11 | Расширенный тек. рем | 26.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Жарлыөзек | 9:00 до 17:00 |
| **22** | КТП-10/0,4 кВ №47-03-12 | Расширенный тек. рем | 27.08.2021г. | Балпыкский Коксуский | с.Жарлыөзек | 9:00 до 17:00 |

**Начальник Коксуского РЭС Андакулов Е.Ж.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в августе месяце 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ПС 110/10кВ №128 | Эксплуатац.обслужив. | 09-13.08.2021 | Сарыозек | с.Когалы | 900-1700 |
| **2** | ПС 110/10кВ №129 | Эксплуатац.обслужив. | 23-27.08.2021 | Сарыозек | с.Бостан,Талдыбулак, Шубар, Онжас  | 900-1700 |
| **3** | ЛЭП-35кВ №86 | Эксплуатац.обслужив. | 16-19.08.2021 | Сарыозек | с.Каспан | 900-1700 |
| **4** | ЛЭП -110кВ №91 | Эксплуатац.обслужив. | 22-25.08.2021 | Сарыозек | с.Кызылжар | 900-1700 |
| **5** | ВЛ -10кВ №0704 | Эксплуатац.обслужив. | 03.08.2021 | Жоламан | к/х Темирлан, к/х Нур, к/х Нурадил | 900-1700 |
| **6** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №070401-14 | Эксплуатац.обслужив. | 04.08.2021 | Жоламан | к/х Темирлан, к/х Нур, к/х Нурадил | 900-1700 |
| **7** | ВЛ -10кВ №0705 | Эксплуатац.обслужив. | 06.08.2021 | Сарыозек | с.Ески архарлы | 900-1700 |
| **8** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №070501-07 | Эксплуатац.обслужив. | 07.08.2021 | Сарыозек | с.Ески архарлы | 900-1700 |
| **9** | ВЛ -10кВ №4603 | Эксплуатац.обслужив. | 09.08.2021 | Сарыозек | с.Желдыкара, АЗС, к/х Дархан | 900-1700 |
| **10** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №460301-03 | Эксплуатац.обслужив. | 10.08.2021 | Сарыозек | с.Желдыкара, АЗС, к/х Дархан | 900-1700 |
| **11** | ВЛ -10кВ №3803 | Эксплуатац.обслужив. | 11.08.2021 | Амангелды | с.Шокан ул.Ауезова, Абая | 900-1700 |
| **12** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №380301-08 | Эксплуатац.обслужив. | 12.08.2021 | Амангелды | с.Шокан ул.Ауезова, Абая | 900-1700 |
| **13** | ВЛ -10кВ №1103 | Эксплуатац.обслужив. | 12.08.2021 | Каспан | Ферма №4 Ферма №2  | 900-1700 |
| **14** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №110301 | Эксплуатац.обслужив. | 13.08.2021 | Каспан | Ферма №4 Ферма №2 | 900-1700 |
| **15** | ВЛ -10кВ №2703 | Эксплуатац.обслужив. | 06.08.2021 | Когалы | с.Акбастау ул.Садовая, Центральная, с.Карымсак ул.Заречная, Кирова, Кугалинка.  | 900-1700 |
| **16** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №270301-04 | Эксплуатац.обслужив. | 07.08.2021 | Когалы | с.Акбастау ул.Садовая, Центральная, с.Карымсак ул.Заречная, Кирова, Кугалинка.  | 900-1700 |
| **17** | ВЛ -10кВ №2806 | Эксплуатац.обслужив. | 11.08.2021 | Когалы | с.Когалы ул.Центральная, Шакарима, Кенесары, Абая, Тобаякова | 900-1700 |
| **18** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №280601-11 | Эксплуатац.обслужив. | 12.08.2021 | Когалы | с.Когалы ул.Центральная, Шакарима, Кенесары, Абая, Тобаякова | 900-1700 |
| **19** | ВЛ -10кВ №2903 | Эксплуатац.обслужив. | 23.08.2021 | Когалы | с.Талдыбулак ул. Балпык би, Ескелди би, Конаева | 900-1700 |
| **20** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №290301-14 | Эксплуатац.обслужив. | 24.08.2021 | Когалы | с.Талдыбулак ул. Балпык би, Ескелди би, Конаева | 900-1700 |
| **21** | ВЛ -10кВ №3903 | Расширенно-текущий ремонт | 09-13.08.2021 | Карашокы | с.Карашокы ул.Ынтымак, Макатаева, Боранбаева | 900-1700 |
| **22** | ВЛ -0,4кВ ТП 10/0,4кВ №390301-05 | Расширенно-текущий ремонт | 16-20.08.2021 | Карашокы | с.Карашокы ул.Ынтымак, Макатаева, Боранбаева | 900-1700 |

**Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканского РЭС август месяце 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 РП-102 | Экспл.обслж  | 02-04.08.2021 07-18.08.2021 21-30.08.2021  | Сарканский | Ул.Богенбай батыра Наурызбай батыра | 900-1700 |
|  |  |
| 2 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №8401 | Экспл.обслж  | 01-18.08.2021 21-30.08.2021  | Екиашинский |  Ул.Аманжолова,Пушкина  | 900-1700 |
| 3 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №7405 | Расширенно-тек | 02-18.08.2021 21-30.08.2021  | Алмалинский | Ул. Акылбекова,Андабекова,Камунар | 900-1700 |
| 4 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №2404 | Экспл.обслж | 02-18.08.2021 21-30.08.2021  | Черкасский | Ул.Тынышбаева,Койшыбекова. | 900-1700 |
| 5 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 №2804 | Экспл.обсл | 02-18.08.2021 21-30.08.2021 | Койлыкский | п Карабугет ул Мингали, ул АбаяАбайдилданов | 900-1700 |
| 6 | ВЛ 10кВ-КТП-10/ 04 ВЛ-04 № 3Т07,2703 | Экспл.обсл | 02-04.08.2021 07-18.08.2021 21-30.08.2021  | Лепсинский |  п Лепсы ул Маметова, Акынсара №2703 поселок М.Толебаева.  | 900-1700 |

**Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Талдыкорганского РЭС в августе месяце 2021 года**

**группа распред. Сеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №4 от ПС-158, ВЛ-0,4кВ от ТП-267, ТП-10/0,4кВ №293,311,267,271,375,283 | Эксплуатационное обслуживание | 02-06.08.2021г. | ТК РЭС | Трасса Оскемен-Алматы, Микр, Коктал | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ №5 от ПС-158, ВЛ-0,4кВ от ТП-10/0,4кВ №347,290,262,264,281,534,272,552, 284 ,286,371, ТП-10/0,4кВ №347,290 ,262,264,281,534,272,552,284,365, 286,371 | Эксплуатационное обслуживание | 06-19.08.2021г. | ТК РЭС | Пос.Еркин | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ №8 от ПС-158, ВЛ-0,4кВ от ТП-494,396,553, ТП-10/0,4кВ №494,396,553 | Эксплуатационное обслуживание | 05-25.08.2021г. | ТК РЭС | Микр. Коктал (старый) | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП-103, ТП-10/0,4кВ№360,146,185,334,352,219,220,103,523 | Эксплуатационное обслуживание | 03-07.08.2021г. | ТК РЭС | Ул. Жансугурова-Кабанбай батыра, ул. Шевченко-Балпык Би | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ №8 от РП-2, ВЛ-0,4кВ №129,325,440 ТП-10/0,4кВ №129,325,134,357,440,159 | Эксплуатационное обслуживание | 09-19.08.2021г. | ТК РЭС | Ул. Привокзальное- Жабаева, ул.Абая-Абылайхана, ул.Уалиханова-Жансугурова | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП-339, ТП-10/0,4кВ №451,226,217,356,339 | Эксплуатационное обслуживание | 05-24.08.2021г. | ТК РЭС | Ул. Алдабергенова-Гагарина, ул. Тауелсиздик -Жансугурова | 900-1700 |
| 7 | ТП-10/0,4кВ №183,186 | Эксплуатационное обслуживание | 24.08.2021г. | ТК РЭС | 2-микр, микр. Мушелтой | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-415,115,110 ТП-10/0,4кВ №419,415,501,470,211,156,115,110 | Эксплуатационное обслуживание | 05-26.08.2021г. | ТК РЭС | Ул.Сыпатаева-Гагарина, ул.Тауелсиздик-Чапаева, ул. Уалиханова- Жансугурова | 900-1700 |
| 9 | ТП-10/0,4кВ №243,245,323,276,332,404 | Эксплуатационное обслуживание | 26-27.08.2021г. | ТК РЭС | Микр. Самал, микр.Молодежный | 900-1700 |
| 10 | ТП-10/0,4кВ №132,145,101,247,700 | РТР | 02-06.08.2021г. | ТК РЭС | Ул. Кабанбай батыра-Чкалова,ул.Ескелди Би-Казахстанское | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ №2 от РП-6, ВЛ-0,4кВ от ТП-475,292,401,331,518,479, ТП-10/0,4кВ №475,292,401,331,518,479 | Эксплуатационное обслуживание | 11-31.08.2021г. | ТК РЭС | Микр. Восточный | 900-1700 |
| 12 | ТП-10/0,4кВ №443,447,448,441,343,469 | Эксплуатационное обслуживание | 09-18.08.2021г. | ТК РЭС | Микр. Молодежный  | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-330, ТП-10/0,4кВ №466,507,458,417,298,330 | РТР/Эксплуатационное обслуживание | 02-09.08.2021г. | ТК РЭС | Ул.Акбулак-Балпык би, ул.Тауелсиздик-Лесхоз | 900-1700 |

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в августе месяце 2021 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630112 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 02.08.2021 | Текели | Ул.Садовая | 900-1700 |
| **2** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630111 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 03.08.2021 | Текели | Ул.Сатпаева | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-0,4кВ №630112 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 04.08.2021 | Текели | Ул.Суйинбая | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630113 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 05.08.2021 | Текели | Ул.Сатпаева, Титова | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630112 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 06.08.2021 | Текели | Ул. Садовая | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630111 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 09.08.2021 | Текели | Ул.Сатпаева | 900-1700 |
| **7** | День ТБ | Расширенный эксплуатационный ремонт | 10.08.2021 | Текели |  | 900-1700 |
| **8** | ВЛ-6кВ №6301 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 11.08.2021 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 |
| **9** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630112 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 12.08.2021 | Текели | Ул.Суйнбая | 900-1700 |
| **10** |  ТП-6/0,4кВ №630111 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 13.08.2021 | Текели | Ул.Сатпаева | 900-1700 |
| **11** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630112 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 16.08.2021 | Текели | Ул. Садовая | 900-1700 |
| **12** | ТП-6/0,4кВ №630113 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 17.08.2021 | Текели | Ул.Сатпаева, Титова | 900-1700 |
| **13** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630112 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 18.08.2021 | Текели | Ул. Садовая | 900-1700 |
| **14** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630111 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 19.08.2021 | Текели | Ул.Сатпаева | 900-1700 |
| **15** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630112 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 20.08.2021 | Текели | Ул.Суйнбая | 900-1700 |
| **16** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630113 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 23.08.2021 | Текели | Ул.Сатпаева, Титова | 900-1700 |
| **17** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630112 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 24.08.2021 | Текели | Ул. Садовая | 900-1700 |
| **18** | ВЛ-6кВ №6301 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 25.08.2021 | Текели | Мкр.Металург | 900-1700 |
| **19** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630112 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 26.08.2021 | Текели | Ул.Суйнбая | 900-1700 |
| **20** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630112 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 27.08.2021 | Текели | Ул. Садовая | 900-1700 |
| **21** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630112 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 30.08.2021 | Текели | Ул.Суйнбая | 900-1700 |
| **22** | ВЛ-0,4кВ от ТП-630112 | Расширенный эксплуатационный ремонт | 31.08.2021 | Текели | Ул. Садовая | 900-1700 |

**Начальник Текелийского РЭС Туганбаев А.Б.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за август месяц 2021 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| **1** | В-10 ВЛ-10 №1 | текущий | 16.08.2021 | Ойжайлау | ТОО Жаланаш, ТОО Самалжай | 10.00-15.00 |
| **2** | В-10 ВЛ-10 №6 | текущий | 16.08.2021 | Ойжайлау | а. .Лепсинск ,Оспанов фазенда | 15.00-18.00 |
| **3** | 2-СШ-10,ТН-10 №2,СВ-10,СР-10 | текущий | 19.08.2021 | Ойжайлау |  ТОО.Жаланаш,ТОО Самалжай.а.Ойжайлау,Оспанов фазенда | 9.00-13.00 |
| **4** | 1 ШР-35,2-ШР-35,ЛР-35 ЛЭП-35 №77,Т-2,В-35,В-10, ТСН-10 | текущий | 20.08.2021 | Ойжайлау | ТОО.Жаланаш,ТОО Самалжай.а.Ойжайлау,Оспанов фазенда | 14.00-18.00 |
| **5** | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1750301 | экспл. обслужив. | 2-6.9-13.16-20.08.2021 | а. Кенес | ул. Бейбитшилик,Ынтымак | 9.00-17.00 |
| **6** | ВЛ-10кВ №3 ПС175 | экспл. обслужив. | 23-27.08.2021 | а.Кенес | а.Кенес | 9.00-17.00 |
| **7** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730605 | расшир. текущ. | 2-4.08.2021 | а.Лепсинск | ул.Құрманғазы,Қаныш Сәтпаев,Әнуар Алімжанов,Ғайни Мұратбаева,Ілияс Жансугіров, Бикен Римова,Гагарина,Мұкан Толебаев,МұстафаӨзтұрік,М,Тынышбаева,Мұхтар Ауэзов,Мингалева, Темірбек Жургенов,Шәкән Айманов, Шокан Уәлиханов, | 9.00-17.00 |
| **8** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730601 | расшир. текущ. | 5-6.08.2021 | Лепсинск | ул.Қаныш Сәтпаев,Абай Құнанбаев,Бикен Римова,Мұқағали Макатаев,Оспанхан Әубәкіров,Темирбек Жургенов,Шокан Уәлиханов | 9.00-17.00 |
| **9** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730602 | расшир. текущ. | 9-11.08.2021 | а.Лепсинск | ул. Ғайни Мұратбаева,Бекзат Саттархан,Бикен Римова, Космонавтов,Мұқағали Макатаев,Мұхамеджан Тынышбаева,Мұхтар Ауэзов,Ораз Жандосов,Шокан Уәлиханов | 9.00-17.00 |
| **10** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730603 | расшир. текущ. | 12-13.08.2021 | а. Лепсинск | ул. Ғайни Мұратбаева,Бекзат Саттархан,Мұхамеджан Тынышбаева,Шокан Уәлиханов ,Оспанхан Әубәкіров | 9.00-17.00 |
| **11** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730604 | расшир. текущ. | 16-19.08.2021 | а.Лепсинск | ул.Қаныш Сәтпаев,Абай Қунанбаев,Бекзат Саттархан, Бикен Римова,Мұқағали Макатаев,Ораз Жандосов,Оспанхан Әубәкіров,Сәкен Сейфулин, Темірбек Жургенов, Шокан Уәлиханов, | 9.00-17.00 |
| **12** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730606 | расшир. текущ. | 20.08.2021 | а.Лепсинск | Застава | 9.00-17.00 |
| **13** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 730609 | расшир. текущ. | 23-24.08.2021 | а. Лепсинск | ул.Абай Кұнанбаев,Бекзат Саттархан,Ораз Жандосов,Оспанхан Әубәкіров,Шокан Уәлиханов, | 9.00-17.00 |
| **14** | ВЛ-10кВ №6 ПС 73 | расшир. текущ. | 25-27.08.2021 | а. Лепсинск |  а.Лепсинск | 9.00-17.00 |
| **15** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810701 | расшир. текущ. | 2-6.08.2021 | а.Кабанбай | ул. Ғ. Хусаинов ,Абай,Аблайхан,Б. Момышұлы, Балуан Шолақ,Исмағұлы Айкаң,М.Телебаев, | 9.00-17.00 |
| **16** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810702 | расшир. текущ. | 09-13.08.2021 | а.Кабанбай | ул.Ә.Молдагулова,Аблайхан,Амангельді, Балуан Шолақ,Е. Сытыпаев, Кабанбай батыр,М. Телебаев , Гагарина | 9.00-17.00 |
| **17** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810703 | расшир. текущ. | 16-20.08.2021 | а.Кабанбай | ул.Абай, Аблайхан,Б. Момышұлы, Балуан Шолақ,Кабанбай батыр,Кахала,Садык Ердембеков,Гагарина, | 9.00-17.00 |
| **18** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№1810704 | расшир. текущ. | 23-27.08.2021 | а.Кабанбай | ул.Аблайхан,Балуан Шолақ,Ескелді би, Кабанбай батыр, Кахала,Садык Ердембеков , Сатпаева, Гагарина. | 9.00-17.00 |
| **19** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№ 250401 | эксплуатац. обслуживание | 02-03.08.2021 | а Алемды | а.Алемды | 9.00-17.00 |
| **20** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№250407 | эксплуатац. обслуживание | 04-06.08.2021 | а.Кызылкайын | ул. Абай,Токаш Бокин,Ленина | 9.00-17.00 |
| **21** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№250408 | эксплуатац. обслуживание | 09-13.08.2021 | а.Кызылкайын | ул.КызылКайын, Абая.Алтынсарина,Заречная, Кирова ,Токаш Бокин | 9.00-17.00 |
| **22** | Вл-0,4кв от ТП10/0,4кв№250409 | эксплуатац. обслуживание | 16-20.08.2021 | а.Кызылкайын | ул.КызылКайын,Ы.Алтынсарина,Жамбула, Абая  | 9.00-17.00 |
| **23** | Вл-10кв№4 отпайка «Кызылкайын» | эксплуатац. обслуживание | 23-27.08.2021 | а.Кызылкайын | а.Кызылкайын | 9.00-17.00 |

**Начальник РЭС Оспанбеков К.К.**

**График**

**вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на август месяц 2021г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ и КТП 10/0,4кВ №151-07-01/03  | Расширенно-текущий ремонт | 02-20.08.2021г | Уштобинский | с. Орта тобе ул Панфилова, Валиханова, Ауэзова, Мельничная, Серегина, Чапаева көшелеріс. Кіші төбе УТФ, ул Комсомольская, Абая | 08.00-17.00 |
| **2** | ВЛ и КТП 10/0,4кВ № 151-19-01/04 | Эксплуатационное обслуживание | 23-27.08.2021г | Уштобинский | г. Уштобе мкр Шанырак, пр-т Конаева, ул Карасай батыра, Попова, Рыскулова, К.Байсеитова, Карымсакова, Гагарина, Достоевского, Илийская, Иманкулова, Маметова, Макатаева, Айтеке Би, Турксиба, Прежевальского, Б.Момышулы, Желтоксан, Ч. Валиханова, Кузнецова,пер. Б.Момышұлы, Кузнецова, Уштобинский, Валиханова, Прежевальский  | 08.00-17.00 |
| **3** | ВЛ и КТП 10/0,4кВ № 05-07 | Эксплуатационное обслуживание | 12-13.08.2021г | Кальпинский | ТОО Тастобе Агро Фуд, К/Х Азнабай | 08.00-17.00 |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**