**Вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за март месяц 2024 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №1 от ПС №82 | Текущий ремонт | 11.03 -15.03.24 г | Ушаральский | Население с.о Ынталы | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №5 от ПС №71 | Текущий ремонт | 19.03 -21.03.24 г | Жанама | Население с.о Жанама | 900-1700 |
|  Начальник Алакольского РЭС Аханов Д.Д. |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС за март месяц 2024 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ №-5 от ПС-180 | ЭО | 01.03.2024-10.03.2024 | Жансугуров | Жансугуров | Без откл |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № - 80-05 | ЭО | 13.03.2024-22.03.2024 | Жансугуров | Жансугуров | Без откл |
| 3 | КТП-10/0.4кВ № 80-05 | ЭО | 23.04.2024-31.03.2024 | Жансугуров | Жансугуров | Без откл |
| 4 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-173 | ЭО | 01.03.2024-10.03.2024 | Аксу | Аксу | Без откл |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № - 73-01 | ЭО | 13.03.2024-22.03.2024 | Аксу | Аксу | Без откл |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №- 73-01 | ЭО | 23.04.2024-31.03.2024 | Аксу | Аксу | Без откл |
| 7 | ВЛ-10кВ №-1 от ПС-23 | ЭО | 01.03.2024-10.03.2024 | Каракоз | Каракоз | Без откл |
| 8 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №-23-01 | ЭО | 13.03.2024-22.03.2024 | Каракоз | Каракоз | Без откл |
| 9 | КТП-10/0.4кВ №-23-01 | ЭО | 23.04.2024-31.03.2024 | Каракоз | Каракоз | Без откл |
| 10 | ВЛ-10кВ №-5 от ПС-117 | ЭО | 01.03.2024-10.03.2024 | Арасан | Арасан | Без откл |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 17-05 | ЭО | 13.03.2024-22.03.2024 | Арасан | Арасан | Без откл |
| 12 | КТП-10/0.4кВ №-17-05 | ЭО | 23.04.2024-31.03.2024 | Арасан | Арасан | Без откл |
| 13 | ВЛ-10кВ №-5 от ПС-171 | ЭО | 01.03.2024-10.03.2024 | Капал | Капал | Без откл |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 71-05 | ЭО | 13.03.2024-22.03.2024 | Капал | Капал | Без откл |
| 15 | КТП-10/0.4кВТ№- 71-05 | ЭО | 23.04.2024-31.03.2024 | Капал | Капал | Без откл |
| 16 | ВЛ-10кВ №-6 от ПС-1Т | ЭО | 01.03.2024-10.03.2024 | Алажиде | Алажиде | Без откл |
| 17 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №- 1Т-06 | ЭО | 13.03.2024-22.03.2024 | Алажиде | Алажиде | Без откл |
| 18 | КТП-10/0.4кВТ№-1Т-06 | ЭО | 23.04.2024-31.03.2024 | Алажиде | Алажиде | Без откл |

 Начальник Аксуского РЭС Кудайберген А.

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в март месяце 2024года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ЛЭП** |
| 1 | ЛЭП 35кв №64 | Текущий ремонт  | 15-31.03.2024 | ЛЭП | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до17-00  |
| **гр.ПС** |
| 2 | ПС №96 "Ақдала" | Текущий ремонт | 15-31.03.2024 |  ПС | Без отключения с переводом питания на другую | с 9-00 до17-00  |
| **гр.Р/сеть** |
| 3 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №48 от ПС-134,  | Текущий ремонт | 15-31.03.2024 | Городской | г.Жаркент(центр), население, школа, детсад | с 9-00 до17-00  |
| 4 | ВЛ-10кВ №1 от ПС-95,  | Текущий ремонт | 15-31.03.2024 | Городской | г.Жаркент(нижний), население, школа, детсад | с 9-00 до17-00  |
| 5 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №4 от ПС-95.  | Текущий ремонт | 15-31.03.2024 | Городской | с.Чулакай, население, школа, детсад | с 9-00 до17-00 |

 Начальник Жаркентского РЭС Сарсембаева Б.Т.

**График выводов в ремонт основного электрооборудование Карабулақского РЭС на март месяц 2024 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №5216 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 11-15.03.2024 | Карабулакский | С. Баисова. Школа Баисова, Шестакова КХ «Болашак» КХ Сарымсаков, Магазин Гани, Магазин Куракбаев | 8.30-17.00 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №5604 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 19.03.2024 | Карабулакский | КХ «Актас» Береке | 8.30-17.00 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ №4806 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 11-15.03.2024 | Алдаберген | Бактыбай, Дет.сад, магазин Кос ана Акимат, Казактелеком, дет.сад, Магазин Ерасыл, Магазин Руслан, Береке, Водокачка. | 8.30-17.00 |
|  Начальник Карабулакского РЭС Шарипов М.К. |

|  |
| --- |
| **График вывода в ремонт по распредсетям Коксуского РЭС на март месяц 2024 года** |
|  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Эксплуатация | 01.03.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би "Маслозавод" | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-01 | Эксплуатация | 01.03.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-01-04 | Эксплуатация | 04.03.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ПС 165 ВЛ-10 кВ № 3 | Эксплуатация | 06.03.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған, с.Мұқыры, с.Теректі. | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-0,4 кВ отТП №165-03-01-15 | Эксплуатация | 06.03.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-03-01-15 | Эксплуатация | 07.03.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Ақшатоған | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 6 до ЛР 165-06-01 | Эксплуатация | 18.03.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би | 09:00 - 17:00 |
| 8 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-01--16 | Эксплуатация | 18.03.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Исабаева | 09:00 - 17:00 |
| 9 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-01-16 | Эксплуатация | 18.03.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Кабанбай батыра,Мырзабекова | 09:00 - 17:00 |
| 10 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-45 | Эксплуатация | 26.03.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет  | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-01-07 | Эксплуатация | 26.03.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Адильбеков, Булыков, Бақтыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Нартбай Датка | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №45-03-01-07 | Эксплуатация | 26.03.2024 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет,Адильбеков, Булыков, Бактыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Нартбай Датка | 09:00 - 17:00 |
| 13 | ПС 47 ВЛ-10 кВ № 5 | Эксплуатация | 01.03.2024 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-01-04 | Эксплуатация | 04.03.2024 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, крх"Айтқали" | 09:00 - 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-01-04 | Эксплуатация | 05.03.2024 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, ул.Андасов, Тоқожагов, Найманбаев. | 09:00 - 17:00 |
| 16 | ПС 170 ВЛ-10 кВ № 3 | Эксплуатация | 12.03.2024 | Коксуский участок р/с | с.Муканчи, Надрызбек | 09:00 - 17:00 |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-03-01-06 | Эксплуатация | 14.03.2024 | Коксуский участок р/с | с.Муканчи ул.Желтоксан,Ленина,Молд-агулова | 09:00 - 17:00 |
| 18 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-03-01-06 | Эксплуатация | 14.03.2024 | Коксуский участок р/с | с.Ондирис | 09:00 - 17:00 |
| 19 | ПС 49 ВЛ-10 кВ № 4 | Эксплуатация | 28.03.2024 | Балпыкский участок р/с | АҚ "Казтелерадио"  | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Коксуского РЭС Нургудыр Б.М. |

|  |
| --- |
|  **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в март месяце 2024 года**. |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дни месяца** | **Участок**  | **Потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время откл.** |
| 1 | ЛЭП 110кВ №170 | Экспл.обслуживание | 01-02.03.2024 | Сарыозек | Сарыөзек-Ақбастау | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 110кв №171 | Экспл.обслуживание | 03-04.03.2024 | Сарыозек | Акбастау-Басши | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 35кв №86 | Экспл.обслуживание | 05-06.03.2024 | Сарыозек | Кызылжар-Қаспан | 900-1700 |
| 4 | ЛЭП 35кв №92 | Экспл.обслуживание | 07-08.03.2024 | Сарыозек | Сарыөзек-Қоянкөз-Қарашоқы | 900-1700 |
| 5 | ПС 110/10 №107 | Текущий ремонт | 05-06.03.2024 | Самен  | Сарыөзек | 900-1700 |
| 6 | ПС 35/10 №106 | Текущий ремонт | 15-16.03.2024 | Карабайтал | Сарыозек | 900-1700 |
|  7 | ВЛ-10кВ №09 от ПС №126 | Текущий ремонт | 09-10.03.2024 | Сарыозек | Сарыөзек | 900-1700 |
| 8 | КТП-10/0,4кВ №260901-01 | Текущий ремонт | 09-10.03.2024 | Сарыозек | Сарыөзек | 900-1700 |
|  9 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №260901-01 | Текущий ремонт | 09-10.03.2024 | Сарыозек | Сарыөзек | 900-1700 |
| 10 | КЛ-10кВ №10 от ПС №126 | Текущий ремонт | 11-12.03.2024 | Сарыозек | Сарыөзек | 900-1700 |
| 11 | КТП-10/0,4кВ №261001-1 | Текущий ремонт | 11-12.03.2024 | Сарыозек | Сарыөзек | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №261001-01 | Текущий ремонт | 13-14.03.2024 | Сарыозек | Сарыөзек | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №135 | Текущий ремонт | 13-14.03.2024 | Сарыозек | Жоламан | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №350101-02 | Текущий ремонт | 13-14.03.2024 | Сарыозек | Жоламан | 900-1700 |
| 15 | КТП-10/0,4кВ №350101-02 | Текущий ремонт | 13-14.03.2024 |  Сарыозек | Жоламан | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №111 | Экспл.обслуживание | 15-16.03.2024 | Сарыозек | Каспан | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №110101-03 | Экспл.обслуживание | 15-16.03.2024 | Сарыозек | Каспан | 900-1700 |
| 18 | КТП-10/0,4кВ №110101-03 | Экспл.обслуживание | 15-16.03.2024 | Сарыозек | Каспан | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №136 | Экспл.обслуживание | 20-21.03.2024 | Сарыозек | Сарыбулак | 900-1700 |
| 20 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №360301-5 | Экспл.обслуживание | 20-21.03.2024 | Сарыозек | Сарыбулак | 900-1700 |
| 21 | КТП-10/0,4кВ №360301-5 | Экспл.обслуживание | 20-21.01.2024 | Сарыозек | Сарыбулак | 900-1700 |
| 22 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №130 | Экспл.обслуживание | 22-23.03.2024 | Когалы | Коксу | 900-1700 |
| 23 | Вл-0,4кВ от КТП 10/0,4кВ №300101-15 | Экспл.обслуживание | 22-23.03.2024 | Когалы | Коксу | 900-1700 |
| 24 | КТП-10/0,4кВ №300101-15 | Экспл.обслуживание | 22-23.03.2024 | Когалы | Коксу | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за март месяц 2024 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8303 | плановое эксплуатация  | 1.03.2024 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ 10кВ, ВЛ-04 КТП-10/0,4кВ № 8304 | плановое эксплуатация  | 4.03.2024 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4 кВ №7404  | плановое эксплуатация | 5. 03.2024 | Сарканский | Население г. Алмалы | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №7407 | плановое эксплуатация | 6.03.2024 | Алмалинский | Население с.Алмалы | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2104 | плановое эксплуатация | 7.03.2024 | Алмалинский |  Население с.Шекарашы | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ№8403 | плановое эксплуатация | 11. 03.2024 | Алмалинский | Население с. Екиаша | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ № РП-203  | плановое эксплуатация | 12. 03.2024 | Екиашинский | Население с. Аманбухтер | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2403 | плановое эксплуатация | 13. 03.2024 | Екиашинский | Население с. Черкасск | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2503 | плановое эксплуатация | 14. 03.2024 | Екиашинский | Население с. Койлык | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3101 | плановое эксплуатация | 15. 03.2024 | Черкасский | Население с. Бакалы | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3Т03 | плановое эксплуатация | 18. 03.2024 | Койлыкский | Население с.Лепсы  | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3Т04 | плановое эксплуатация | 19. 03.2024 | Койлыкский | Население с. Лепсы | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №8604 | плановое эксплуатация | 20. 03.2024 | Койлыкский | Население с.Коктерек | 900-1700 |

Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС в март месяце 2024 года** |  |
| **группа распред. сеть** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ТП-10/0,4 кВ №347,290,262,264,281,534,272,552,284,365,286,371. | Эксплуатационное обслуживание | 01.03.2024г. | ТК РЭС | с.Еркин ул.Сулеева, ул.Гагарина, ул.Акажанулы, ул. Каратальская | 09.00-17.00 |
| 2 | ТП-10/0,4 кВ №494,396,553. | Эксплуатационное обслуживание | 02.03.2024г. | ТК РЭС | с.Коктал ул. Жандосова, ул. Алтынсарина, ул. Шевченко. | 09.00-17.00 |
| 3 | ТП-10/0,4 кВ №449,340,118,104,121,142,193. | Эксплуатационное обслуживание |  05.03.2024г. | ТК РЭС | ул.Балпык би, ул.Толебаева, ул. Аблайхана, ул. Ч.Валиханова, ул.Каратальская | 09.00-17.00 |
| 4 | ТП-10/0,4 кВ №243,245,323,276,332. | Эксплуатационное обслуживание | 06.03.2024г. | ТК РЭС | мк-н Самал  | 09.00-17.00 |
| 5 | ТП-10/0,4 кВ №172,228,221,389,488,202. | Эксплуатационное обслуживание | 06-10.03.2024г. | ТК РЭС | проспект Назарбаева, ул. Кабанбай батыра, ул. Аблайхана, ул. Гаухар, ул. Абая  | 09.00-17.00 |

Начальник Талдыкорганского РЭС Чильменбетов А.Ж.

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в марте месяце 2024 года** |  |
| **группа распредсеть** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6701 | Эксплуатационное обслуживание | 01.03.2024 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670179 | Эксплуатационное обслуживание | 04.03.2024 | Текели | ул.Алматинская, Тимерязева,Панфилова, Жансугурова,Оракты Батыра | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670133 | Эксплуатационное обслуживание | 05.03.2024 | Текели | ул.Керембек,Алтынсарина,Достык | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670199 | Эксплуатационное обслуживание | 06.03.2024 | Текели | ул.Алматинская,Достык, Тимерязева, | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670138 | Эксплуатационное обслуживание | 07.03.2024 | Текели | ул.Береговая,Каратальская,Тимерязева,Пушкина,Шахтерская | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670136 | Эксплуатационное обслуживание | 11.03.2024 | Текели | ул.Береговая,Каратальская,Тимерязева,Пушкина | 900-1700 |
| 7 | День ТБ | Эксплуатационное обслуживание | 12.03.2024 | Текели |  | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-6кВ №6702 | Эксплуатационное обслуживание | 13.03.2024 | Текели | Мкр.Достык | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670243  | Эксплуатационное обслуживание | 14.03.2024 | Текели | Ул.Конаева | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП №6702136  | Эксплуатационное обслуживание | 15.03.2024 | Текели | ул.Сейфулина, Лазо, Жалаири | 900-1700 |
| 11 |  ТП №670256 | Эксплуатационное обслуживание | 18.03.2024 | Текели | Ул. Аль-Фараби | 900-1700 |
| 12 | ТП №670277 | Эксплуатационное обслуживание | 19.03.2024 | Текели | Ул. Аль-Фараби | 900-1700 |
| 13 | ТП №6702100 | Эксплуатационное обслуживание | 20.03.2024 | Текели | Ул. Аль-Фараби | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670133 | Эксплуатационное обслуживание | 26.03.2024 | Текели | Ул.Керембек,Алтынсарина,Достык | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670199 | Эксплуатационное обслуживание | 27.03.2024 | Текели | Ул.Алматинская,Достык,Тимерязева, | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670138 | Эксплуатационное обслуживание | 28.03.2024 | Текели | Ул.Береговая,Каратальская,Тимерязева,Пушкина,Шахтерская | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670136 | Эксплуатационное обслуживание | 29.03.2024 | Текели | Ул.Береговая,Каратальская,Тимерязева,Пушкина | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  Начальник Текелийского РЭС |  |  Бакенбаев Н.С. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на марте месяц 2024 года** |  |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кв №7 ПС181 | Текущий ремонт | 04-07.03.2024 | Кабанбай | Ул.Кабанбай батыр,Балуан Шолак,А.Молдагулова,Амангельды, М.Толебаев,Ю.Гагарин,Абылайхан,Садык Ердембек,Ескелды би,Б.Момышулы.кафе Шагала,АЗС. | 9.00-17.00 |
| 2 | ВЛ-0,4кв и КТП10/0,4кв №1810701 | Текущий ремонт | 11-12.03.2024 | Кабанбай | Ул.Абылайхан,Абай,Г.Хусайнов, Б.Момышулы,Балуан Шолак,Исмагулулы Айкан | 9.00-17.00 |
| 3 | ВЛ-0,4кв и КТП10/0,4кв №1810702 | Текущий ремонт | 13-15.03.2024 | Кабанбай | Ул.Кабанбай батыр,Балуан Шолак,А.Молдагулова,Амангельды, М.Толебаев,Ю.Гагарин,кафе Шагала | 9.00-17.00 |
| 4 | ВЛ-0,4кв и КТП10/0,4кв №1810703,04 | Текущий ремонт | 18-20,25-29.03.2024 | Кабанбай | Ул.Абылайхан,Балуан Шолак,Ескелди би,Кахала,Садык Ердембек,Сатбаева,Ю.Гагарин,Б.Момышулы. | 9.00-17.00 |
| 5 | ВЛ-04кВ от тп1760101 | Текущий ремонт | 04-07.03.2024 | а. Байзерек | а. Байзерек | 9.00-17.00 |
| 6 |  ВЛ-04кВ т тп 1760102 | Текущий ремонт | 11-15.03.2024 | а. Байзерек | к/х Ахметов | 9.00-17.00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №1 ПС 176 | Текущий ремонт | 26-29.03.2024 | а. Байзерек | а. Байзерек | 9.00-17.00 |
|   Начальник Уйгентасского РЭС Оспанбеков К.К. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |
|  **График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на март месяц 2024г.** |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ ТП № 151-02-02,04 | Текущий ремонт | 04-07.03.24г | Уштобинский | с. Жылыбұлақ | 09.00-16.00 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ ТП № 151-0801/04 | Текущий ремонт | 11-15.03.24г | Уштобинский | г. Уштобе ул Жолбарыс Батыра, Рысқұлова, Попова, Когамова  | 08.30-16.30 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ ТП № 151-12-01/10 | Текущий ремонт | 18-20,26-27.03.24г | Уштобинский | с. Елтай Қаражиде  | 09.00-16.00 |

Начальник Уштобинского РЭС Байбулатов К.К.