**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС на апрель месяц 2023 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | | | **вид ремонта** | | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10кВ от №5 от ПС-110/35/10 кВ №178 | | | эксплуатация | | **03-07.04.23г.** | Ушаралський | население г.Ушарал | | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ от №2 от ПС-110/35/10 кВ №182 | | | эксплуатация | | **10-14.04.23г** | Бесколський | население с.Енбекши | | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ от №3 от ПС-35/10 кВ №182 | | | эксплуатация | | **17-21.04.23г** | Бесколський | население с.Карабулак | | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №1780501-05 | | | эксплуатация | | **03-07.04.23г.** | Ушаралський | население г.Ушарал | | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №1820201-03 | | | эксплуатация | | **10-14.04.23г** | Бесколський | население с.Булакты | | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №1820301 | | | эксплуатация | | **17-21.04.23г** | Бесколський | население с.Булакты | | 900-1700 |
| 7 | КТП-10-0,4кВ №1780501-05 | | | эксплуатация | | **03-07.04.23г.** | Ушаралський | население г.Ушарал | | 900-1700 |
| 8 | КТП-10-0,4кВ №1820201-03 | | | эксплуатация | | **10-14.04.23г** | Бесколський | население с.Булакты | | 900-1700 |
| 9 | КТП-10-0,4кВ №1820301 | | | эксплуатация | | **17-21.04.23г** | Бесколський | население с.Булакты | | 900-1700 |
| 10 | ПС-№82-Ынталы | | | эксплуатация | | **10-13.04.23г.** | Ушаралський | население с.Ынталы | | 900-1700 |
| 11 | ПС-№71-Жанама | | | эксплуатация | | **17-21.04.23г.** | Ушаралський | население с.Жанама | | 900-1700 |
|  | |  |  | |  | |  | |
| **НачальникАлакольского** | |  |  | |  | | **Аханов Д.Д.** | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС**

**по распредсетям на апрель месяц 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-180 | ЭО 1,2 | 03.04.2023-07.04.2023 | Жансугуров | Кокозек | 08:30-17:00 |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №80-02-01-04 | ЭО 1,2 | 10.04.2023-18.04.2023 | Жансугуров | Кокозек | 08:30-17:00 |
| **3** | КТП-10/0.4кВ  №80-02-01-04 | ЭО 1,2 | 19.04.2023-28.04.2023 | Жансугуров | Кокозек | 08:30-17:00 |
| **4** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-26 | ЭО 1,2 | 03.04.2023-07.04.2023 | Кенжыра | Енбек-Тарас | 08:30-17:00 |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №26-01-01-04 | ЭО 1,2 | 10.04.2023-18.04.2023 | Кенжыра | Енбек-Тарас | 08:30-17:00 |
| **6** | КТП-10/0.4кВ  №26-01-01-04 | ЭО 1,2 | 19.04.2023-28.04.2023 | Кенжыра | Енбек-Тарас | 08:30-17:00 |
| **7** | ВЛ-10кВ №2 от ПС-171 | ЭО 1,2 | 03.04.2023-04.04.2023 | Капал | Капал | 08:30-17:00 |
| **8** | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0.4кВ №71-02-01 | ЭО 1,2 | 05.04.2023-06.04.2023 | Капал | Капал | 08:30-17:00 |
| **9** | КТП -10/0,4 кВ №71-02-01 | ЭО1,2 | 07.04.2023 | Капал | Капал | 08:30-17:00 |
| **10** | ВЛ-10 кВ № 6 от ПС-117 | ЭО1,2 | 03.04.2023-07.04.2023 | Арасан | Баласаз | 08:30-17:00 |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 17-06-01-05 | ЭО 1,2 | 10.04.2023-18.04.2023 | Арасан | Баласаз | 08:30-17:00 |
| **12** | КТП-10/0,4 кВ № 17-06-01-05 | ЭО1,2 | 19.04.2023-28.04.2023 | Арасан | Баласаз | 08:30-17:00 |
| **13** | ВЛ-10 кВ № 4 от ПС-1Т | ЭО 1,2 | 03.04.2023-14.04.2023 | Алажиде | Алажиде | 08:30-17:00 |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 1Т-04-01 | ЭО 1,2 | 17.04.2023-25.04.2023 | Алажиде | Алажиде | 08:30-17:00 |
| **15** | КТП-10/0,4 кВ № 1Т-04-01 | ЭО1,2 | 26.04.2023-26.04.2023 | Алажиде | Алажиде | 08:30-17:00 |

**Начальник АкРЭС Кудайберген А.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в апрель месяце 2023года** | | | | | | | |
|  |  |  |  | | |  |  |  |
|  |  |  | |  | |  |  |  |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | | **дата** | | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **Время отключения** |
| **гр.ЛЭП** | | | | | | | | |
| 1 | ЛЭП-110кВ №174 | Эксплуатационное обслуживание | | | 01-15.04.2023 | ЛЭП | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
| 2 | ЛЭП-35кВ №99 | Эксплуатационное обслуживание | | | 16-30.04.2023 | ЛЭП | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.ПС** | | | | | | | | |
| 3 | ПС-35/10кВ №141 «Талды» | Эксплуатационное обслуживание | | | 01-15.04.2023 | ПС | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
| 4 | ПС-35/10кВ №86 «Шатрак» | Эксплуатационное обслуживание | | | 16-30.04.2023 | ПС | Без отключения с переводом питания на другую ЛЭП | с 9-00 до 17-00 |
| **гр.Р/сети** | | | | | | | | |
| 5 | ВЛ-10кВ №35 от ПС-133 | Эксплуатационное обслуживание | | | 01-07.04.2023 | Коктал | с.Коктал, ТОО «Коктал Агро», хлебзавод | с 9-00 до 17-00 |
| 6 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №37 от ПС-133 | Эксплуатационное обслуживание | | | 08-30.04.2023 | Коктал | с.Коктал АВТ,с.Аулиеагаш, с.Жаркент-Арасан, население, школа, детсад | с 9-00 до 17-00 |
| 7 | ВЛ-10кВ №111 от ПС-86 | Эксплуатационное обслуживание | | | 01-30.04.2023 | Городской | г.Жаркент(верхняя часть), население, школа, детсад | с 9-00 до 17-00 |
| 8 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №113 от ПС-86 | Эксплуатационное обслуживание | | | 01-23.04.2023 | Городской | п.Головацкий, население, школа, детсад,почта, акимат | с 9-00 до 17-00 |
| 9 | ВЛ-10кВ №114 от ПС-86 | Эксплуатационное обслуживание | | | 24-30.04.2023 | Городской | г.Жаркент, резиденция | с 9-00 до 17-00 |
| 10 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №62 от ПС-142 | Эксплуатационное обслуживание | | | 01-30.04.2023 | Восток 2 | с.Пиджим, население, школа, детсад, акимат, почта | с 9-00 до 17-00 |
| 11 | ВЛ-10-0,4кВ КТП10/04кВ №63 от ПС-142 | Эксплуатационное обслуживание | | | 01-30.04.2023 | Восток 1 | с.Хоргос(нижняя часть),население, школа, детсад, акимат, почта | с 9-00 до 17-00 |

**Начальник Жаркентского РЭС Андамасов С.К.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | |  | |  | |  | |  | |  |
| **График выводов в ремонт**  **основного электрооборудование Карабулақского РЭС на апрель месяц 2023 года** | | | | | | | | | | |  |
| **группа распредсеть**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | | | **Дата** | | **Участок** | | **Время отключения** | | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | | **1** | **ВЛ-10/0,4кВ №5101**  **ТП-10/0,4кВ №5101** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр**  **Материалы не требуются** | | | **01-10.04.2023** | | **Карабулакский** | | **8.30-17.00** | | **Районная больница**  **маг. «Каратал»** | | **2** | **ВЛ-10/0,4кВ №5102**  **ТП-10/0,4кВ №5102** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр**  **Материалы не требуются** | | | **10-15.04.2023** | | **Карабулакский** | | **8.30-17.00** | | **Магазины: Авация, Багдат Меруерт, Смайл ,Бекзат Чингиз, Болашак, Детский мир, Альтаир.**  **Пекарня Салем, быткомбинат, Ресторан Бек** | | **3** | **ВЛ-10/0,4кВ №5104**  **ТП-10/0,4кВ №5104** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр**  **Материалы не требуются** | | | **15-20.04.2023** | | **Карабулакский** | | **8.30-17.00** | | **Магазин Томирис**  **Ул Победа, Кыдырбаева, К. Батыра** | | **4** | **ВЛ-10/0,4кВ №5105**  **ТП-10/0,4кВ №5105** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр**  **Материалы не требуются** | | | **20-25.04.2023** | | **Карабулакский** | | **8.30-17.00** | | **Школа О.Кошевого, КТ «Хильниченко», магазины: «Глобус, Аминат, Достар, Медент», ФАП Ешкиульмес** | | **5** | **ВЛ-10/0,4кВ №4812**  **ТП-10/0,4кВ №4812** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр**  **Материалы не требуются** | | | **01-10.04.2023** | | **Алдабергеновский** | | **8.30-17.00** | | **С Жастар. Колледж, Школа, Общежитие, Учхоз, МТФ.** | | **6** | **ВЛ-10/0,4кВ №4601**  **ТП-10/0,4кВ №4601** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр**  **Материалы не требуются** | | | **01-10.04.2023** | | **Кокжазыкский** | | **8.30-17.00** | | **Дом.отдыха, с.Тенлик, Дет.дом «Айналайын», Маслобойка,ФАП,КХ «Исагалиев», КХ «Тажекеев»,Магазин «Данияр»,Магазин «Бесбойдак»** | | **7** | **ВЛ-10/0,4кВ №5404**  **ТП-10/0,4кВ №5404** | **Подрезка деревьев, обход и осмотр**  **Материалы не требуются** | | | **01-10.04.2023** | | **Ак Ешкинский** | | **8.30-17.00** | | **с. Ак Ешки, школа Трехлетка, ФАП, ул. Загорная, ул. Подгорная,ул. Жибек Жолы, ул. Сатпаева,ул. Гали Орманова,ул. Жансугурова, ул. Калинина.** | |  | **Начальник**  **Карабулакского РЭС** | |  |  | |  | | **Шарипов М.К.** | | | | | | | | | | | | |  |
|  |  |  | |  | |  | |  | |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт** | | | | | | |
| **по распредсетям Коксуского РЭС на апрель месяц 2023 года.** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-04 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би "Маслозавод" | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-01 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-01 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-02 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-02 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова | 09:00 - 17:00 |
| 8 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-03 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева (хутор) | 09:00 - 17:00 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-03 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева (хутор) | 09:00 - 17:00 |
| 10 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-04 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-04 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-02 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-02 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-166 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-03 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше "Зерноток Каблиса" | 09:00 - 17:00 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-03 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше "Зерноток Каблиса" | 09:00 - 17:00 |
| 17 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-04 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Жамбыла ул.Койшыбеков | 09:00 - 17:00 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-04 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Жамбыла ул.Койшыбеков | 09:00 - 17:00 |
| 19 | ПС-49 ВЛ-10 кВ №1 | Эксплуатация | 01.04.2023-30.04.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше, ул.Сугур, Акылбеков, Каблиса, Егимбаев, Жандосов, Койшыбеков. | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Коксуского РЭС Кешуов Т.М.** | | | | | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  | |  |  | |  | |  | | |  | | | | **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в апрель месяце 2023 года** | | | | | | | | | | |  | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | | **№** | **наименование** | **вид ремонта** | | **Дни месяца** | | **участок** | | **откл. Потрибителя** | **Время откл.** | | | | 1 | ЛЭП 110кВ №173 | Экспл.обслуживание | | 03-04.04.2023 | | Сарыозек | | Сарыозек-Щеб. завод | 900-1700 | | | | 2 | ЛЭП 10кВ №3 | Экспл.обслуживание | | 05-06.04.2023 | | Сарыозек | | ВЛ-10кВ от ПСТ-146 габ.35кВ | 900-1700 | | | | 3 | ПСТ 110/10 №135 | Экспл.обслуживание | | 10-11.04.2023 | | Сарыозек | | Жоламан | 900-1700 | | | | 4 | ПСТ 35/10 №137 | Экспл.обслуживание | | 12-13.04.2023 | | Сарыозек | | Кызылжар | 900-1700 | | | | 5 | ВЛ-10/0,4кВ №260401-02 | Экспл.обслуживание | | 17-18.04.2023 | | Сарыозек | | Сарыозек | 900-1700 | | | | 6 | ВЛ-10/0,4кВ №0702-08 | Экспл.обслуживание | | 19-20.04.2023 | | Сарыозек | | Сарыозек | 900-1700 | | | | 7 | ВЛ-10/0,4кВ №311401-10 | Экспл.обслуживание | | 24-25.04.2023 | | Сарыозек | | Жоламан | 900-1700 | | | | 8 | ВЛ-10/0,4кВ №360601-08 | Экспл.обслуживание | | 26-27.04.2023 | | Сарыозек | | Сарыбулак | 900-1700 | | | | 9 | ВЛ-10/0,4кВ №270501-04 | Экспл.обслуживание | | 27-28.04.2023 | | Когалы | | Когалы | 900-1700 | | | |  |  |  | |  | |  | |  |  | | | | Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. | | | | | | | | | | | | |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за апрель месяц 2023 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8301 | Эксплуатационное обслуживание | 03-05.04.2023 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| **2** | ВЛ 10кВ, ВЛ-04 КТП-10/0,4кВ № 7402 | Эксплуатационное обслуживание | 06-07. 04.2023 | Алмалинский | Население г.Алмалы | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-10кВ,ВЛ-0,4кВ,КТП-10/0,4кВ №2103 | Эксплуатационное обслуживание | 10-11. 04.2023 | Алмалинский | Население г.Алмалы | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №8404 | Эксплуатационное обслуживание | 12-14. 04.2023 | Екиашинский | Население г.Екиаша | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2404 | Эксплуатационное обслуживание | 17-19. 04.2023 | Черкасский | Население С.Черкасск | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3101 | Эксплуатационное обслуживание | 20-21. 04.2023 | Койлыкский | Население п. Бакалы | 900-1700 |
| **7** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2701 | Эксплуатационное обслуживание | 24-26. 04.2023 | Лепсинский | Население п. М.Толебаев | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начальник Сарканского РЭС** |  |  |  | **Орумбаев С.Т.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС в апреле месяце 2023 года** | | | | | |  |
| **группа распред. сеть** | | | | | |  |
|  | | | | | |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | КЛ-10 кВ №5 от ПС-158, ТП-347,290,262,264,281,534,272,552,284,365,286 | Эксплуатационное обслуживание | 03-05.04.2023 | ТК РЭС | п. Еркин ул.Сулеева, ул.Молодежная, ул.Акажанулы, ул. Каратальская, ул. Садовая, ул.Береговая. | Без.отключений |
| 2 | КЛ-10 кВ №8 от РП-1, ТП-494,396,553. | Эксплуатационное обслуживание | 06-07.04.2023 | ТК РЭС | с. Коктал ул. Алтынсарина, ул. Шевченко, ул. Жандосова, ул.Амангельды | Без.отключений |
| 3 | КЛ-10 кВ №3 от РП-2, ТП-449,340,118,104,121,142,193. | Эксплуатационное обслуживание | 10.04.2023 | ТК РЭС | ул. Балпык би, ул.Толебаева, ул. Назарбаева, ул. Аблайхана | 0Без.отключений |
| 4 | КЛ-10 кВ №32 от РП, ТП-243,245,323,276,332. | Эксплуатационное обслуживание | 11.04.2023 | ТК РЭС | мк-н Самал дом №34,40,41,42,37,43,36,38,34а,35, мк-н Молодежный дом №3,11б,12б,14а,4,7,1,1а | Без.отключений |
| 5 | КЛ-10 кВ №54 от РП-5, ТП-172,228,221,389,488,202. | Эксплуатационное обслуживание | 12-14.04.2023 | ТК РЭС | ул.Назарбаева, ул. Абая, ул.Кабанбай Батыр, ул. Аблайхана, ул. Гаухар-ана, ул.Балпык Би |  |

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в апреле месяце 2023 года** | | | | | | | | | | | |  | |
| **группа распредсеть** | | | | | | | | | | | |  | |
|  | | | | | | | | | | | |  | |
|  | |  | |  |  | |  | |  | | |  | |
| № | **Наименование объекта** | | **Вид ремонта** | | | **Дата** | | **Участок** | | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** | |
| 1 | ВЛ-6кВ №6701 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 03.04.2023 | | Текелі | | Мкр.Достык | 900-1700 | |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-670138 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 04.04.2023 | | Текелі | | Ул. Тимерязева,Пушкина,Каратальская,Береговая,Шахтерская | 900-1700 | |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670136 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 05.04.2023 | | Текелі | | Ул. Тимерязева,Пушкина,Каратальская,Береговая | 900-1700 | |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670133 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 06.04.2023 | | Текелі | | ул. Алтынсарина,Керембек,Достык. | 900-1700 | |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670199 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 07.04.2023 | | Текелі | | Ул.Алматинская,Тимерязева, Конаева | 900-1700 | |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670179 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 10.04.2023 | | Текелі | | Ул.Тимерязева,Панфилова, Оракты Батыра, Жансугурова, Достык |  | |
| 7 | День ТБ | | Эксплуатационное обслуживание | | | 11.04.2023 | | Текелі | |  | 900-1700 | |
| 8 | ВЛ-6кВ №6805 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 12.04.2023 | | Текелі | | Мкр.Алатау | 900-1700 | |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680540 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 13.04.2023 | | Текелі | | Ул.Кора | 900-1700 | |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680589 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 14.04.2023 | | Текелі | | Ул.Бахтыбая,Уалиханова | 900-1700 | |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680586 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 17.04.2023 | | Текелі | | Ул. Казахстанская | 900-1700 | |
| 12 | ВЛ-6кВ №6302 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 18.04.2023 | | Текелі | | Ул. Конаева | 900-1700 | |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от №630210 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 19.04.2023 | | Текелі | | Ул. Конаева | 900-1700 | |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670138 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 20.04.2023 | | Текелі | | Ул. Тимерязева,Пушкина,Каратальская,Береговая,Шахтерская | 900-1700 | |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670136 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 21.04.2023 | | Текелі | | Ул. Тимерязева,Пушкина,Каратальская,Береговая | 900-1700 | |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670199 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 24.04.2023 | | Текелі | | Ул.Алматинская,Тимерязева, Конаева | 900-1700 | |
| 17 | ВЛ-6кВ №6701 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 25.04.2023 | | Текелі | | Мкр.Достык | 900-1700 | |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670179 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 26.04.2023 | | Текелі | | Ул.Тимерязева,Панфилова, Оракты Батыра, Жансугурова, Достык | 900-1700 | |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП №670133 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 27.04.2023 | | Текелі | | ул. Алтынсарина,Керембек,Достык. | 900-1700 | |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680540 | | Эксплуатационное обслуживание | | | 28.04.2023 | | Текелі | | Ул.Кора | 900-1700 | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начальник Текелийского РЭС** |  | **Туганбаев А.Б.** |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за апрель месяц 2023 года** | | | | | |  |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата** | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **время отключения** |
|  | **ПС №78 Кызылащи** |  |  |  |  |  |
| 1 | В-10 ВЛ-10№1 Т-2 | экспл. обслуж. | 10.04.2023 | а.Балапаново | Асфальт завод | 9.00-11.00 |
| 2 | В-10 ВЛ-10№1,2,4 Т-1 | экспл. обслуж. | 10.04.2023 | а.Балапаново | Акимат а. Балапаново | 12.00-17.00 |
| 3 | 1 СШ-10,ТН-10 | экспл. обслуж. | 11.04.2023 | а.Балапаново | Акимат а. Балапаново | 9.00-12.00 |
| 4 | СВ-10,СР-10 | экспл. обслуж. | 11.04.2023 | а. Балапаново | Асфальт завод | 12.00-15.00 |
| 5 | 2 СШ-10,ТН-10 | экспл. обслуж. | 11.04.2023 | а.Балапаново | Асфальт завод | 15.00-17.00 |
| 6 | В-10,В-35-Т-1, ТСН-10,Т-1 | экспл. обслуж. | 12.04.2023 | а.Балапаново | Акимат а. Балапаново | 9.00-16.00 |
| 7 | ШР-35,ТР-35,Т-1,ШР-35,В-35 Т-2 | экспл. обслуж. | 14.04.2023 | а.Балапаново | Асфальт завод а. Балапаново | 9.00-12,00 |
| 8 | ЛР-35 ЛЭП-35 №78 | экспл. обслуж. | 14.04.2023 | а.Балапаново | Асфальт завод а. Балапаново | 12.00-15.00 |
|  | **ПС-35\10 кВ №176 Ашим** |  |  |  |  |  |
| 9 | В-10 ВЛ-10 №1 Т-1 | экспл. обслуж. | 17.04.2023 | а.Ашим | а. Байзерек население | 9.00-12.00 |
| 10 | В-10 ВЛ-10 №2 Т-1 | экспл. обслуж. | 17.04.2023 | а.Ашим | а.Жыланды,акимат, школа | 13.00-17.00 |
| 11 | В-10 ВЛ-10 №3 Т-1 | экс.обслуж. | 18.04.2023 | а.Ашим | а.Майкан,а.Чинжалы,а.Кокжар | 9.00-12.00 |
| 12 | СШ-10.ТН-10.ТСН-10 | экс.обслуж. | 19.04.2023 | а.Ашим | а.Жыланды.Кокжар.Майкан.Ашим. | 9.00-15.00 |
|  | **р/с** |  |  |  |  |  |
| 13 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780201 | экспл. обслуж. | 3-7.04.2023 | а.Балапаново | ул.Алимбаева,Жибек Жолы,М.Бейсенбай | 9.00-17.00 |
| 14 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780202 | экспл. обслуж. | 10-14.04.2023 | а.Балапаново | ул. Абая,М.Бейсенбай,Мусаулы | 9.00-17.00 |
| 15 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780203 | экспл. обслуж. | 17-21.04.2023 | а.Балапаново | ул. Карасу,Кызылащи,Абая,Алибаева, Амангельды,Гагарина,Кабанбая,Маметова, Оразбекова, Танеке,Тонкерис,Сейфулина.Усинов Кудербек | 9.00-17.00 |
| 16 | ВЛ-10кВ №2 ПС 78 | экспл. обслуж. | 24-25.04.2023 | а.Балапаново | ул. Ж. Балапаново, школа,больница,столовая, акимат,связь Теле-2,телеком | 9.00-17.00 |
| 18 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№780401 | экспл. обслуж. | 26.04.2023 | а.Балапаново | к\х Бауржан,кафе Амангельды | 9.00-17.00 |
| 19 | ВЛ-10кВ №4 ПС 78 | экспл. обслуж. | 27-28.04.2023 | а.Балапаново | к\х Бауржан,кафе Амангельды | 9.00-17.00 |
| 20 | ВЛ-10кВ №1 ПС 175 | экспл. обслуж. | 3-7,10-14, 17-21.04.2023 | а. Ушбулак | ТО картель ТВ | 9.00-17.00 |
|  | **Начальник УйРЭС:** |  |  | **Оспанбеков К.К.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | График |  |  |  |
| вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на апрель месяц 2023г. | | | | |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования | вид ремонта | дата отключения | Подразделение | Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии | время отключения |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ от  ТП 1511106 | Эксплуатационное обслуживание обслуживание | 03-04.04.2023г | Уштобинский | г. Уштобе комбинат Стрела,  в/ч 55078, 24 мкр. ул Айманова | 08.30-17.00 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП  № 1511801/03 | Эксплуатационное обслуживание | 05-07.04.2023г | Уштобинский | с. Бастобе ул Стадионная, Гостелло, Шемякина, Школьная, Совхозная | 08.30-17.00 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП  № Р10201/06 | Эксплуатационное обслуживание | 10-14.04.2023г | Уштобинский | с.Достык ул Исаева, Ауэзова, Алишпанова, Нурмухамбетова, Калдаякова, мкр. Мерей | 08.30-17.00 |
| 4 | ВЛ-10/0,4кВ  от ТП № Р10601/10 | Эксплуатационное обслуживание | 17-21.04.2023г | Уштобинский | с.Жанаталап, Оян, Айту | 09.00-17.00 |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ  от ТП № 050601/03 | Эксплуатационное обслуживание | 05-07.10-14.04.2023г | Кальпинский | с. Айдар, Головное сооружение | 09.00-17.00 |
| 6 | ВЛ-10/0,4кВ  от ТП № 070301 | Эксплуатационное обслуживание | 03-04.04.2023г | Байчегирский | с. Ақжар | 09.00- 17.00 |

Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.