**График вывода в ремонт основного электрооборудование Алакольского РЭС за ноябрь месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование объекта | вид ремонта | дата  | участок | потребители которые будет отключены от электрической сети | время отключения |
| 1 | ВЛ-0,4кВ от КТП-10-0,4кВ №770601-06 | эксплуатация  | **01-04.11.2022г.** | Ушаралський | население с. Енбекшы | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10кВ от №6 от ПС-35/10 кВ №77 | эксплуатация  | **01-04.11.2022г.** | Ушаралський | население с. Енбекшы | 900-1700 |
| 3 | КТП-10-0,4кВ №1780105 | эксплуатация  | **01.11.2022г.** | Ушаралський | население г.Ушарал | 900-1700 |
| 4 | КТП-10/0,4кВ №1780804 | эксплуатация  | **02-04.11.2022г.** | Ушаралський | население г.Ушарал | 900-1700 |
| 5 | КТП-10/0,4кВ №1930304 | эксплуатация  | **07-08.11.2022г.** | Ушаралський | население с Карабулак | 900-1700 |
| 6 | КТП-10/0,4кВ №1970602 | эксплуатация  | **09.11.2022г.** | Ушаралський | население с Ынталы. | 900-1700 |
| 7 | КТП-10/0,4кВ №770601 | эксплуатация  | **10-11.11.2022г.** | Бесколський | население с.Жайпак | 900-1700 |
| 8 | КТП-10/0,4кВ №1790102 | эксплуатация  | **14-15.11.2022г.** | Бесколський | население с.Жайпак | 900-1700 |
| 9 | КТП-10/0,4кВ №1820203 | эксплуатация  | **16.11.2022г.** | Бескольский | население с Уялы. | 900-1700 |
| 10 | КТП-10/0,4кВ №710202 | эксплуатация  | **17.11.2022г.** | Ушаралський | население ст Жанама | 900-1700 |

**НачальникАлакольского Аханов Д.Д.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС в ноябрь месяце 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата | Участок | Потребители которые будут отключены от эл.сети | Время отключения |
| 1 | ВЛ-10кВ №4 от ПС-180 | ЭО  | 01.11.2022-04.11.2022 | Жансугуров | Энергетик,с.Дынгек,с .Кызылкаин | Без откл. |
| 2 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №80-04-01-09 | ЭО  | 07.11.2022-18.11.2022 | Жансугуров | Энергетик,с.Дынгек,с .Кызылкаин | Без откл |
| 3 | КТП-10/0.4кВ №80-04-01-09 | ЭО  | 21.11.2022-30.11.2022 | Жансугуров | Энергетик,с.Дынгек,с .Кызылкаин | Без откл |
| 4 | ВЛ-10кВ №2 от ПС-26 | ЭО  | 01.11.2022-04.11.2022 |  Жансугуров |  с.Кенжира  | Без откл |
| 5 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №26-02-01-03 | ЭО  | 07.11.2022-18.11.2022 | Жансугуров |  с.Кенжира  | Без откл |
| 6 | КТП-10/0.4кВ №26 -02-01-03 | ЭО  | 21.11.2022-30.11.2022 | Жансугуров |  с.Кенжира  | Без откл |
| 7 | ВЛ-10кВ №7 от ПС-173 | ЭО  | 01.11.2022-04.11.2022 | Аксу | с.Аксу, с. Оним | Без откл |
| 8 |  ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0.4кВ №73-07-01-02 | ЭО  | 07.11.2022-18.11.2022 | Аксу | с.Аксу, с. Оним | Без откл |
| 9 | КТП -10/0,4 кВ № 73-07-01-02  | ЭО | 21.11.2022-30.11.2022 |  Аксу | с.Аксу, с. Оним | Без откл |
| 10 | ВЛ-10 кВ № 2 от ПС-23 | ЭО | 01.11.2022-04.11.2022 | Каракоз | с. Каракоз | Без откл |
| 11 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №23-02-01-04 | ЭО  | 07.11.2022-18.11.2022 |  Каракоз | с.Каракоз | Без откл |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ № 23-02-01-04 | ЭО | 21.11.2022-30.11.2022 | Каракоз | с. Каракоз | Без откл |
| 13 | ВЛ-10кВ №4 от ПС-2Т | ЭО  | 01.11.2022-04.11.2022 | Матай | с. Кураксу | Без откл |
| 14 | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №2Т-04-01 | ЭО  | 07.11.2022-18.11.2022 | Матай | с. Кураксу | Без откл |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ № 2Т-04-01 | ЭО | 21.11.2022-30.11.2022 | Матай | с. Кураксу | Без откл |
| 16 | ВЛ-10 кВ № 2 от ПС-117  | ЭО | 01.11.2022-04.11.2022 | Арасан | с. Баласаз, с. Кызылжар | Без откл |
| 17 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ № 117-02-01-03 | ЭО | 07.11.2022-18.11.2022 | Арасан | с. Баласаз, с. Кызылжар | Без откл |
| 18 | КТП-10/0,4 кВ № 117-02-01-03 | ЭО | 21.11.2022-30.11.2022 | Арасан | с. Баласаз, с. Кызылжар | Без откл |
| 19 | ВЛ-10 кВ № 1 от ПС-1Т | ЭО | 01.11.2022-04.11.2022 | Кызылагаш |  с. Егинсу | Без откл |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ от КТП -10/0,4 кВ №1Т-01-01-04 | ЭО | 07.11.2022-18.11.2022 | Кызылагаш |  с. Егинсу | Без откл |
| 21 | КТП-10/0,4 кВ № 1Т-01-01-04 | ЭО | 21.11.2022-30.11.2022 | Кызылагаш |  с. Егинсу | Без откл |

**И.О.Начальника АкРЭС Кудайберген А.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Жаркентского РЭС в ноябре месяце 2022года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| гр.ПС |
| 1 |  |  |  |  |  |  |
| гр.Р/сети |
| 2 |  КТП10/04кВ № 43 от ПС-134 | Эксплуатационное обслуживание | 1-13.11.2022 | город | г.Жаркент(западная часть), население, школа, детсад | с 9-00 до 17-00 |
| 3 |  КТП10/04кВ №40 от ПС-134 | Эксплуатационное обслуживание | 17-20.11.2022 | город | г.Жаркент(западная часть), население, школа, детсад | с 9-00 до 17-00 |
| 4 |  КТП10/0,4кВ №4 от ПС-97 | Эксплуатационное обслуживание | 10-13.11.2022 | Коктал | с.Қырыққұдық, с. Үлкен шыган население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |
| 5 | ВЛ-10кВ №49 от ПС-134 | Эксплуатационное обслуживание | 17-20.11.2022 | Коктал | Кішішыған, население, школа, детсад, акимат, водокачка | с 9-00 до 17-00 |

**Начальника Жаркентского РЭС Андамасов С.К.**

**График выводов в ремонт основного электрооборудование Карабулақского РЭС на ноябрь месяц 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Время отключения** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №5908 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-10.11. 2022 | Карабулакский | 8.30-17.00 | ТП- «Комарова» |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №5101 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 15-25.11.2022 | Карабулакский | 8.30-17.00 | Районная больницамаг. «Каратал» |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ №4806 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-10.11.2022 | Алдабергеновский | 8.30-17.00 | магазины "Айдана, Байктыбай, Диас", Амбулатория Ельтай, шк.Бактыбай, ЧП Ким, Почта |
| 4 | ВЛ-0,4кВ №4601 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-10.11.2022 | Кокжазыкский | 8.30-17.00 | Дом.отдыха, с.Тенлик, Дет.дом «Айналайын», Маслобойка,ФАП,КХ «Исагалиев», КХ «Тажекеев», Магазин «Данияр», Магазин «Бесбойдак» |
| 5 | ВЛ-10/0,4кВ №5404 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 15-10.11. 2022 | Ак Ешкинский | 8.30-17.00 | с. Ак Ешки, школа Трехлетка, ФАП, ул. Загорная, ул. Подгорная,ул. Жибек Жолы, ул. Сатпаева,ул. Гали Орманова,ул. Жансугурова, ул. Калинина. |

**Начальник Карабулакского РЭС Шарипов М.К**

**Информация о ремонте на ноябрь месяц**

По Коксускому РЭС ноябре месяце нет запланированных ремонтов и отключений.

**Гл.инженер Чукеев Г.И.**

**Вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в ноябрь месяце 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ЛЭП 35кВ №96 | Экспл.обслуживание | 01-02.11.2022 | Сарыозек | с.Сарыозек-Майтобе | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 10кВ №3 | Экспл.обслуживание | 07-08.11.2022 | Сарыозек | ВЛ-10кВ от ПСТ-136 габ.35кВ | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ №07 от ПС №126 | Экспл.обслуживание | 14-16.10.2022 | Сарыозек | с.Сарыозек | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №139 | Экспл.обслуживание | 16-18.10.2022 | Когалы | с.Карашокы | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №138 | Экспл.обслуживание | 21-23.11.2022 | Сарыозек | с.Коянкоз | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10кВ №04 от ПС №111 | Экспл.обслуживание | 23-25.11.2022 | Сарыозек | с.Каспан | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ №01 от ПС №127 | Экспл.обслуживание | 28-30.11.2022 | Когалы | с.Когалы | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-10кВ №06 от ПС №127 | Экспл.обслуживание | 15-17.11.2022 | Сарыозек | с.Когалы | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10кВ №05 от ПС №128 | Экспл.обслуживание | 22-24.11.2022 | Сарыозек | с. Когалы | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-10кВ №03 от ПС №130 | Экспл.обслуживание | 17-18.11.2022 | Когалы | с.Коксу | 900-1700 |

**Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за ноябрь месяц2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8302  | Эксплуатационное обслуживание  | 03-07.11.2022 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/0,4кВ №8402 | Эксплуатационное обслуживание  | 8-9.11.2022 | Екиашинский | Население С.Пограничник | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-10кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04кВ №2401 | Эксплуатационное обслуживание | 14-18.11.2022 | Черкасский | Население с.Соколовка | 900-1700 |
| 4 | ВЛ 10кВ-КТП-10/04 ВЛ-04 №8401 | Эксплуатационное обслуживание | 21-22.11.2022 | Екиашинский | Население п. Екиаша | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ № 2502 | Эксплуатационное обслуживание  | 23.11.2022 | Койлыкский | Население с.Койлык | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №3т02 | Эксплуатационное обслуживание  | 24-25.11.2022 | Лепсинский | Население с.Лепсы | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10кВ ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2701 | Эксплуатационное обслуживание  | 28-29.11.2022 | Лепсинский | Население с.Лепсы | 900-1700 |

**Начальник Сарканского РЭС Орумбаев С.Т.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС в ноябре месяце 2022 года**

**группа распред. Сеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-10 кВ №26 от ПС-150, ТП-460 | Эксплуатационное обслуживание | 01.11.2022 | ТК РЭС | насосная,туб.диспансер,склады | 900-1700 |
| 2 | КЛ-10 кВ №98 от ПС-150, ТП-483 | Эксплуатационное обслуживание | 02.11.2022 | ТК РЭС | ул.Шахворостова,ж/д-51кВ.дом,КНС-насосная,Чкалова-49 | 900 |
| 3 | КЛ-10 кВ №22 от РП-3, ТП-168,209,239,178,179,274,472. | Эксплуатационное обслуживание | 03.11.2022 | ТК РЭС | ТУСМ-5, Ж/д №8, ж/д№11,14 | 900 |
| 4 | КЛ-10 кВ №63 от РП-5, ТП-385 | Эксплуатационное обслуживание | 04.11.2022 | ТК РЭС | ул.Попова ул.Акын Сара | 900 |
| 5 | КЛ-10 кВ №70 от РП-8, ТП-443,447,448,441,343,469. | Эксплуатационное обслуживание | 07.11.2022 | ТК РЭС | мкн.Молодежный | 900 |
| 6 | КЛ-10 кВ №76 от РП-8, ТП-456. | Эксплуатационное обслуживание | 08.11.2022 | ТК РЭС | мкн.Молодежный ж/д №138,36,59 | 900 |
| 7 | КЛ-10 кВ №92 от РП-8,ТП-491,530,529,562,517,574. | Эксплуатационное обслуживание | 09.11.2022 | ТК РЭС | мкн. Юбелейнный ж/д№24,25,30,31. | 900 |
| 8 | КЛ-10кВ №113 от РП-12, ТП-400,384. | Эксплуатационное обслуживание | 10.11.2022 | ТК РЭС | мкн. Каратал | 900 |
| 9 | КЛ-10 кВ №114 от РП-12, ТП-382,205. | Эксплуатационное обслуживание | 11.11.2022 | ТК РЭС | ул.К.Жырау угол Набережной | 900 |
| 10 | КЛ-10 кВ №122 от ПС-102, ТП-403,362 | Эксплуатационное обслуживание | 14.11.2022 | ТК РЭС | ул. Айтыкова 80, Учхоз ЗВТ | 900 |
| 11 | КЛ-10 кВ №123 от ПС-102, ТП-421,302,380,252,249,294,369,251,301,257,299,300,256,555. | Эксплуатационное обслуживание | 15.11.2022 | ТК РЭС | Пос.отенайул.жансугурова, Дет.сад. ул.Кабанбай батыра | 900 |
| 12 | КЛ-10 кВ №120 от ПС-102, ТП-364,406,465,197. | Эксплуатационное обслуживание | 16.11.2022 | ТК РЭС | ул. Кабанбай до ул Казахстан, ул.Кабанбай батыра ж/д №139 | 900 |
| 13 | ВЛ-10 кВ №34 от ПС-101, ТП-143,164,105,184,238,559,699,203,216. | Эксплуатационное обслуживание | 17.11.2022 | ТК РЭС | ул.Каратальская, угол ул.Молодежной | 900 |
| 14 | ВЛ-10 кВ №35 от ПС-101, ТП-473,225. | Эксплуатационное обслуживание | 18.11.2022 | ТК РЭС | Общежит.Гормолзавод ,ул.Набержная угол покрышкина | 900 |
| 15 | ВЛ-10 кВ №36 от ПС-101,ТП-381,244,232,464. | Эксплуатационное обслуживание | 21.11.2022 | ТК РЭС | Обл.дет.Больница | 900 |

**Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в ноябре месяце 2022 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 01.11.2022 | Текелі | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680219 | Эксплуатационное обслуживание | 02.11.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Ломоносова,Р.Батыра,Макатаева | 900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от №680220 | Эксплуатационное обслуживание | 03.11.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Абая | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680221 | Эксплуатационное обслуживание | 04.11.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Пархоменко,Есенберлина,Баумана | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680245 | Эксплуатационное обслуживание | 07.11.2022 | Текелі | Ул.Кадильбекова,Мичурина | 900-1700 |
| 6 | День ТБ | Эксплуатационное обслуживание | 08.11.2022 | Текелі |  |  |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680244 | Эксплуатационное обслуживание | 08.11.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Иманова. | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-6кВ №6301 | Эксплуатационное обслуживание | 10.11.2022 | Текелі | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630111 | Эксплуатационное обслуживание | 11.11.2022 | Текелі | Ул.Сатпаева | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630112 | Эксплуатационное обслуживание | 14.11.2022 | Текелі | Ул.Садовая,Суйнбая | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630113 | Эксплуатационное обслуживание | 15.11.2022 | Текелі | Ул.Титова,Сатпаева | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 16.11.2022 | Текелі | Мкр.Алатау | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680219 | Эксплуатационное обслуживание | 17.11.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Ломоносова,Р.Батыра,Макатаева | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от №680220 | Эксплуатационное обслуживание | 18.11.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Абая | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680221 | Эксплуатационное обслуживание | 21.11.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Пархоменко,Есенберлина,Баумана | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680245 | Эксплуатационное обслуживание | 22.11.2022 | Текелі | Ул.Кадильбекова,Мичурина | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680244 | Эксплуатационное обслуживание | 23.11.2022 | Текелі | Ул.Конаева,Иманова. | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-6кВ №6301 | Эксплуатационное обслуживание | 24.11.2022 | Текелі | Мкр.Металург | 900-1700 |
| 19 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630111 | Эксплуатационное обслуживание | 25.11.2022 | Текелі | Ул.Сатпаева | 900-1700 |
| 20 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630112 | Эксплуатационное обслуживание | 28.11.2022 | Текелі | Ул.Садовая,Суйнбая | 900-1700 |
| 21 | ВЛ-0,4кВ от ТП №630113 | Эксплуатационное обслуживание | 29.11.2022 | Текелі | Ул.Титова,Сатпаева | 900-1700 |
| 22 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 30.11.2022 | Текелі | Мкр.Алатау | 900-1700 |

**Начальник Текелийского РЭС Туганбаев А.Б**

**График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС на ноябрь месяц 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **Потребители которые будут отключены от эл.сети** | **Время отключения** |
| 1 | КТП10/0,4кв№ 1810606 | эксплуат. | 7-8.11.2022 | Кабанбай | улицы Ескелі би,Кахала,Матросов,Садык Ердембеков | 9.00-17.00 |
| 2 | КТП10/0,4кв№ 1810614 | эксплуат. | 9-10.11.2022 | Кабанбай | улицы Қорқыт Ата,F.Хусаинов,Аблайхан,Жансүгіров,Рыскүлов,Мүсағалиев,Шокан Уалиханова | 9.00-17.00 |
| 3 | КТП10/0,4кв№ 1810615 | эксплуат. | 11,14,15. 11.2022 | Кабанбай | улицы Қорқыт Ата,F.Хусаинов,Аблайхан,Жансүгіров,Сейфулин,Шокан Уалиханова,Тәттімбет Қазанғалүлы | 9.00-17.00 |
| 4 | КТП 10/04кВ № 1770305 | эксплуат. | 1-4.11.2022 | Токжайлау | улицыҚасым Аманжолов, Бөгенбай батыр,Ер Тарғын | 9.00-17.00 |
| 5 | КТП 10/04кВ № 1770308 | эксплуат. | 7-11, 14-18.11.2022 | Токжайлау | улицы Абая,Бөгенбай батыр,Данеш Рақышев,Нұркен Әбдіров,Тойжанова | 9.00-17.00 |
| 6 | КТП 10/04кВ № 1770311 | эксплуат. | 21-23.11.2022 | Токжайлау | бригада №4 | 9.00-17.00 |
| 7 | КТП 10/04кВ № 1760203 | эксплуат. | 1-4. 7-11.11.2022 | Жиланды | население с.Жиланды | 9.00-17.00 |
| 8 | КТП 10/04кВ № 1760206 | эксплуат. | 14-18.11.2022 | Жиланды | население с.Жиланды | 9.00-17.00 |
| 9 | КТП 10/04кВ № 1760208 | эксплуат. | 21-25.11.2022 | Жиланды | население с. Жиланды | 9.00-17.00 |

**Начальник УйРЭС ОспанбековК.К**

**График вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на ноябрь месяц 2022г**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от эл. сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ и КТП-10/0,4кВ № 151-08-01/04 | подрезка деревьев | 01-04,07-11.11. 2022г | Уштобинский | г.Уштобе ул Жолбарыс Батыра, Рыскұлова, Папова, Когамова | 09.00-17.00 |
| 2 | ВЛ и КТП-10/0,4кВ № 1511901/05 | подрезка деревьев | 14-18,21-25.11.2022г | Уштобинский | г.Уштобе 9 мкр 8 кв 7-дом,с. Ойсаз | 09.00-17.00 |

**Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.**