**График вывода в ремонт основного электрооборудование Аксуского РЭС**

**по распредсетям на март месяц 2023 года**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования**  | **Вид ремонта** | **Дата отключения**  | **Подразделение**  | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| **1** | ВЛ-10кВ №5 от ПС-180 | ЭО  | 01.03.2023-10.03.2023 | Жансугуров | Жансугуров | Без откл. |
| **2** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №80-05-01-09 | ЭО  | 13.03.2023-17.03.2023 | Жансугуров | Жансугуров | Без откл. |
| **3** | КТП-10/0.4кВ №80-05-01-09 | ЭО  | 20.03.2023-31.03.2023 | Жансугуров | Жансугуров | Без откл. |
| **4** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-173 | ЭО  | 01.03.2023-10.03.2023 | Аксу | Аксу | Без откл. |
| **5** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ №73-01-01-05 | ЭО  | 13.03.2023-17.03.2023 | Аксу | Аксу | Без откл. |
| **6** | КТП-10/0.4кВ №73-01-01-05 | ЭО  | 20.03.2023-31.03.2023 | Аксу | Аксу | Без откл. |
| **7** | ВЛ-10кВ №1 от ПС-23 | ЭО  | 01.03.2023-10.03.2023 | Каракоз | Каракоз | Без откл. |
| **8** |  ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0.4кВ №23-01-01-02 | ЭО  | 13.03.2023-17.03.2023 | Каракоз | Каракоз | Без откл. |
| **9** | КТП -10/0,4 кВ №23-01-01-02 | ЭО | 20.03.2023-31.03.2023 | Каракоз | Каракоз | Без откл. |
| **10** | ВЛ-10 кВ № 5 от ПС-171 | ЭО | 01.03.2023-10.03.2023 | Капал | Кошкентал, Копалы | Без откл. |
| **11** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 71-05-01-05 | ЭО  | 13.03.2023-17.03.2023 | Капал | Кошкентал, Копалы | Без откл. |
| **12** | КТП-10/0,4 кВ № 71-05-01-05 | ЭО | 20.03.2023-31.03.2023 | Капал | Кошкентал, Копалы | Без откл. |
| **13** | ВЛ-10 кВ № 5 от ПС-117 | ЭО  | 01.03.2023-10.03.2023 | Арасан | Арасан | Без откл. |
| **14** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 17-05-01-02 | ЭО  | 13.03.2023-17.03.2023 | Арасан | Арасан | Без откл. |
| **15** | КТП-10/0,4 кВ № 17-05-01-02 | ЭО | 20.03.2023-31.03.2023 | Арасан | Арасан | Без откл. |
| **16** | ВЛ-10 кВ № 6 от ПС-1Т | ЭО  | 01.03.2023-03.03.2023 | Алажиде | Алажиде | Без откл. |
| **17** | ВЛ-0.4кВ от КТП-10/0.4кВ № 1Т-06-01 | ЭО  | 06.03.2023-07.03.2023 | Алажиде | Алажиде | Без откл. |
| **18** | КТП-10/0,4 кВ № 1Т-06-01 | ЭО | 09.03.2023-10.03.2023 | Алажиде | Алажиде | Без откл. |

 **Начальник АкРЭС Кудайберген А.**



|  |
| --- |
| График выводов в ремонтосновного электрооборудование Карабулақского РЭС на март месяц 2023 года |
| группа распредсеть

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование объекта | Вид ремонта | Дата  | Участок | Время отключения | Потребители которые будут отключены от эл.сети |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ №5106  | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-15.03.2023 | Карабулакский | 8.30-17.30 | Магазин Витязь, школа Уалиханова, ШестаковаПекарня Кыдырманов Магазин Смайл, кафе Хан - Танири |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ №4604 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-15.03.2023 | Кокжазыкский | 8.30-17.30 | Школа Мичурина.Мед. пункт |
| 3 | ВЛ-0,4кВ №4801 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-15.03.2023 | Алдабергеновский | 8.30-17.30 | Школа, дет.сад, Акимат Алдабергенова |
| 4 | ВЛ-0,4кВ №5402 | Подрезка деревьев, обход и осмотрМатериалы не требуются | 01-15.03.2023 | Ак Ешкинский | 8.30-17.30 | с. Ак Ешки, ул. Загорная, ул. Подгорная,ул. Жибек Жолы |
|  | **Начальник****Карабулакского РЭС** |  |  |  | **Шарипов М.К.** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

 |

|  |
| --- |
| **График вывода в ремонт** |
| **по распредсетям Коксуского РЭС на март месяц 2023 года.** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№ п/п** | **Наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования** | **Вид ремонта** | **Дата отключения** | **Подразделение** | **Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии** | **Время отключения** |
| 1 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-04 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | 09:00 - 17:00 |
| 2 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би "Маслозавод" | 09:00 - 17:00 |
| 3 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-01 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 09:00 - 17:00 |
| 4 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-01 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 09:00 - 17:00 |
| 5 | ВЛ-10 кВ №2 от ПС-165 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Ибраимова ул.Жетысу ул.Калдарбекова ул.Мусабек ул.Саткынова | 09:00 - 17:00 |
| 6 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-02 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова  | 09:00 - 17:00 |
| 7 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-02 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева ул.Курманова ул.Маметова  | 09:00 - 17:00 |
| 8 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-03 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева (хутор) | 09:00 - 17:00 |
| 9 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-03 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ул. Исабаева (хутор) | 09:00 - 17:00 |
| 10 | КТП-10/0,4 кВ №165-02-04 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | 09:00 - 17:00 |
| 11 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-02-04 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпык би ТОО "Шанырак" | 09:00 - 17:00 |
| 12 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-02 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 13 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-02 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 14 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-166 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Абая,Шаган | 09:00 - 17:00 |
| 15 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-03 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше "Зерноток Каблиса" | 09:00 - 17:00 |
| 16 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-03 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше "Зерноток Каблиса" | 09:00 - 17:00 |
| 17 | КТП-10/0,4 кВ №166-03-04 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Жамбыла ул.Койшыбеков | 09:00 - 17:00 |
| 18 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 166-03-04 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше ул.Жамбыла ул.Койшыбеков | 09:00 - 17:00 |
| 19 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-01 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Мынба-ева,Даулетова,Жолбарыс би,Ауэзова | 09:00 - 17:00 |
| 20 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-01 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Мынба-ева,Даулетова,Жолбарыс би,Ауэзова | 09:00 - 17:00 |
| 21 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-02 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Валиханова,Казыбек би | 09:00 - 17:00 |
| 22 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-02 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Валиханова,Казыбек би | 09:00 - 17:00 |
| 23 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-03 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Айтеке би, Ескельды би, Солтанбай батыра | 09:00 - 17:00 |
| 24 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-03 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Айтеке би, Ескельды би, Солтанбай батыра | 09:00 - 17:00 |
| 25 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-04 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Толе би | 09:00 - 17:00 |
| 26 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-04 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Толе би | 09:00 - 17:00 |
| 27 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-05 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Толе би, Измайлова | 09:00 - 17:00 |
| 28 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-05 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Толе би, Измайлова | 09:00 - 17:00 |
| 29 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-09 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Исабаева, Бакумова,Айтеке би | 09:00 - 17:00 |
| 30 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-09 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Исабаева, Бакумова,Айтеке би | 09:00 - 17:00 |
| 31 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-12 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Балпык би, Измайлова | 09:00 - 17:00 |
| 32 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-12 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Балпык би, Измайлова | 09:00 - 17:00 |
| 33 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-13 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Кабанбай батыра,Мырзабекова | 09:00 - 17:00 |
| 34 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-13 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Кабанбай батыра,Мырзабекова | 09:00 - 17:00 |
| 35 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 6 до ЛР 165-06-01 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би | 09:00 - 17:00 |
| 36 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-14 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Исабаева | 09:00 - 17:00 |
| 37 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-14 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул.Исабаева | 09:00 - 17:00 |
| 38 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-15 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Кабанбай батыра,Мырзабекова | 09:00 - 17:00 |
| 39 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-15 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Кабанбай батыра,Мырзабекова | 09:00 - 17:00 |
| 40 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-16 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би Акимат р-на | 09:00 - 17:00 |
| 41 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-16 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би Акимат р-на | 09:00 - 17:00 |
| 42 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-17 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Жалайыри,Байтурсынова | 09:00 - 17:00 |
| 43 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-17 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би ул. Жалайыри,Байтурсынова | 09:00 - 17:00 |
| 44 | ПС-165 ВЛ-10 кВ № 6 за ЛР 165-06-01 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би | 09:00 - 17:00 |
| 45 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-18 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би м-н Шадрина | 09:00 - 17:00 |
| 46 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-18 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би м-н Шадрина | 09:00 - 17:00 |
| 47 | КТП-10/0,4 кВ №165-06-19 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би м-н Шадрина | 09:00 - 17:00 |
| 48 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 165-06-19 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Балпық би м-н Шадрина | 09:00 - 17:00 |
| 49 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-01 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, Теплица | 09:00 - 17:00 |
| 50 | КТП-10/0,4 кВ №45-03-01 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, Теплица | 09:00 - 17:00 |
| 51 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-02 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, МТМ | 09:00 - 17:00 |
| 52 | КТП-10/0,4 кВ №45-03-02 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, МТМ | 09:00 - 17:00 |
| 53 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-03 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Абдрахманов, Алпысбаев, Жастар, Кадыров, Кешуов, Көксу, Кыстаубаев, Мамбет, Муратбаева. | 09:00 - 17:00 |
| 54 | КТП-10/0,4 кВ №45-03-03 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Абдрахманов, Алпысбаев, Жастар, Кадыров, Кешуов, Көксу, Кыстаубаев, Мамбет, Муратбаева. | 09:00 - 17:00 |
| 55 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-04 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Адильбеков, Булықов, Қадыров, Кыстаубаев, Мәмбет, Нартбай Датқа, Шалабаев  | 09:00 - 17:00 |
| 56 | КТП-10/0,4 кВ №45-03-04 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Адильбеков, Булықов, Қадыров, Кыстаубаев, Мамбет, Нартбай Датка, Шалабаев  | 09:00 - 17:00 |
| 57 | ВЛ-10 кВ №3 от ПС-45 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет  | 09:00 - 17:00 |
| 58 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-05 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Адильбеков, Булыков, Бақтыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Нартбай Датка | 09:00 - 17:00 |
| 59 | КТП-10/0,4 кВ №45-03-05 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет,Адильбеков, Булыков, Бактыбаев, Жамбыл, Мамытаева, Нартбай Датка | 09:00 - 17:00 |
| 60 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-07 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Енбекшиказах ул.Бабашева,Алтынсарина,Лабильданова | 09:00 - 17:00 |
| 61 | КТП-10/0,4 кВ №45-03-07 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Енбекшиказах ул.Бабашева,Алтынсарина,Лабильданова | 09:00 - 17:00 |
| 62 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-08 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Енбекшиказах МТМ | 09:00 - 17:00 |
| 63 | КТП-10/0,4 кВ №45-03-08 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Енбекшиказах МТМ | 09:00 - 17:00 |
| 64 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-03 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Абдрахманов, Алпысбаев, Жастар, Кадыров, Кешуов, Көксу, Кыстаубаев, Мамбет, Муратбаева. | 09:00 - 17:00 |
| 65 | ВЛ-0,4 кВ от КТП-10/0,4 кВ №45-03-04 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Мамбет, ул.Адильбеков, Булыков, Кадыров, Кыстаубаев, Мамбет, Нартбай Датка, Шалабаев  | 09:00 - 17:00 |
| 66 | ПС 47 ВЛ-10 кВ № 5 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек | 09:00 - 17:00 |
| 67 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-01 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, крх"Айтқали" | 09:00 - 17:00 |
| 68 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-01 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, крх"Айтқали" | 09:00 - 17:00 |
| 69 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-03 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, ул.Андасов, Тоқожагов, Найманбаев. | 09:00 - 17:00 |
| 70 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-03 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, ул.Андасов, Тоқожагов, Найманбаев. | 09:00 - 17:00 |
| 71 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-04 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, ул.Мұсабек, Абай, Естаев, Алибаев, Жамбыл. | 09:00 - 17:00 |
| 72 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-04 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, ул.Мұсабек, Абай, Естаев, Алибаев, Жамбыл. | 09:00 - 17:00 |
| 73 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 47-05-05 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, ул.Қараулов | 09:00 - 17:00 |
| 74 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 47-05-05 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Мұсабек, ул.Қараулов | 09:00 - 17:00 |
| 75 | ПС 170 ВЛ-10 кВ № 3 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Муканчи, Надрызбек | 09:00 - 17:00 |
| 76 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-03-01 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | к/х Еркин | 09:00 - 17:00 |
| 77 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-03-02 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Муканчи ул.Желтоксан,Ленина,Молд-агулова | 09:00 - 17:00 |
| 78 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-03-02 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Муканчи ул.Желтоксан,Ленина,Молд-агулова | 09:00 - 17:00 |
| 79 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-03-03 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Ондирис | 09:00 - 17:00 |
| 80 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-03-03 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Ондирис | 09:00 - 17:00 |
| 81 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-03-05 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | к/х Туруспаев | 09:00 - 17:00 |
| 82 | КТП-10/0,4 кВ от ТП 170-03-06 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Надрызбек | 09:00 - 17:00 |
| 83 | ВЛ-0,4 кВ от ТП 170-03-06 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Коксуский участок р/с | с.Надрызбек | 09:00 - 17:00 |
| 84 | ПС-49 ВЛ-10 кВ №1 | Эксплуатация | 01.03.2023-31.03.2023 | Балпыкский участок р/с | с.Актекше, ул.Сугур, Акылбеков, Каблиса, Егимбаев, Жандосов, Койшыбеков. | 09:00 - 17:00 |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Начальник Коксуского РЭС Кешуов Т.М.** |

|  |  |
| --- | --- |
|  **График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарыозекского РЭС в март месяце 2023 года** |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **№** | **наименование** | **вид ремонта** | **Дни месяца** | **участок**  | **откл. Потрибителя** | **Время откл.** |
| 1 | ЛЭП 110кВ №170 | Экспл.обслуживание | 06-07.03.2023 | Сарыозек | Сарыозек-Акбастау | 900-1700 |
| 2 | ЛЭП 110кВ №171 | Экспл.обслуживание | 09-10.03.2023 | Сарыозек | Акбастау-Басши | 900-1700 |
| 3 | ЛЭП 35кВ №86 | Экспл.обслуживание | 13-14.03.2023 | Сарыозек | Кызылжар-Каспан | 900-1700 |
| 4 | ЛЭП 35кВ №92 | Экспл.обслуживание | 15-16.03.2023 | Сарыозек | Сарыозек-Карачок-Коянкоз | 900-1700 |
| 5 | ПСТ 110/10 №107  | Экспл.обслуживание | 19-20.01.2023 | Сарыозек | Самен | 900-1700 |
| 6 | ПСТ 35/10 №106 | Экспл.обслуживание | 20.03.2023 | Сарыозек | Карабайтал | 900-1700 |
| 7 | ВЛ-10/0,4кВ №260901 | Экспл.обслуживание | 24.03.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 8 | ВЛ-0,4кВ от ТП-261001 | Экспл.обслуживание | 27-28.03.2023 | Сарыозек | Сарыозек | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-10/0,4кВ №350101-02 | Экспл.обслуживание | 29-30.03.2023 | Сарыозек | Жоламан | 900-1700 |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Начальник Сарыозекского РЭС Жумахметов Е.Е. |

**График вывода в ремонт основного электрооборудование Сарканский РЭС за март месяц 2023 года**

**группа распредсеть**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Наименование объекта**  | **Вид ремонта** | **Дата** | **Участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| **1** | ВЛ-10 кВ ВЛ-04 кВ КТП-10/04 кВ №8303  | Эксплуатационное обслуживание  | 01-03.03.2023 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| **2** | ВЛ 10кВ, ВЛ-04 КТП-10/0,4кВ № 8304  | Эксплуатационное обслуживание  | 06-07. 03.2023 | Сарканский | Население г.Саркан | 900-1700 |
| **3** | ВЛ-10кВ,ВЛ-0,4кВ,КТП-10/0,4кВ №7404  | Эксплуатационное обслуживание | 09. 03.2023 | Алмалинский | Население г.Алмалы | 900-1700 |
| **4** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №7407 | Эксплуатационное обслуживание | 9-10. 03.2023 | Алмалинский | Население г.Алмалы | 900-1700 |
| **5** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2104  | Эксплуатационное обслуживание  | 13-14. 03.2023 | Алмалинский |  Население С.Шекарашы | 900-1700 |
| **6** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №8403  | Эксплуатационное обслуживание  | 15-16. 03.2023 | Екиашинский | Население п. Екиаша | 900-1700 |
| **7** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №РП203  | Эксплуатационное обслуживание  | 16-17. 03.2023 | Екиашинский | Население п. Екиаша | 900-1700 |
| **8** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2403  | Эксплуатационное обслуживание  | 20.03.2023 | Черкасский | Население п. Черкасск | 900-1700 |
| **9** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №2503  | Эксплуатационное обслуживание  | 24. 03.2023 | Койлыкский | Население п. Койлык | 900-1700 |
| **10** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3101  | Эксплуатационное обслуживание | 24. 03.2023 | Койлыкский | Население с.Бакалы | 900-1700 |
| **11** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3Т03 | Эксплуатационное обслуживание | 27-28. 03.2023 | Лепсинский | Население с.Лепсы | 900-1700 |
| **12** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №3Т04 | Эксплуатационное обслуживание  | 29-30 03.2023 | Лепсинский | Население с.Лепсы | 900-1700 |
| **13** | ВЛ-10кВ, ВЛ-0,4кВ КТП-10/0,4кВ №8604 | Эксплуатационное обслуживание  | 31. 03.2023 | Лепсинский | Население с.Коктерек | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Начальник Сарканского РЭС** |  |  |  | **Орумбаев С.Т.** |  |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Талдыкорганского РЭС в марте месяце 2023 года** |  |
| **группа распред. сеть** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | КЛ-10 кВ №18 от ПС-150, ТП-189. | Эксплуатационное обслуживание | 01.03.2023г. | ТК РЭС | Сев.Кольцо ул. Шевченко 48а | Без.отключений |
| 2 | КЛ-10 кВ №119 от РП-8, ТП-493,506,474. | Эксплуатационное обслуживание | 02-03.03.23г. | ТК РЭС | Мк-н молодежный д. №68, мк-н Гарышкер д. №21, ул. Кабанбай батыра д. №2 | Без.отключений |
| 3 | ВЛ-10 кВ №120 от ПС-102, ТП-364,406,465,197. | Эксплуатационное обслуживание | 06-07.03.23г. | ТК РЭС | ул. Кабанбай батыра угол ул.Казахстанская, | 0Без.отключений |
| 4 | ВЛ-10 кВ №35 от ПС-101, ТП-473,225. | Эксплуатационное обслуживание | 09-10.03.23г. | ТК РЭС | Набережная угол Покрышкина | Без.отключений |

 **Начальник ТК РЭС Чильменбетов А.Д.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудование Текелийского РЭС в марте месяце 2023 года** |  |
| **группа распредсеть** |  |
|  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| № | **Наименование объекта** | **Вид ремонта** | **Дата**  | **Участок** | **Потребители которые будет отключены от электрической сети** | **время отключения** |
| 1 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 02.03.2023 | Текели | Ул.Валиханова, Жамбыла, Б.Шешен, Сатпаева. |  900-1700 |
| 2 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680214 | Эксплуатационное обслуживание | 03.03.2023 | Текели | Ул. Б.Шешен, Сатпаева. |  900-1700 |
| 3 | ВЛ-0,4кВ от №680215 | Эксплуатационное обслуживание | 06.03.2023 | Текели | Ул. Б.Шешен, Сатпаева. | 900-1700 |
| 4 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680218 | Эксплуатационное обслуживание | 07.03.2023 | Текели | ул. Жамбыла | 900-1700 |
| 5 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680219 | Эксплуатационное обслуживание | 09.03.2023 | Текели | Ул.Ломоносова, Чехова, Конаева. | 900-1700 |
| 6 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680220 | Эксплуатационное обслуживание | 10.03.2023 | Текели | Ул.Абая, Райымбек б., Рыскулбекова, Чехова, Конаева. |  |
| 7 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680221 | Эксплуатационное обслуживание | 13.03.2023 | Текели | Ул. Б.Римова, Пархоменко, Чехова, Конаева. | 900-1700 |
| 8 | День ТБ | Эксплуатационное обслуживание | 14.03.2023 | Текели |  | 900-1700 |
| 9 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680244 | Эксплуатационное обслуживание | 15.03.2023 | Текели | Ул.Конаева, Иманова, Маметова, Макатаева. | 900-1700 |
| 10 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680245 | Эксплуатационное обслуживание | 16.03.2023 | Текели | Ул.Калдаякова, Мичюрина. | 900-1700 |
| 11 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680221 | Эксплуатационное обслуживание | 17.03.2023 | Текели | Ул. Б.Римова, Пархоменко, Чехова, Конаева. | 900-1700 |
| 12 | ВЛ-0,4кВ от ТП-680214 | Эксплуатационное обслуживание | 20.02.2023 | Текели | Ул. Б.Шешен, Сатпаева. | 900-1700 |
| 13 | ВЛ-0,4кВ от №68215 | Эксплуатационное обслуживание | 24.03.2023 | Текели | Ул. Б.Шешен, Сатпаева. | 900-1700 |
| 14 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680218 | Эксплуатационное обслуживание | 27.03.2023 | Текели | ул. Жамбыла | 900-1700 |
| 15 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680219 | Эксплуатационное обслуживание | 28.03.2023 | Текели | Ул.Ломоносова, Чехова, Конаева. | 900-1700 |
| 16 | ВЛ-0,4кВ от ТП №60220 | Эксплуатационное обслуживание | 29.03.2023 | Текели | Ул.Абая, Райымбек б., Рыскулбекова, Чехова, Конаева. | 900-1700 |
| 17 | ВЛ-6кВ №6802 | Эксплуатационное обслуживание | 30.03.2023 | Текели | Ул.Валиханова, Жамбыла, Б.Шешен, Сатпаева. | 900-1700 |
| 18 | ВЛ-0,4кВ от ТП №680222 | Эксплуатационное обслуживание | 31.03.2023 | Текели | Ул.Валиханова. | 900-1700 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  **Начальник Текелийского РЭС** |  |  **Туганбаев А.Б.** |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **График вывода в ремонт основного электрооборудования Уйгентасского РЭС за март месяц 2023 года** |  |
| № | **наименование объекта** | **вид ремонта** | **дата**  | **участок** | **потребители которые будут отключены от электрической сети** | **время отключения** |
|  1 | ВЛ-10кв №7 ПС181 | эксплуат. обслужив.  | 1-3.03.2023 | Кабанбай | Ул.Кабанбай батыр,Балуан Шолак,А.Молдагулова,Амангельды, М.Толебаев,Ю.Гагарин,Абылайхан,Садык Ердембек,Ескелды би,Б.Момышулы.кафе Шагала,АЗС. | 9.00-17.00 |
| 2 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810701 | эксплуат. обслужив.  | 06-07.03.2023 | Кабанбай | Ул.Абылайхан,Абай,Г.Хусайнов, Б.Момышулы,Балуан Шолак,Исмагулулы Айкан | 9.00-17.00 |
| 3 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810702 | эксплуат. обслужив.  | 09-10.03.2023 | Кабанбай | Ул.Кабанбай батыр,Балуан Шолак,А.Молдагулова,Амангельды, М.Толебаев,Ю.Гагарин,кафе Шагала | 9.00-17.00 |
| 4 | Вл-0,4кв и КТП10/0,4кв№1810703,04 | эксплуат. обслужив.  | 13-17, 28-30.03.2023 | Кабанбай | Ул.Абылайхан,Балуан Шолак,Ескелди би,Кахала,Садык Ердембек,Сатбаева,Ю.Гагарин,Б.Момышулы. | 9.00-17.00 |
|  | **Начальник УйРЭС:** |  |  | **Оспанбеков К.К.** |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  График |  |  |  |
|  вывода в ремонт электрических сетей и электрооборудования Уштобинского РЭС на март месяц 2023г. |
|  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | наименование и диспетчерский номер отключаемого электрооборудования | вид ремонта | дата отключения | Подразделение | Наименование объекта и населенного пункта, где будет отключение электроэнергии  | время отключения |
| 1 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП 1511201/10 | Эксплуатационное обслуживание обслуживание | 01-03. 06-07, 09-10.03.2023г | Уштобинский | с.Ельтай ул Акбулак, Қолдасбай, Отеген Батыра, Раева, Сейфулина, Атимова, Жамбыла, Конаева, Тлеукабылова, Спатаева, Райымбек батыра, Турлымбет, Жандосова, Кашке Батыр, Елубай, Жамбылбаева | 09.00-16.00 |
| 2 | ВЛ-10/0,4кВ от ТП№ 1510801/04  | Эксплуатационное обслуживание | 13-17.03.2023г | Уштобинский | г.Уштобе ул Рыскулова, Жолбарыс Батыра, Мира, Фурмонова, Когамова | 08.30-16.30 |
| 3 | ВЛ-10/0,4кВ № 1510201/02  | Эксплуатационное обслуживание | 20, 24, 27-28.03.2023г | Уштобинский | с.Жылыбулак | 09.00-16.00 |

 Начальник Уш РЭС Жапаркулов Р.А.